Договор субподряда №_________
на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги: Сургут – Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой, Подъезд к п. Лимбяяха.

г. Салехард                                                                                                                                                                «__» ______ 2026 г.

Акционерное общество «Ямалавтодор» (АО «Ямалавтодор»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице временно исполняющего обязанности генерального директора Данилова Николая Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой Стороны, и
[bookmark: _Hlk242531422]__________ «_______» (____ «________»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице _____________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», на основании Протокола заседания комиссии №_______________от ______, в целях исполнения Государственного контракта №770.______________/2026 от «____»__________ 2026, заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
[bookmark: _Hlk242531145][bookmark: _Hlk239842847][bookmark: _Hlk239863309]1.1. Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог: Сургут – Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой, Подъезд к п. Лимбяяха (далее - Объект) в соответствии с Техническими заданиями (Приложения №№1.1 и 1.2 к Договору), Ведомостями объемов и стоимости выполнения работ (Приложения №2.1 и 2.2 к Договору) и иными условиями Договора, а Подрядчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.2. Источник финансирования: окружной бюджет ЯНАО.
1.4. Объем выполняемых работ: 1 условная единица.
1.5. Место выполнения работ: Ямало-ненецкий автономный округ, автомобильные дороги:
- Сургут – Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой км 674+257 - км 715+265;
- Подъезд к п. Лимбяяха км 0+000-км 5+340
1.6. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению на период действия настоящего Договора круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, сохранности имущественного комплекса, включая дорожные сооружения, уровня содержания в соответствии с Техническими заданиями, а также выполнение других видов работ на автомобильных дорогах, предусмотренных настоящим Договором.
1.7. Работы по Договору выполняются в рамках соисполнения Субподрядчиком Государственного контракта №770.______________/2026 от «____»__________ 2026 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог: Сургут – Салехард, участок Пуровск - Коротчаево, участок Коротчаево - Новый Уренгой, участок Новый Уренгой – ж.-д.ст. Ныда, участок ж.-д.ст. Ныда – Пангоды, Подъезд к п. Лимбяяха, Подъезд к речному порту ст. Коротчаево, Коротчаево - Красноселькуп с мостовым переходом через р. Пур, в том числе зимник (далее - Контракт), заключенного Подрядчиком с Государственным казённым учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Заказчик).
1.8. Состав работ по нормативному содержанию определяется Субподрядчиком в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, утвержденных приказом Минтранса России от 16.11.2012 №402 и ГОСТ Р 58862-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения».
1.9. Критерии оценки состояния автомобильных дорог для обеспечения на период действия настоящего Договора круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств по заданному уровню содержания, являются оцениваемыми показателями уровня содержания и определяется согласно требованиям ГОСТ Р 59292 и ГОСТ Р 59434.

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ
2.1. Управление по настоящему Договору осуществляет Подрядчик.
2.2. Интересы Субподрядчика по Договору представляет ______________________ либо иное лицо, имеющее право действовать от имени ______________________ без доверенности, или лица, уполномоченные им, которые осуществляют общее руководство и подписание документов о приемке выполненных работ, (далее – Документ о приемке выполненных работ), назначает доверенностью полномочного представителя по каждому Объекту, который(е) с даты заключения Договора будет(ут) осуществлять непосредственное руководство исполнения работ по Объектам, подписывать документы, связанные с исполнением принятых на себя договорных обязательств, а также совершать от имени Субподрядчика и в его интересах все необходимые действия. 
При назначении, а также в случае изменения представителя(ей), Субподрядчик обязан уведомить об этом Подрядчика в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения. Кроме того, полномочия нового представителя(ей) должны быть подтверждены.
2.3. Субподрядчик при исполнении настоящего Договора вправе привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
2.4. В случае, заключения договора (договоров) с Субсубподрядчиком, общая цена которого (которых) составляет более чем десять процентов цены Договора, Субподрядчик обязан предоставлять информацию о Субсубподрядчиках Подрядчику письменно, в срок, не превышающий десять дней с даты заключения им договора с Субсубподрядчиком.
2.5. Решение вопросов, возникающих при исполнении Договора, осуществляется Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Субподрядчику могут даваться Подрядчиком в общем журнале работ, который постоянно должен находиться на мастерском участке. Общий журнал работ оформляется на каждую автомобильную дорогу отдельно.
2.6. Субподрядчик и его полномочные представители обязаны по требованию Подрядчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с производством работ на Объектах.
Решения, принятые на указанных совместных совещаниях, фиксируются протоколами. Протокол совещания, подписывается Сторонами.
2.6.1. В случае, если решения, принятые на соответствующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика приняты без возражений, такие решения являются обязательными для исполнения Субподрядчиком в срок, установленный в протоколе.
2.6.2. В случае, если у Субподрядчика имеются возражения в отношении решений, принятых на совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, такие возражения указываются в письменной форме (в том числе в качестве особого мнения) при подписании протокола уполномоченным представителем Субподрядчика.
Решение в отношении таких возражений принимаются на последующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика.
2.6.3. Контроль исполнения решений, принятых на соответствующем совместном совещании Подрядчика и Субподрядчика, которые являются обязательными для исполнения Субподрядчиком согласно пп. 2.6.1 Договора, осуществляется Подрядчиком. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком указанных решений фиксируется уполномоченным представителем Подрядчика в протоколе следующего совместного совещания Подрядчика и Субподрядчика и может служить для применения к Субподрядчику штрафных санкций.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и составляет ____________ (________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС _____%/ без НДС. 
[bookmark: _Hlk239843088]3.2. Сумма, подлежащая уплате юридическому и физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Подрядчиком.
3.3. В цену Договора включены все затраты и расходы, связанные с выполнением работ, установленные законодательством РФ, налоги и сборы, а также резерв средств на непредвиденные работы и затраты.
3.4. Подрядчик осуществляет финансирование работ исключительно при выполнении Субподрядчиком условий Договора и сроков, предусмотренных Договором.
3.5. Финансирование Договора осуществляется за счет средств окружного бюджета и может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Подрядчик уведомляет Субподрядчика в 10-дневный срок с момента приостановления, уменьшения или прекращения финансирования.
3.6. Оплата выполненных работ осуществляется в пределах цены Договора, на основании Ведомостей объемов и стоимости выполненных работ (Приложения №2.1-2.2 к Договору), с учетом Коэффициента договорной цены, определенного по результатам закупочных процедур и фактически выполненных Субподрядчиком работ, не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документов о приемке выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, принятых Заказчиком для оплаты выполненных Подрядчиком работ по Контракту.
Сумма причитающегося Субподрядчику платежа оформляется платежными документами установленной формы.
3.7. Платежи в рамках Договора осуществляются Подрядчиком, в безналичной форме в рублях Российской Федерации. Выплата аванса не предусмотрена.
3.8. Приемка и оплата работ по Договору производится Подрядчиком за выполненные Субподрядчиком работы на основании документов, подтверждающих их выполнение указанных в разделе 8 Договора, составленных на основании Технических заданий (Приложения №№1.1-1.2 к Договору) и Ведомостями объемов и стоимости выполненных работ (Приложения №№2.1-2.2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью Договора. Стоимость выполненных работ в документах (актах) о приемке выполненных работ определяется в соответствии Ведомостями объемов и стоимости выполненных работ (Приложения №№2.1-2.2 к Договору).
[bookmark: _Hlk242352680][bookmark: _Hlk242460739]Подрядчик в связи с возникновением обстоятельств определенных пунктом 6.18 Договора удерживает из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику стоимость фактически оказанных (выполненных) Подрядчиком или силами привлеченных лиц работ (услуг) подтвержденных сведениями системы навигационного мониторинга «ГЛОНАС»,  установленных на транспортных средствах, путевыми листами с указанием в них Договора, фото-видео материалами с привязкой координат места проведения работ, приказами о направлении работников для выполнения работ, табелями учета рабочего времени работников, расчетом фактических затрат за проживание работников по расценкам, утвержденных Подрядчиком или привлеченным лицом. 
3.9. При расчетах за выполненные работы непредвиденные затраты оплачиваются по фактическим затратам на основании обосновывающих расчеты документов в пределах 1,5 % от фактически выполненных работ.
3.9.1. Письменное уведомление о необходимости выполнения непредвиденных работ Субподрядчик направляет в адрес Подрядчика, с приложением обосновывающих материалов (дефектная ведомость, геодезическая съемка, фотоматериалы, расчеты стоимости). 
3.9.2. Подрядчик обязан рассмотреть обращение в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты регистрации, и направить в адрес Субподрядчика согласование выполнения работ, либо мотивированный отказ.
3.10. Обосновывающие расчеты составляются в текущем уровне цен с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Денежные средства, уплаченные в связи с наличием ошибки в смете, не признаются экономией Субподрядчика и подлежат возврату. Превышения Субподрядчиком объёмов и стоимости работ по Объектам, Подрядчиком не принимаются и не оплачиваются. 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор предусматривает обеспечение его исполнения в размере 30% (тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены Договора.
4.2. Обеспечение гарантийных обязательств установлено в размере 5 % (пять процентов) от цены Договора.
4.3. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения в личном кабинете ЭТП проекта Договора, направленного Подрядчиком. Договор заключается после предоставления Субподрядчиком обеспечения исполнения Договора.
4.4. В случае непредоставления Субподрядчиком обеспечения исполнения Договора в срок, установленный для заключения Договора, такой Субподрядчик считается уклонившимся от заключения Договора.
4.5. Представленное обеспечение исполнения Договора должно обеспечивать исполнение всех обязательств Субподрядчика, предусмотренных Договором, включая обязательства по уплате убытков, неустоек (штрафов, пени).
4.6. Способ обеспечения исполнения Договора, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №223-ФЗ Субподрядчиком, с которым заключается Договор, самостоятельно.
4.7. Исполнение Договора, гарантийные обязательства могут обеспечиваться:
4.7.1. предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям Федерального закона №223-ФЗ;
4.7.1.1. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Договором срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены независимой гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ.
4.7.1.2. Основанием для отказа в принятии независимой гарантии Подрядчиком являются положения статьи 3.4 Федерального закона №223-ФЗ.
4.7.1.3. В случае отзыва в соответствии с законодательством РФ у банка, предоставившего независимой гарантию в качестве обеспечения исполнения Договора, лицензии на осуществление банковских операций, а также в случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Субподрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Договора не позднее 1 (одного) месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Субподрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, указанном в пункте 11.6 Договора.
4.6.2. внесением денежных средств на счет № 40602810720280000002, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Подрядчику.
4.6.2.1. При перечислении денежных средств, в платежном поручении раздел «Наименование платежа» указывается текст: «Обеспечение исполнения договора № ______________. или «Обеспечение гарантийных обязательств по договору № ____________________.  
4.6.2.2. Подрядчик обязан произвести возврат Субподрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора, либо гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения исполнения обязательств применяется Субподрядчиком), в течение 30 (Тридцать) дней с даты исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором.
4.6.2.3. Денежные средства возвращаются на банковский счет Субподрядчика, указанный в разделе 19 Договора.
4.7. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору Подрядчик предъявляет требования к Гаранту о необходимости произвести платеж по независимой гарантии или удерживает денежные средства во внесудебном порядке при неисполнении и/или ненадлежащем исполнении обязательств по Договору.
4.8. В случае если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Подрядчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Договора, рассчитанного Подрядчиком на основании информации об исполнении Договора, размещенной в реестре Договоров.
4.9. В ходе исполнения Договора Субподрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Договора и (или) предоставить Подрядчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора новое обеспечение исполнения Договора, размер которого может быть уменьшен. Субподрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Подрядчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
4.10. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора в случае, установленном п. 4.9 Договора, осуществляется при условии отсутствия неисполненных Субподрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Подрядчиком, а также приемки Подрядчиком выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Договора в объеме выплаченного аванса (если Договором предусмотрена выплата аванса).
4.11. Размер обеспечения исполнения Договора уменьшается посредством направления подрядчиком информации об исполнении Субподрядчиком обязательств по выполнению работы (результатов работы) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Договора и о стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр договоров, предусмотренный Федеральным законом № 223-ФЗ.
4.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения Договора производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.13. Вместе с документом о приеме выполненных работ, Субподрядчик предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в соответствии с условиями Договора.
4.14. Изменения существенных условий Договора осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ обеспечения исполнения Договора, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств Субподрядчика, не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения Договора. При этом:
1) размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных Договором;
2) обеспечение исполнения Договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной Подрядчику независимой гарантии;
3) если обеспечение исполнения Договора осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат Подрядчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, Подрядчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед Подрядчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;
4) если при увеличении в соответствии с настоящим разделом цены Договора обеспечение исполнения Договора осуществляется путем внесения денежных средств Субподрядчик вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Подрядчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств Субподрядчика.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Сроки выполнения работ:
Начало работ: с даты заключения Договора, но не ранее 11 ноября 2026 года.
Окончание работ: по 10 ноября 2027 года.
5.2. На дату подписания Договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков по содержанию Объектов.
5.3. Срок исполнения Договора, с учетом комплекса мер, направленных на приемку и оплату результатов выполненных работ: с даты заключения Договора по 29 декабря 2027 года.
[bookmark: _Hlk239844360]5.4. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами, и действует до полного исполнения Сторонами по Договору своих обязательств.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
6.1. При выполнении Субподрядчиком условий, установленных п. 1.1 Договора, Техническими заданиями, Подрядчик принимает на себя обязательства принять работы соответствующего качества и оплатить их в соответствии с условиями Договора.  
6.2. Подрядчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, являющихся предметом Договора, в любое время суток на любой стадии производства работ в течение всего периода действия настоящего Договора. Самостоятельно производить любые измерения, а также осуществлять отборы образцов, проб и их испытания.
6.3. Подрядчик имеет право выдавать Субподрядчику предписания (Приложение № 3 к Договору) при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, указанных в Перечне нормативной документации (Приложение № 4 к Договору):
· о запрещении применения материалов, изделий, оборудования и строительных конструкций качество которых не подтверждено декларацией о соответствии и (или) сертификатом о соответствии требованиям технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011;
· о запрещении применения технологий, несоответствующих требованиям нормативных документов;
· о приостановке выполняемых Субподрядчиком работ с нарушением требований действующих нормативных документов;
· о приостановке выполняемых Субподрядчиком работ с нарушениями требований в части обеспечения безопасности дорожного движения на Объектах.
· о выявленных нарушениях Договора;
· о выявленных в ходе проверок дефектах конструктивных элементов Объектов;
· о выявленных в ходе проверок замечаниях к содержанию Объектов.
6.4. Осуществляя контроль за ходом работ, Подрядчик и его представители не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Субподрядчика.
6.5. До начала выполнения работ осуществить проверку готовности Субподрядчика к выполнению работ по Договору в части обеспеченности материально-техническими ресурсами, профессиональными кадрами, специализированной дорожной техникой, средствами измерений, лабораторного сопровождения, а также подготовку к соответствующему сезону.
6.6. Подрядчик обязан передать Субподрядчику до начала выполнения работ по Актам передачи участков автомобильных дорог (Приложение № 5 к Договору) автомобильные дороги, указанные в пункте 1.1 Договора, проекты организации дорожного движения автомобильных дорог и другие материалы, необходимые для организации работ по содержанию дороги. Проекты организации дорожного движения автомобильных дорог в случае необходимости могут быть предоставлены Субподрядчику и в электронном виде, однако работы должны выполняться в строгом соответствии с надлежащим образом заверенной бумажной копией проекта организации дорожного движения автомобильных дорог.
6.7. Подрядчик обязан осуществлять контроль за ходом исполнения Субподрядчиком обязательств по Договору, включая вопросы организации и ведения работ, а также обеспечения качества работ и используемых материалов.
6.8. Подрядчик обязан своевременно информировать Субподрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации Объектов, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Субподрядчика.
6.9. Подрядчик имеет право выдавать письменные распоряжения о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, применении некачественных материалов, невыполнении распоряжений и предписаний Подрядчика, а также при неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ.
6.10. О необходимости возобновления выполнения приостановленных работ Подрядчик направляет Субподрядчику уведомление о возобновлении работ на Объекте. Субподрядчик должен возобновить работы в сроки, установленные Подрядчиком в указанном уведомлении.
6.11. Подрядчик обязан представлять Субподрядчику исчерпывающие сведения о выданных согласованиях на работы в полосе отвода и придорожных полосах в части прокладки коммуникаций, строительства объекта сервиса и т.п. до начала производства работ владельцами коммуникаций, объекта сервиса и т.д.
6.12. Подрядчик имеет право запрашивать у Субподрядчика расшифровку (с детализацией до календарного дня) сроков выполнения, комплексов, видов работ, предусмотренных настоящим Договором.
6.13. Подрядчик оказывает содействие взаимодействию Субподрядных организаций, выполняющих дорожные работы на Объектах. 
6.14. В случае необходимости Подрядчик должен принять меры к Субподрядным организациям, ранее выполнявшим строительно-монтажные работы на Объектах, по выполнению ими гарантийных обязательств, направленных на устранение дефектов.
6.15. Утверждать перечень лиц, которые от имени Подрядчика уполномочены осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ.
6.16. Требовать от Субподрядчика надлежащего выполнения работ по Договору в соответствии с условиями Договора, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе выполнения и (или) приемки выполненных работ.
6.17. В случае нарушения Субподрядчиком сроков выполнения работ, связанных с отсутствием исполнительной документации (не предоставление, неполное предоставление, наличие замечаний к предоставленной документации), и/или нарушение Субподрядчиком срока предоставления исполнительной документации, Подрядчик вправе, уведомив Субподрядчика, по своему выбору привлечь для ее разработки третьих лиц или обеспечить ее разработку собственными силами (далее – «Уведомление») с отнесением расходов, связанных с таким выполнением на Субподрядчика путем уменьшением Цены Договора. 
Цена Договора подлежит уменьшению на сумму затрат, предусмотренных сметой для выполнения работ по разработке в соответствии с Договором (далее – «Сумма уменьшения»). 
Сумма Договора считается измененной в сторону уменьшения с момента получения Субподрядчиком Уведомления Подрядчика.
В случае, если стоимость расходов по разработке исполнительной документации в Договоре не определена, Цена Договора подлежит уменьшению на сумму равную 3 (трем) процентам от стоимости выполнения работ, по которым Подрядчику согласно Уведомлению, подлежит разработка исполнительной документации собственными силами и/или с привлечением третьих лиц (далее – «Сумма уменьшения»). Цена Договора считается измененной с момента получения Субподрядчиком Уведомления Подрядчика.
В случае, если фактические расходы Подрядчика по разработке исполнительной документации превышают Сумму уменьшения, Подрядчик направляет Субподрядчику Дополнительное уведомление о сумме таких документально подтвержденных расходов. Цена Договора подлежит уменьшению на сумму фактических расходов с момента получения Субподрядчиком Дополнительного уведомления.
6.18. Подрядчик на основании обращения Субподрядчика либо поступления предписаний (предостережений) от Государственного заказчика или иных контролирующих органов вправе собственными силами либо силами привлеченных лиц на участках Объекта обеспечить и (или) поддерживать требуемый уровень содержания и (или) выполнить (оказать) иные работы (услуги), указанные в обращении Субподрядчика либо предписаниях (предостережениях) полученных от Государственного заказчика или иных контролирующих органов. 
При установлении фактов неисполнения Субподрядчиком обязательств по Договору и (или) неисполнения предписания, направленного Подрядчиком в соответствии п. 6.3. Договора вправе составить акт фиксирующий неисполнение (неисполнение обязательств по Договору, выданным предписаниям) Субподрядчиком обязательств по Договору и направить в адрес Субподрядчика уведомление о намерении выполнить работы собственными силами либо силами привлеченных лиц на участках Объекта для обеспечения и (или) поддержания требуемого уровня содержания и (или) оказания (выполнения) иных услуг (работ). 
В уведомлении указываются: место проведения работ, виды работ, период времени выполнения работ, а также перечень техники, механизмов и средств необходимых для выполнения работ для поддержания требуемого уровня содержания и (или) выполнения (оказания) иных работ (услуг).     
При этом стоимость выполненных (оказанных) Подрядчиком или силами привлеченных лиц работ (услуг) определяется исходя из количества использованных (привлеченных) техники, механизмов и средств исходя, необходимой для исполнения обязательств по Договору из цены единицы таких работ (услуг), принятых у Подрядчика или привлеченных лиц. 
[bookmark: _Hlk242350700]Количество и стоимость фактически выполненных (оказанных) Подрядчиком или силами привлеченных лиц работ (услуг) подтверждается сведениями системы навигационного мониторинга «ГЛОНАС», установленными на транспортных средствах Подрядчика, путевыми листами, фото-видео материалами с привязкой координат места проведения работ, приказами о направлении работников для выполнения работ, табелями учета рабочего времени привлеченных работников, расчетами фактических затрат за проживание работников по расценкам, утвержденных Подрядчиком или привлеченным лицом.
При направлении работников для выполнения работ собственными силами для поддержания требуемого уровня содержания и (или) выполнения (оказания) иных работ (услуг), указанных в обращении Субподрядчика либо предписаниях (предостережениях) полученных от Государственного заказчика или иных контролирующих органов, либо (или) в случае выполнении Подрядчиком работ по Договору собственными силами в стоимость выполненных работ (услуг) включаются фактические затраты на оплату расходов на проживание работников по расценкам, утвержденным Подрядчиком или привлеченным лицом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА
7.1. Субподрядчик обязан приступить к выполнению работ по Договору после передачи Подрядчиком автомобильных дорог, указанных в пункте 1.1 Договора, и подписания Актов передачи участков автомобильных дорог (Приложение № 5 к Договору), в сроки, установленные пунктом 5.1 Договора. Субподрядчик обязан выполнять работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с Техническими заданиями (Приложения №1.1-1.2 к Договору), Ведомостями объемов и стоимости выполнения работ (Приложения №2.1-2.2 к Договору), включая возможные работы, определенно в них не упомянутые, но необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения.
7.2. Субподрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, для выполнения работ обязан привлечь к исполнению Договора Субсубподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – Субсубподрядчики, соисполнители) в объеме 25 % от цены Договора.
Условие о привлечении к исполнению Договора Субсубподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций не применяется, в случае если Субподрядчик из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
7.2.1. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с Субсубподрядчиком, соисполнителем представить Подрядчику:
- декларацию о принадлежности Субсубподрядчика, соисполнителя к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
- копию договора (договоров), заключенного с Субсубподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем).
7.2.2. В случае замены Субсубподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения Договора на другого Субсубподрядчика, соисполнителя представлять Подрядчику документы, указанные в п. 7.2.1 Договора, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым Субсубподрядчиком, соисполнителем.
7.2.3. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Субподрядчиком выполненных обязательств по договору с Субсубподрядчиком, соисполнителем представлять Подрядчику следующие документы:
- копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Субподрядчиком и привлеченным им Субсубподрядчиком, соисполнителем;
- копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Субподрядчиком Субсубподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между Субподрядчиком и привлеченным им Субсубподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного Договором, заключенным с Подрядчиком (в ином случае указанный документ представляется Подрядчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Субподрядчиком обязательств, выполненных Субсубподрядчиком, соисполнителем).
Информация должна быть предоставлена Субподрядчиком в форме Отчета о привлечении Субсубподрядчиков (соисполнителей), указанной в Приложении № 16 к Договору.
7.2.4. Оплачивать поставленные Субсубподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким Субсубподрядчиком, соисполнителем, в течение 7 рабочих дней с даты подписания Субподрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.
7.2.5. Нести гражданско-правовую ответственность перед Подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению договоров Субсубподрядчиков, соисполнителей, в том числе:
- за представление документов, указанных в пп. 7.2.1 – 7.2.3 Договора, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
- за непривлечение Субсубподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в Договоре.
7.2.6. Субподрядчик вправе в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Субсубподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (Субподрядчиком, исполнителем), осуществлять замену Субсубподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого Субсубподрядчика, соисполнителя.
7.3. Субподрядчик обязан поддерживать требуемый уровень содержания для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств и безопасность дорожного движения на Объектах, а также сохранность всего имущества, входящего в состав Объектов. В случае возникновения объективных обстоятельств, ввиду которых Субподрядчик не может одновременно на всей протяженности Объекта или на отдельных его участках обеспечить поддержание требуемого уровня содержания для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств и безопасность дорожного движения на Объекте (не исполнение предписаний Государственного заказчика, Подрядчика, иных контролирующих органов) обязан направить обращение Подрядчику для оказания содействия с указанием места проведения работ, видов работ, периода времени выполнения работ, а также перечня техники, механизмов и средств необходимых при выполнении работ для поддержания требуемого уровня содержания и (или) выполнения (оказания) иных работ (услуг).
Субподрядчик обязан информировать Подрядчика об изменениях в состоянии обслуживаемых автомобильных дорог в соответствии с Приказом ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» от 12.11.2015 № 234-ПР «Об учете ДТП и порядке предоставления информации о состоянии автомобильных дорог, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях на объектах дорожного хозяйства», предоставляемым Подрядчиком на основании письменного запроса Субподрядчика.
7.4. Разработать и представить на согласование Подрядчику проекты организации работ по снегоочистке в соответствии с требованиями ОДМ 218.5.001-2008 «Методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега», введённым в действие распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 №44-р, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора.
Субподрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора представить на согласование Подрядчику график поставки дорожно-строительных материалов, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора план реализации объемных работ в весенне-ленте-осенний период (с указанием объемов работ помесячно).
7.5. Представлять Подрядчику необходимые для оперативного контроля следующие документы и информацию:
· справку о количестве задействованных бригад и техники на текущие сутки с разбивкой на смены и указанием видов и адресов производства работ – ежедневно до 09.00 часов. Форму и методику предоставления информации Субподрядчик согласовывает с Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора;
· в течение суток в письменной форме известить Подрядчика о фактах несанкционированных действий юридических и физических лиц в придорожной полосе (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной торговли, установка рекламы и т.п.), размещение которых не согласовано в установленном порядке, и в течение 3 дней принять меры к прекращению ими производства, с привлечением, при необходимости работников УГАИ УМВД России по ЯНАО;
· ведомости дефектов с указанием объемов работ, необходимых для их устранения, не предусмотренных Договором, в том числе по результатам дорожно-транспортных происшествий, расчет стоимости работ – в течение 5 дней с даты обнаружения;
· ежемесячно журналы учета дорожно-транспортных происшествий;
· справку о количестве задействованных бригад и техники на текущие сутки с разбивкой на смены и указанием видов и адресов производства работ – ежедневно до 09.00 часов;
· Ежемесячно журналы ежедневных осмотров автомобильных дорог и периодических осмотров искусственных сооружений, журналы ежедневных осмотров мостовых сооружений протяженностью свыше 300 м, книги мостов (путепроводов), журналы выполнения работ по содержанию искусственных сооружений;
· накопительную ведомость выполнения всесезонных и летних объемных работ – каждый понедельник до 09.00 часов (формат предоставления согласовать с Подрядчиком). 
7.6. В случае ухудшения транспортно-эксплуатационного состояния Объектов незамедлительно и самостоятельно осуществлять действия по обеспечению расчистки проезжей части дороги, временному ограничению или запрещению проезда по поврежденным и/или опасным для движения транспорта участкам Объектов, незамедлительно проводить ремонтно-восстановительные работы.
При обнаружении нештатных ситуаций на автомобильных дорогах, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Субподрядчик обязан немедленно уведомить об этом Подрядчика, Субподрядчика занимающегося содержанием табло переменной информации, оповестить пользователей автомобильных дорог через средства массовой информации и приступить к ликвидации их последствий.
При обнаружении брошенных транспортных средств, Субподрядчик обязан обозначить транспортное средство знаками (Приложение №13 к Договору) и немедленно уведомить об этом Подрядчика.
7.7. Если в ходе исполнения настоящего Договора потребуется получение специального разрешения (согласования) на выполнение отдельных видов работ, то Субподрядчик обязан получить разрешение (согласование) до начала их выполнения.
7.8. Субподрядчик обязан обеспечить качественное выполнение работ по настоящему Договору в сроки, предусмотренные пунктом 5.1 Договора, в соответствии с Техническими заданиями (Приложение №№1.1-1.2 к Договору) и перечнем нормативной документации.
7.9. Субподрядчик обязан за 5 дней до начала производства объемных видов работ в весенне-летне-осенний период предоставить на согласование Подрядчику информацию о месте выполнения работ.
7.10. Субподрядчик обязан при выполнении Работ на Объекте руководствоваться типовыми схемами ОДД при проведении краткосрочных и долговременных дорожных работ, предоставляемых Подрядчиком.
7.10.1. Направлять уведомление о месте и сроках проведения работ, а также утвержденную Подрядчиком схему в соответствующее территориальное подразделение органов госавтоинспеции не менее чем за 1 сутки до начала проведения краткосрочных работ, и не менее чем за 7 суток до начала проведения долговременных работ длительностью более 5 суток.
Схемами организации дорожного движения в месте производства работ предусмотреть к обязательному применению дополнительные технические средства организации дорожного движения, а именно дублирующие светофоры с обратным отсчетом, муляжи камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, световую индикацию (шериф-балка). 
Обеспечить оборудование транспортных средств и строительной техники, используемых на местах производства дорожных работ, щитами прикрытия повышенной яркости со световой индикацией и демпферными устройствами.
7.10.2. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора организовать оснащение дорожно-эксплуатационной техники, осуществляющей работы в зимний период по содержанию автомобильных дорог, техническими средствами, направленными на повышение внимания и зрительного ориентирования участников дорожного движения, согласно Приложению 13 к Договору, а также дорожными знаками 1.25 «Дорожные работы», 4.2.1 «Объезд препятствия слева» на флуоресцентной основе со световой индикацией» (Приложение №12 к Договору).
7.11. В течение 10 раб дней с даты заключения Договора Субподрядчик за свой счет обязан обновить информационные щиты, установленные на границах участка производства работ в прямом и обратном направлениях, на которых указывается: указывается: вид работ, наименование Подрядчика, Субподрядчика, территориальное подразделение Госавтоинспекции, контактные телефоны (Приложение №11 к Договору).
В случае несоответствия информационных щитов требованиям нормативной документации, за свой счет обязан выполнить их замену.
7.12. Фиксировать все возникающие дефекты автомобильных дорог, искусственных сооружений, элементов инженерной обстановки и иного имущества в журнале ежедневных осмотров с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации.
7.13. При выполнении работ Субподрядчик обязан обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с проведением необходимых согласований. Соблюдать требования Правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденных Приказом Минтруда России от 11.12.2020 №882н «Об утверждении правил по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ».
7.14. Вести учет дорожно-транспортных происшествий в соответствии с ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации», в том числе по дорожным условиям, сопутствующим их совершению и участвовать в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий.
По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильных дорог в местах совершения дорожно-транспортных происшествий составляется «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП» совместно с сотрудниками УГАИ УМВД России по ЯНАО, а также определяется перечень и объем ущерба, причиненного автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения. 
7.15. Субподрядчик наделяется правом на предъявление претензий к виновным в ДТП лицам и страховым компаниям, являющимися страховщиками лиц, виновных в ДТП, а также к лицам, действия которых повлекли причинение ущерба автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения.
7.16. Субподрядчик обязан вести лабораторный контроль по качественным характеристикам применяемых материалов в лабораториях, прошедших метрологическое освидетельствование и позволяющих по своей оснащённости средствами измерений, испытательным оборудованием, определять качество конкретных дорожных работ.
При необходимости Субподрядчик по требованию Подрядчика обязан представить ему оборудование для проведения испытаний ПГМ.
7.17. Субподрядчик обязан не менее чем за 10 (десять) дней до начала производства работ предоставить Подрядчику заключения по испытаниям применяемых материалов, а также сертификаты качества на используемые материалы.
7.18. В целях своевременной и качественной подготовки Объекта к работе в зимний период Субподрядчик обязан закончить заготовку противогололедных материалов и подготовку техники в зимний период в соответствии с требованиями ГОСТ Р 59201-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила» и Технического задания (Приложение 1 Договора).
7.19. Для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий экстремальных ситуаций (обильные снегопады, резкие переходы температуры воздуха через нулевую отметку, паводковые воды и т.п.) Субподрядчик обязан организовать круглосуточное дежурство диспетчерской службы и необходимой техники. Отсутствие специальной техники в составе технического парка Субподрядчика, необходимой для предотвращения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, не освобождает Субподрядчика от принятия мер по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние.
7.20. Субподрядчик обязан за свой счет обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение срока, указанного в предписании. Для участия в составлении двухстороннего акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный Подрядчиком.
7.21. Все издержки, вызванные приостановлением работ по вине Субподрядчика, несет Субподрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Договору.
7.22. В процессе производства работ Субподрядчик обязан составлять исполнительную документацию, согласно Требованиям к исполнительной документации (Приложение №7 к Договору).
7.23. Субподрядчик обязан соблюдать требования к материалам, указанным в Приложение №6 к Договору и в соответствующих разделах Технических заданий.
7.24. При выполнении работ по содержанию линий электроосвещения Субподрядчик обязан руководствоваться требованиями «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 №811, ПУЭ, «СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», «СП 76.13330.2016. Свод правил. Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».
7.25. Субподрядчик по запросу Подрядчика представляет на согласование (утверждение) акт сверки расчетов за выполненные в отчетном периоде работы.
С целью обеспечения бесперебойной работы оборудования, установленного на автомобильных дорогах, Субподрядчик обязуется своевременно заключить Договоры с поставщиками электрической энергии и осуществлять оплату фактического объема потребляемой электроэнергии (согласно показаний приборов учета).
Субподрядчик на период реализации Договора обеспечивает наличие специалиста, имеющего соответствующие допуски/разряды/группы, для работы с электрооборудованием.   
7.26. Не позднее 10 (десять) рабочих дней, следующих за сроком окончания выполнения работ, согласно пункту 5.1 Договора, передать, в соответствии с п. 8.9.1 Договора Подрядчику исполнительную документацию (паспорт, проект организации дорожного движения, журнал производства работ по содержанию автомобильных дорог, журнал учета ДТП).
7.27. Оснастить дорожные машины и механизмы, участвующие в технологическом процессе содержания автомобильных дорог, бортовыми навигационно-связными терминалами (БНСТ) стандарта ГЛОНАСС/GPS, обеспечить доступ Подрядчика к программному обеспечению по отслеживанию местоположения техники на период выполнения работ, а также выдать согласие на ретрансляцию (дублирование) навигационной информации о местоположении транспортных средств.
По требованию Подрядчика предоставить доступ к данным в реальном времени, предусмотреть/проработать дублирование/интеграцию данных в другие информационные системы Подрядчика.
7.28. При выполнении работ обеспечить нахождение работников Субподрядчика на Объектах в специальной одежде определенного образца с указанием фирменного наименования и логотипа Субподрядчика.
7.29. Субподрядчик принимает на себя обязательства по целевому, экономному и эффективному использованию финансовых ресурсов, выделенных на содержание автомобильных дорог, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий, и материалов. 
7.30. Нести материальную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения, а также за дорожно-транспортные происшествия на обслуживаемых автомобильных дорогах, в том числе при причинении вреда третьим лицам компенсировать причинённый вред за счет собственных средств.
7.31. Обеспечить сохранность автомобильных дорог, искусственных сооружений, элементов инженерной обстановки, иного имущества, входящего в состав обслуживаемых автомобильных дорогах, а также применять меры по предотвращению повреждения автомобильных дорог, в том числе от действий третьих лиц.
7.32. При выполнении работ по нанесению горизонтальной разметки Субподрядчик обязан самостоятельно организовать производство работ на Объектах и ежедневно вести общий журнал работ.
Субподрядчик приступает к выполнению разметочных работ после представления Подрядчику положительных результатов входного контроля качества, предлагаемых к использованию разметочных материалов.
При нанесении дорожной разметки на цементобетонное покрытие автомобильных дорог руководствоваться соответствующими методическими рекомендациями Минтранса России от 19.11.2003 № ОС-1018-р «О введении в действие «Методических рекомендаций по нанесению дорожной разметки на цементобетонные покрытия автомобильных дорог».
Контроль светотехнических параметров (координат цветности, коэффициента световозвращения и коэффициента сцепления) проводить в соответствии с ГОСТ Р 51256-2018 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования».
При операционном контроле толщины, ширины горизонтальной дорожной разметки и расхода разметочного материала в процессе его нанесения Субподрядчик обязан предоставить Подрядчику средства контроля (прибор «Измерительная гребенка» с диапазоном измерений от 360 мкм и до 1300 мкм, рулетка измерительная металлическая).
7.33. Нести ответственность за качество и сроки выполнения работ, переданных Субсубподрядчику.
7.34. В случае принятия автомобильной дороги в иную собственность Субподрядчик обязан по соглашению сторон подписать дополнительное соглашение об исключении Объекта /соглашение о расторжении Договора.
7.35. Субподрядчик обязан руководствоваться методическими рекомендациями по распределению и использованию материалов, демонтированных в результате выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденными распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.10.2024 №513-РП «О Распределении и использовании материалов, демонтированных в результате выполнения работ по  реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого  автономного округа» (далее – Распоряжение №513-РП).
Возврат средств в части металлических конструкций в окружной бюджет осуществляется Субподрядчиком в сроки, установленные Распоряжением №513-РП.
Стоимость железобетонных плит, гранулята и грунта, определенная по результатам независимой оценки, проведенной Подрядчиком, включается в Акты о приемке выполненных работ.
7.36. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа. В случае принятия решения о привлечении к выполнению работ иностранных граждан (по трудовому договору, по договору гражданско-правового характера или на иных основаниях) Подрядчик обязуется привлекать исключительно лиц, имеющих разрешение на работу в Российской Федерации. Субподрядчик гарантирует Подрядчику, что Субподрядчиком в установленном порядке получено разрешение на привлечение и использование труда иностранных граждан (либо таковое будет получено в случае принятия им решения о привлечении и использовании труда иностранных граждан), а также гарантирует соблюдение Субподрядчиком и привлекаемыми им к выполнению работ лицами нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормы трудового, административного, миграционного законодательства, законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и всех применимых требований пожарной безопасности. В случае привлечения иностранных граждан Субподрядчик обязан самостоятельно, без привлечения Подрядчика, выполнить все требования миграционного законодательства в тех случаях, когда это необходимо.

8. ПРИЕМКА РАБОТ
8.1. Приемка выполненных работ по содержанию Объектов осуществляется Подрядчиком с участием Субподрядчика в соответствии с условиями Договора путем оценки фактического уровня содержания Объектов, установленного Договором, для двух характерных по условиям содержания автомобильных дорог (искусственных дорожных сооружений) периодов: весенне-летне-осеннего и зимнего. Начало и окончание указанных периодов определены Техническими заданиями (Приложения №№1.1-1.2 к Договору).
8.2. Представитель Подрядчика, осуществляющий контроль за ходом выполнения работ по содержанию Объектов, осуществляет приемку выполненных работ по содержанию Объектов. Приемка выполненных работ по содержанию Объектов может осуществляться с участием ответственного представителя Субподрядчика, извещенного надлежащим образом не менее чем за 24 часа до приемки.
8.3. Приемка выполненных работ проводится Подрядчиком в соответствии с Требованиями к порядку оценки уровня содержания и приемки выполненных работ по содержанию объектов, изложенными в ГОСТ Р 59982-2022. «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки», с составлением промежуточных, итоговых ведомостей оценки уровня содержания участков автомобильных дорог и искусственных сооружений за период, актов оценки уровня содержания и рассмотрением предоставленной Субподрядчиком исполнительной производственно-технической документации.
Перечень и объём исполнительной производственно-технической документации должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 59982-2022. «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки».
8.4. Допускается проводить оценку (приемку) отдельно взятых видов выполненных работ по содержанию конкретных типов конструктивных элементов и/или элементов обустройства в иные сроки. Дата проведения оценки назначается Подрядчиком.
8.4.1. Исполнительная производственно-техническая документация должна включать в себя:
· журналы периодических осмотров искусственных сооружений, книги мостов (путепроводов), журналы выполнения работ по содержанию искусственных сооружений;
· журналы выполнения работ по содержанию автомобильных дорог и журналы ежедневных осмотров автомобильных дорог;
· сведения о дорожно-транспортных происшествиях с наличием дефектов содержания конструктивных элементов автомобильной дороги, съездов транспортных развязок, искусственных дорожных сооружений, имеющихся на месте дорожно-транспортного происшествия и в непосредственной близости от него на момент совершения ДТП, которые были зафиксированы при его оформлении и/или согласно ОДМ 218.6.015-2015 внесены в «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», или наличие дефекта содержания на момент совершения ДТП было доказано в судебном порядке (в случае наличия таких данных у Субподрядчика по содержанию). Под непосредственной близостью от места ДТП следует понимать участок автомобильной дороги, съезда транспортной развязки или искусственного сооружения линейного типа длиной не более остановочного пути до места ДТП, принимаемого равным наименьшему расстоянию видимости для остановки транспортного средства перед препятствием на проезжей части дороги (табл. 5.8 СП 34.13330.2021) при разрешенной схемой организации движения скорости транспортного средства);
· копии протоколов, составленных надзорными органами в отношении Субподрядчика за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании Объектов (автомобильных дорог, съездов транспортных развязок, искусственных дорожных сооружений, конструктивных элементов (их совокупности), копии отчетов (при их наличии) о результатах выполненных работ по протоколам;
- копии выданных за отчётный период Подрядчиком предписаний;
· промежуточные ведомости оценки уровня содержания участков автомобильной дороги, искусственных дорожных сооружений, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в Объекты, оформленные Подрядчиком с участием ответственных представителей Субподрядчика;
· промежуточные ведомости для оценки фактического уровня содержания участков автомобильной дороги, искусственных дорожных сооружений, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в Объект, за отчетный период, с предварительно заполненными данными по конкретному Объекту, соответственно, отражающими в их: преамбулах – общие параметры Объектов и требуемый по Договору уровень его содержания; табличных формах – перечень и коды дефектов с конкретными значениями (количественных, линейных, площадных) показателей, признаками недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента (его составляющих), требуемыми сроками их устранения при установленном Договором уровне содержания конструктивных элементов, а также количество единичных участков конкретного ИССО, подлежащих оценке за отчетный период; 
· [bookmark: _Hlk239857620]итоговые ведомости для оценки фактического уровня содержания участков автомобильной дороги, искусственных дорожных сооружений, конструктивных элементов (их совокупности), включенных в Объекты, за отчетный период, с предварительно заполненными данными по конкретному Объекту, соответственно, отражающими в их: преамбулах - общие параметры Объекта и требуемый по Договору уровень его содержания; табличных формах – наименование Объекта, адрес, протяженность, требуемый уровень содержания по Договору, общее количество оцениваемых показателей дефектов содержания конструктивных элементов на конкретном ИССО, подлежащих оценке по показателям дефектов содержания конкретных типов конструктивных элементов;
· справки об отсутствии (наличии) ДТП с сопутствующими дорожными условиями;
· результаты выполненного Субподрядчиком входного и операционного контроля качества выполненных работ и применённых материалов, изделий, строительных конструкций и оборудования, а также декларации о соответствии и (или) сертификаты о соответствии требованиям технического регламента Таможенного Союза «Безопасность автомобильных дорог» ТР ТС 014/2011 применённых Субподрядчиком дорожно–строительных материалов, изделий, оборудования и строительных конструкций;
· наличие фотоотчета, отражающего вид до начала выполнения работ, во время выполнения работ и полученный результат. Также фотоотчет должен содержать: инструментальные измерения линейных параметров (длина, ширина, высота и т.п), адрес места производства работ.
8.4.2. Исполнительная производственно-техническая документация должна включать в себя акты освидетельствования скрытых работ на объемные работы. 
Освидетельствованию подлежат работы, контроль за выполнением которых, в соответствии с технологией строительного производства, не может быть проведен после выполнения других (последующих) работ. Субподрядчик за 3 (три) рабочих дня приглашает представителя Подрядчика для оформления акта освидетельствования скрытых работ. В случае неявки представителя Подрядчика Субподрядчик имеет право оформить названный акт в одностороннем порядке. В случае если Подрядчик не был своевременно проинформирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Субподрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Подрядчика, а затем восстановить ее за свой счет.
При приемке ямочного ремонта допускается по согласованию с Подрядчиком в качестве исполнительной документации предоставление картограмм.
Организация приемки выполненных работ, в том числе доставка представителя Подрядчика к месту приемки, осуществляется Субподрядчиком.
8.5. Любое отклонение от требований нормативных документов, Технических заданий является дефектом. Отсутствие фотоотчета, исполнительной документации, либо предоставление исполнительной документации, не соответствующей требованиям нормативно-технических документов (в том числе полноты ее комплектования), является основанием для отказа в приемке работ.
8.6. В случае установления Подрядчиком в процессе выполнения работ, при приемке работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ, документы о приемки выполненных работ не подписываются до даты устранения выявленных нарушений.
8.7. Приемка работ по Договору осуществляется Сторонами в соответствии с условиями Договора. При необходимости (по согласованию сторон или по требованию Подрядчика), осуществляется промежуточная приемка работ. К дате передачи Подрядчику любого отчетного документа, в том числе: Акт о приемке выполненных работ по содержанию автомобильной дороги (Приложение №8 к Договору), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (Приложение №9 к Договору) и других документов, Субподрядчик обязан заблаговременно подписать документы.
8.8. Субподрядчик, при согласовании с Подрядчиком промежуточной сдачи выполненных работ, направляет в адрес Подрядчика подписанные документы в составе и объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ - исполнительную документацию на выполненные работы в составе и объеме, указанном в настоящем разделе, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими документами и настоящим Договором, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов. Также формируется Акт о приемке выполненных работ по содержанию автомобильной дороги (Приложение №8 к Договору), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (Приложение №9 к Договору), в случае если за отчетный период составляется несколько Актов о приемке выполненных работ, формируется Реестр актов о приемке выполненных работ (Приложение №10 к Договору). 
8.8.1. Формирование итоговых документов с целью окончательной приемки работ по Договору осуществляется Сторонами после завершения выполнения работ и завершения установленного срока выполнения работ, в соответствии с пунктом 5.1 Договора и Технических заданий. Субподрядчик в течение 8 (восьми) рабочих дней, следующих за сроком окончания выполнения работ, согласно пункту 5.1 настоящего Договора, направляет в адрес Подрядчика итоговые документы в порядке, определенным настоящим разделом в составе и объеме, необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе: 
· исполнительную документацию на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативно-техническими документами и Договором, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов;
· технический паспорт Объекта;
· проект организации дорожного движения;
· общий журнал работ по содержанию автомобильной дороги;
· журналы ежедневных осмотров автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений;
· подписанные со своей Стороны документы Акт о приемке выполненных работ по содержанию автомобильной дороги с приложением Реестра актов о приемке выполненных работ (в случае, если за отчетный период составляется несколько Актов) (направляются посредством ЕИС);
· подписанную со своей стороны Справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3).
8.9. В качестве документа, подтверждающего (сопровождающего) передачу Подрядчику результатов выполненных работ, Субподрядчик направляет подписанный со своей Стороны Документ о приемке выполненных работ.
8.9.1. Документ о приемке выполненных работ должен содержать:
а) наименование, место нахождения Подрядчика, место выполнения работ, информацию о Субподрядчике, единицу измерения выполненной работы;
б) наименование выполненных работ;
в) информацию об объеме выполненных работ;
г) стоимость исполненных Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, с указанием цены за единицу выполненной работы;
д) иную информацию с учетом требований, установленных действующим законодательством.
8.9.2. К Документу о приемке выполненных работ должны прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью: Акт о приемке выполненных работ по содержанию автомобильной дороги с приложением Реестра актов о приемке выполненных работ (в случае, если за отчетный период составляется несколько Актов), Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в Документе о приемке выполненных работ, приоритет имеет предусмотренная п. 8.9.1 Договора информация, содержащаяся в Документе о приемке выполненных работ. 
8.9.3. Документ о приемке, подписанный Субподрядчиком, направляется Подрядчику в соответствии с пунктом 15.7 Договора.
8.9.4. В срок не более 20 рабочих дней при приемке работ, следующих за днем поступления Документа о приемке выполненных работ, Подрядчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:
а) подписывает документ о приемке;
б) формирует мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
8.9.5. В случае создания приемочной комиссии в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления Подрядчику Документа о приемке, члены приемочной комиссии осуществляют одно из следующих действий:
а) члены приемочной комиссии подписывают или формируют мотивированный отказ от подписания Документа о приемке с указанием причин такого отказа;
б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта Документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Подрядчик подписывает Документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке. Члены приёмочной комиссии и Подрядчик прилагают подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
8.9.6 Подписанный Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания Документа о приемке выполненных работ, направляются Субподрядчику по реквизитам, указанным в разделе 18 Договора. Датой поступления Субподрядчику подписанного Документа о приемке, мотивированного отказа от подписания Документа о приемке, считается дата получения.
8.9.7. В случае получения в соответствии с п. 8.9.6 Договора мотивированного отказа от подписания Документа о приемке выполненных работ Субподрядчик вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, в течение 5 (пяти) рабочих дней и направить Документ о приемке выполненных работ в порядке, предусмотренном настоящим разделом.
8.9.8. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания Документа о приемке выполненных работ Подрядчиком.
8.10. Документы считаются подписанными с даты подписания документов подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика.
8.11. Подписанные Подрядчиком документы о приемке не лишают его права представлять Субподрядчику возражения по объему и стоимости работ, в том числе по результатам проведенных уполномоченным контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
8.12. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Субподрядчика ответственность за сохранность данных работ до даты окончательной их приемки. Субподрядчик должен за свой счет обеспечивать поддержание выполненных работ в том же состоянии, что и на дату промежуточной проверки.
8.13. Работу комиссии по приемке Объектов обеспечивает Субподрядчик из собственных средств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчиком, Субподрядчиком (поставщиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 №570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 №1063» (далее - Правила), установлен порядок определения в Договоре размера штрафа, начисляемого за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором и размера штрафа, начисляемого за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором (далее - штраф).
Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в соответствии с пунктами 3 - 9 Правил, за исключением случая, предусмотренного пунктом 13 Правил, рассчитываемого как процент цены Договора, или в случае, если Договором предусмотрены этапы исполнения Договора, как процент этапа исполнения Договора (далее - цена Договора (этапа)).
9.3. В случае просрочки исполнения Субподрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком (поставщиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик направляет Субподрядчику (поставщику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов:
а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 
и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (абзац второй п. 2.2, пункты: 2.4, 4.3, 7.2.1, 7.4, 7.5, абзацы второй и третий пункта 7.6, пункты 7.9, 7.10, 7.10.1, 7.10.2, 7.11, 7.17, 7.26-7.28, 7.36, 8.10.7, 10.5, 16.5) в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
9.5.1. Подрядчик при нарушении Договорных обязательств, вытекающих из исполнения обязательств по выполнению работ, вправе взыскать с Субподрядчика неустойку:
- за неисполнение/ненадлежащее исполнение Субподрядчиком решений, связанных с исполнением Договора, принятых на совместном совещании Субподрядчика и Субподрядчика и обязательных для Субподрядчика согласно п. 2.6.1 Договора, если факт такого неисполнения/ненадлежащего исполнения был зафиксирован Субподрядчиком в протоколе следующего совместного совещания Субподрядчика и Субподрядчика, связанного с исполнением Договора, согласно п. 2.6.3 Договора – в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждый факт неисполнения/ненадлежащего исполнения любого из пунктов протокола;
Иные виды ответственности в том числе специальные, определяются в соответствии с Приложением №15 к Договору в части, не противоречащей Договору.
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Субподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора (отдельного этапа исполнения Договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (соответствующим отдельным этапом исполнения Договора) и фактически исполненных Субодрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.7. За непредоставление в срок информации, указанной в пункте 2.4 Договора Субподрядчику начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Субподрядчиком с соисполнителем, Субсубподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока.
9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.9. За каждый факт неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5 000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10 000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100 000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей.
9.10. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором. Размер штрафа устанавливается Договором в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
9.11. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
9.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
9.13. Субподрядчик несет полную имущественную ответственность перед Подрядчиком за выполненные работы по Договору третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком.
9.14. Субподрядчик несет ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.
9.15. Субподрядчик обязуется своевременно и за свой счет исправить обоснованные замечания Подрядчиком. 
9.16. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий или прочих обстоятельств непреодолимой силы и, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.
9.17. Уплата неустоек, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
9.18. Субподрядчик в полном объеме компенсирует Подрядчику ущерб, понесенный из-за некачественного выполнения Субподрядчиком Договорных обязательств или превышения сроков выполнения работ.
9.19. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по Договору Подрядчик вправе удовлетворить свои требования за счет обеспечения исполнения Договора (независимой гарантии, удержания денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Договора). 
9.20. В случае возникновения дорожно-транспортных происшествий на любом из Объектов, причиной которых послужили неудовлетворительные дорожные условия, обусловленные несоблюдением Субподрядчиком требований нормативных документов, приведенных в Перечне нормативной документации (Приложение № 4 к Договору), вся юридическая и имущественная ответственность ложится на Субподрядчика. Участок автомобильной дороги, на котором произошло вышеуказанное ДТП, оценивается как несоответствующий требуемому уровню.
9.21. В случае неисполненных Субподрядчиком, требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), Подрядчик вправе удержать из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику.
9.22. В случае выполнения работ собственными силами либо силами привлеченных лиц на участках Объекта(ов) в связи с возникновением обстоятельств, определенных пунктом 6.18. Договора Подрядчик вправе удержать из сумм, подлежащих оплате Субподрядчику стоимость фактически выполненных (оказанных) Подрядчиком работ (услуг), а также затрат, связанных с выполнением (оказанием) таких работ (услуг).

10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
10.1.	При обнаружении в период эксплуатации Объектов дефектов, которые явились следствием деятельности Субподрядчика, Субподрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Подрядчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Субподрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Подрядчика. 
10.2.	При отказе Субподрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Подрядчик составляет односторонний Акт, с привлечением независимых специалистов – экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Субподрядчика, предъявляется ему в полном объеме.
10.3. Субподрядчик выдает гарантийные обязательства по выполненным работам: 
по нанесению горизонтальной разметки: на пластиковый материал – 1 год, краска (эмаль) – 3 мес. (п. 5.1.14 ГОСТ 32953-2014);
для поперечной шумовой полосы, выполненной из материалов для горизонтальной дорожной разметки - 1 год (п. 5.1.8 ГОСТ 33025-2014);
по светоотражающим элементам – 2 года (п. 5.11.2 ГОСТ 32866-2014);
по устранению просадок (пучин), выпоров, исправлению кромок покрытия, заливке трещин, ямочному ремонту с ведением исполнительной документации по производству работ – 1 год;
по дорожным знакам (п. 9.2 ГОСТ 32945-2014):
с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет; 
с применением световозвращающего материала II и III классов – 10 лет;
по сигнальным столбикам – 2 года (п. 6.10 ОДМ 218.6.029-2017);
по барьерному ограждению – 5 лет (п. 6.9 ОДМ 218.6.029-2017).
Гарантийные паспорта на выполненные работы составляет Субподрядчик по форме, установленной ОДМ 218.6.029-2017 и передает их Подрядчику в течение 3 (трех) дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ по каждому Объекту.
Гарантийный срок исчисляется с даты принятия результата работы Подрядчиком.
Началом срока действия гарантийных обязательств Субподрядчика, считается дата подписания Подрядчиком итогового документа о приемке выполненных работ по Объектам.
10.4. При отказе Субподрядчика от составления или подписания акта выявленных дефектов Подрядчик составляет односторонний акт, в том числе в случае необходимости с привлечением третьих лиц, при этом все расходы, связанные с их привлечением, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме.
Односторонний Акт является допустимым и достаточным доказательством наличия дефектов в выполненных Субподрядчиком работах, а также основанием для привлечения Субподрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных Договором.
10.5. Если иной срок не будет определен сторонами в акте, Субподрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения от Подрядчика уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ.
10.6. Обязанность по доказательству того, что случай не является гарантийным, является обязанностью Субподрядчика и не освобождает его от устранения выявленного несоответствия и (или) дефекта.
10.7. В случае, если дефекты оказывают прямое влияние на безопасность дорожного движения или могут привести к появлению значительных разрушений, такие дефекты должны быть устранены Субподрядчиком в кратчайшие сроки. Подрядчик уведомляет Субподрядчика о необходимости устранения таких дефектов. При направлении уведомления Субподрядчиком о невозможности устранения таких дефектов в кратчайшие сроки, или при отсутствии уведомления от Субподрядчика в сроки, предусмотренные на устранение таких дефектов ГОСТ Р 50597, Подрядчик имеет право своими силами либо путем привлечения иных организаций устранить такие дефекты с последующей компенсацией Субподрядчиком всех понесенных Подрядчиком затрат, либо компенсации таких затрат за счет обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.8. При отказе Субподрядчика от исполнения гарантийных обязательств, Подрядчик имеет право своими силами либо путем привлечения иных организаций устранить дефекты с последующей компенсацией Субподрядчиком понесенных Подрядчиком затрат, либо компенсации таких затрат за счет обеспечения исполнения гарантийных обязательств.
10.9. Течение гарантийных сроков прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые Субподрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 10.3 Договора.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
11.1. До передачи выполненных работ на Объектах Подрядчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Субподрядчик.
11.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Договора имущества, переданного Подрядчиком Субподрядчику, несёт Субподрядчик.

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение Договора.
12.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работ/ Объектам был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую Сторону в 2-х дневный срок. Далее Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и в соответствии с нормами действующего законодательства заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с даты его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо инициировать процедуру расторжения.
12.3. Если, по мнению Сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

13. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
13.1. Расторжение Договора возможно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
13.2. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон, решению суда, решению Сторон Договора об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, а также в связи нарушениями существенных условий.
13.3. Подрядчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора установлено, что Субподрядчик:
· Субподрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки; 
· при определении поставщика (Субподрядчика, исполнителя) Субподрядчик предоставил недостоверную информацию о своем соответствии установленным в извещении о закупке требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (Субподрядчика, исполнителя).
13.4. Основания, по которым Подрядчик может инициировать расторжение Договора: 
· [bookmark: _Hlk239922570]задержка Субподрядчиком начала выполнения работ более чем на 7 календарных дней с даты приемки автомобильной дороги по Акту передачи участка автомобильной дороги (Приложение №5 к Договору), по причинам, не зависящим от Подрядчика;
· в случае принятия актов государственных органов в рамках действующего законодательства Российской Федерации, лишающих Субподрядчика права на выполнение работ;
· не устранения Субподрядчиком в установленный Подрядчиком разумный срок (в период действия Договора) недостатков, выявленных в ходе исполнения Договора или невозможности их устранения из-за существенности;
- невыполнение Субподрядчиком одной или нескольких из предусмотренных Договором работ;
- неисполнения или ненадлежащего исполнения Субподрядчиком обязанности по представлению в порядке, установленном Договором, независимой гарантии (независимых гарантий), а равно как нарушения срока замены независимой гарантии более чем на 30 (тридцать) дней;
- подачи Субподрядчиком в суд заявления о признании его несостоятельным (банкротом), а равно вынесение в отношении Субподрядчика определения суда о введении наблюдения или иной процедуры банкротства;
- принятия учредителями (участниками) или соответствующим органом решения о ликвидации Субподрядчика;
- принятия регистрирующим органом решения об исключении Субподрядчика из ЕГРЮЛ;
- приостановления деятельности Субподрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- прекращения членства Субподрядчика в саморегулируемой организации;
- приостановления операций по счетам Субподрядчика;
- заключения Субподрядчиком договора страхования, не согласованного с Подрядчиком;
- необеспечения Субподрядчиком требуемого качества работ и содержания Объекта, когда факт нарушения оформлен соответствующими документами, которыми являются: двусторонний акт Подрядчика и Субподрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ либо два и более предписаний Подрядчика и/или представителей Подрядчика и/или Инженерной организации, выданные в порядке, предусмотренном Договором и не исполненные Субподрядчиком в установленные предписанием сроки, либо два предписания соответствующих органов в области строительного надзора, не исполненные в установленные предписанием сроки. Факт неисполнения предписаний фиксируется актом, подписанным представителями Подрядчика и Инженерной организации. В случае такого нарушения Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично (в части работ, по которым допущено необеспечение требуемого качества работ/содержания Объекта и(или) в части работ, выполнение которых в будущем связано с работами, по которым допущено вышеуказанное нарушение);
- если в течение срока действия Договора к Субподрядчику были применены меры ответственности (санкции) не менее 3-х раз за нарушение любых сроков выполнения работ по Договору;
· - по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
· несоответствие на 20 % и более уровня содержания, предусмотренного Техническими заданиями; 
· применение штрафных санкций в совокупности равных или превышающих 25% стоимости Договора;
· нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Договора и Техническими заданиями;
· нарушение Субподрядчиком обязанностей по Договору, требований по качеству выполнения работ в соответствии с Перечнем нормативной документации;
· по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
13.5. Субподрядчик вправе инициировать расторжение Договора в случаях предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в случаях приостановки Подрядчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий два месяца, либо невозможности Подрядчика дальнейшего финансирования выполняемых работ.
13.6. До даты расторжения Договора, определенной по соглашению Сторон или решению суда, Субподрядчик обязан продолжать выполнение работ по Договору, а также устранить допущенные дефекты и недоделки. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Договора работы производятся на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Подрядчиком к дате прекращения Договора платежей.
13.7. Расторжение Договора в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с нормами действующего законодательства.

14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
14.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
14.2. Изменение существенных условий Договора при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае и порядке, предусмотренных действующим законодательством, в том числе п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
14.3. В случаях сокращения объема работ при уменьшении цены настоящего Договора, осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
14.4. Принятие Подрядчиком решения об изменении Договора в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Договора и количества товара, объема работы или услуги.
14.5. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения настоящего Договора.
14.6. При исполнении Договора не допускается перемена Субподрядчика, за исключением случая, если новый Субподрядчик является правопреемником Субподрядчика по такому Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Подрядчика права и обязанности Подрядчика, предусмотренные Договором, переходят новому Подрядчику.
14.7. В случаях изменения существенных условий Договора Субподрядчик направляет Подрядчику в письменной форме предложение об изменении существенных условий Договора с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение с проектом дополнительного соглашения об изменении условий Договора.
Подрядчик в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления предложения об изменении существенных условий Договора, по результатам рассмотрения такого предложения направляет Субподрядчику либо дополнительное соглашение об изменении условий Договора, либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Договора с обоснованием такого отказа.
14.8. Подрядчиком как получателем бюджетных средств предусмотренное изменение может быть осуществлено в пределах, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения Договора.
14.9. В случае изменения источника финансирования, указанного в п. 1.2 Договора, Стороны Договора обязаны подписать дополнительное соглашение с условиями и нормами действующего законодательства РФ.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Подрядчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
15.2. При возникновении между Подрядчиком и Субподрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Субподрядчиком условий Договора или причинной связи между действиями Субподрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Подрядчиком, несет Субподрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 
15.3. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
15.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон. Субподрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся участка автомобильной дороги, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Подрядчика.
15.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены в полосе отвода или придорожной полосе, не являются собственностью Субподрядчика.
15.6. В случае изменения реквизитов одной из Сторон другой Стороне направляется уведомление в письменной форме на официальном бланке организации в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений. 
15.7. Любые сообщения (уведомления претензии, письма и пр.), а также все иные документы, оформляемые Сторонами в рамках исполнения, расторжения Договора, формируются в письменном виде и направляются другой Стороне либо заказным письмом через почту (либо посредством курьерской доставки) на почтовый адрес, указанный в реквизитах Сторон в Договоре, либо направляют на адрес электронной почты, указанный в разделе 19 Договора. Оригиналы документов, направленные посредством электронной почты, незамедлительно подлежат направлению в адрес соответствующей Стороны посредством почтового отправления или службы курьерской доставки, в случае неполучения оригиналов документов в течение более 10 (десяти) рабочих дней с даты направления скан-копий документов электронной почтой, документы считаются не полученными Стороной. При отправке уведомления через почту датой вручения уведомления считается дата на штемпеле почтового отделения адресата.
15.8. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения Договора и определяют последствия его нарушения в Приложении №15 «Заверения сторон об обстоятельствах и налоговая оговорка к Договору. В случае нарушения Субподрядчиком заверений или неисполнение гарантий, предусмотренных п. 1.1. – 1.2. Приложения №15 «Заверения сторон об обстоятельствах и налоговая оговорка» к Договору, Подрядчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения договора. Указанные нарушения признаются сторонами существенными (ст. 523 ГК РФ). Договор считается расторгнутым по истечении 5-ти рабочих дней с момента получения Субподрядчиком соответствующего уведомления от Подрядчика.
15.9. Изменение руководителя организации подтверждается полным пакетом документов, направляемых другой Стороне в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений.
15.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
15.11. Договор, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, должны быть составлены на русском языке.

16. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
[bookmark: anchor1501]16.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением Договора.
[bookmark: anchor1502]16.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 16.1 Договора, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.
[bookmark: anchor1503]16.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению Договора, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
[bookmark: anchor1504]16.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению Договора;
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны;
- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.
[bookmark: anchor1505]16.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
[bookmark: anchor1506]16.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.
[bookmark: anchor1507]16.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Договора;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.
16.8. В случае подтверждения нарушения одной Стороной обязательств по настоящей оговорке другая Сторона направляет обоснованные материалы компетентным органам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации. 
16.9. Стороны договорились осуществлять обмен информацией о нарушении Антикоррупционной оговорки на условиях конфиденциальности, в том числе, анонимно, посредством следующих контактов: 
Со стороны _____________________: ______________ 
Со стороны АО «Ямалавтодор»: office@yamalavtodor.ru

17. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ.
Приложения к Договору указаны в Таблице 1.
Таблица 1
	№ п/п
	Наименование документа

	1
	Технические задания (Приложения №№1.1-1.2)

	2
	Ведомости объемов и стоимости выполнения работ (Приложения №№2.1-2.2)

	3
	Предписание (Приложение № 3)

	4
	Перечень нормативной документации (Приложение № 4)

	5
	Акт передачи участка автомобильной дороги (Приложение № 5)

	6
	Требования к материалам для выполнения дорожных работ (Приложение № 6)

	7
	Требования к исполнительной документации (Приложение № 7)

	8
	Акт о приемке выполненных работ по содержанию автомобильной дороги (Приложение № 8)

	9
	Унифицированная форма КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» (Приложение № 9)

	10
	Реестр актов выполненных работ (Приложение № 10)

	11
	Образец макета информационного щита (Приложение № 11)

	12
	Обозначение транспортных средств (Приложение № 12)

	13
	Схема обозначения неисправного транспортного средства (Приложение № 13)

	14
	Неустойки (штрафы) за нарушение качества работ, ненадлежащее содержание строительной площадки, нарушения в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды и культуры выполнения работ. (Приложение № 14)

	15
	Заверение сторон об обстоятельствах и налоговая оговорка. (Приложение № 15)

	16
	Отчет о привлечении Субподрядчиков (Приложение №16)



18. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:
Акционерное общество «Ямалавтодор» (АО «Ямалавтодор»)
ИНН: 8901033694 КПП: 890101001
Юридический адрес: 629003, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Обская, 35
Почтовый адрес: 629007, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Обская, 35
Телефон: 8 34922-42626, E-Mail: office@yamalavtodor.ru, zakupki@yamalavtodor.ru 
ОГРН 1168901052715 от 21.04.2016 г. ОКПО 71215508 ОКТМО 71951000001
Банковские реквизиты: ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) БИК 044525411
Расчетный счет: 40602810720280000002 Корреспондентский счет: 30101810145250000411

Субподрядчик: 

19. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	[bookmark: _Hlk240299990]ПОДРЯДЧИК
Врио генерального директора 
АО «Ямалавтодор»

________________/Н.А. Данилов/
   М.П.
	СУБПОДРЯДЧИК



________________/_______________/
    М.П.



[bookmark: _Hlk240015582]









[bookmark: _Hlk242526828]Приложение №1.1
к Договору субподряда
от ___________ 2026 
№ ___________

Техническое задание
на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Сургут – Салехард,
участок Коротчаево – Новый Уренгой.

1. Параметры объекта:
1.1. Категория – III;
1.2. Место выполнения работ: км 674+257 - км 715+265, км 715+765 - км 728+926, км 729+426 - км 742+239;
1.3. Протяженность – 66,982 км:
1.4. Вид покрытия – асфальтобетон;
1.5. Тип укрепления обочин – щебень;
1.6. Количество мостовых сооружений – 19 шт., протяженностью 609,06 м.

2. Цель работы: выполнение Субподрядчиком дорожных работ с целью обеспечения на период действия договора круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, уровня содержания согласно настоящему техническому заданию и порядку проведения оценки уровня содержания и приемки автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки») не ниже среднего, с недопущением дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими и/или неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания и отсутствием участков с недопустимым уровнем содержания.
  Оценка уровня содержания автомобильной дороги и искусственных сооружений проводится еженедельно. Субподрядчик организует обследование автомобильной дороги и искусственных сооружений с присутствием представителя Подрядчика и Заказчика, на основании графиков комиссионного обследования автомобильной дороги. График подготавливается Субподрядчиком и согласовывается с Подрядчиком не позднее трех рабочих дней с даты начала отчетного периода. Документация, требуемая для оценки уровня содержания автомобильной дороги и искусственных сооружений, подготавливается Субподрядчиком в печатной форме.
3. В зависимости от сезона года Договором устанавливаются два последовательных периода содержания автомобильных дорог: зимний и весенне-летне-осенний. Cрок начала и окончания зимнего периода с «01» января по «11» мая и с «01» октября по «31» декабря. Срок начала и окончания весенне-летне-осеннего периода с «12» мая по «30» сентября с учетом природно-климатических условий территорий, по которым проходит автомобильная дорога. В переходные периоды с «11» мая по «20» мая и с «15» сентября по «30» сентября Субподрядчик обеспечивает дежурство и (при необходимости в зависимости от погодных условий) работу техники для зимнего содержания.

4. В качестве основных показателей достижения цели, определенной п. 2 Технического задания, принимаются:
· поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на максимально возможном уровне;
· обеспечение нормативной пропускной способности;
· обеспечение безопасности дорожного движения;
· отсутствие участков с уровнем содержания, ниже предусмотренного условиями настоящего технического задания;
· сроки устранения дефектов

5. Срок выполнения работ:
· Начало выполнения работ: с даты заключения Договора, но не ранее 11 ноября 2026 года.
· Окончание выполнения работ: по 10 ноября 2027 года.
Перечень дефектов содержания, характеризуемых составом показателей, значениями (количественными, линейными и/или площадными) показателей, признаками недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента, элемента обустройства или их составляющих, нормируемыми сроками их устранения, соответствующими среднему уровню содержания конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, определены в ГОСТ Р 59292-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля.» и ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля».
Участки автомобильных дорог с наличием дефектов содержания недопустимым по критерию оценки уровня содержания, оцениваются в 2 балла на дату фиксации дефекта. Устранение дефектов осуществляется в регламентируемые сроки. 
Нарушение регламентируемых сроков устранения дефектов содержания является основанием для привлечения Субподрядчика к ответственности согласно условий Договора

6. Общая информация:
6.1. Сроки ликвидации дефектов содержания отсчитываются с момента их обнаружения.
6.2. Работы по содержанию укрепительной, остановочной полос обочин, укрепленных по типу дорожной одежды проезжей части, а также работы по содержанию используемых съездов, проводить аналогично выполняемым при содержании дорожных одежд.
6.3. Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устранять с использованием фракционированного щебня или материалами, обладающими лучшими эксплуатационными свойствами (по согласованию с подрядчиком).
6.4. Субподрядчик обязан проводить подготовку дорог к эксплуатации в зимний период согласно приложению № 1 к техническому заданию.
6.5. Работы по борьбе с зимней скользкостью в первую очередь проводить на участках, где больше всего возможно возникновение аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов, на кривых малого радиуса, участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок, на пересечениях в одном уровне и подходах к ним, где особенно часто может требоваться экстренное торможение. 
6.6. Субподрядчик осуществляет контроль за качеством и количеством используемых противогололедных материалов.
6.7. Субподрядчик использует противогололедные материалы, имеющие положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня и предоставляет его подрядчику перед началом выполнения работ. 
6.8. Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):
· участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;
· участки дорог, на которых в момент оценки содержания автомобильных дорог выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и/или ремонту. Дата начала и окончания работ по реконструкции, капитальному ремонту и/или ремонту дорог определяется соответственно актом приемки-передачи участка дорог под реконструкцию, капитальный ремонт и/или ремонт и актом приемки-передачи законченного реконструкцией, капитальным ремонтом и/или ремонтом участка дороги; 
· конструктивные элементы дороги или их составляющие, не отвечающие требованиям нормативных документов, в том числе ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки» и ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в случае, если договором не предусмотрены виды работ по поддержанию их в нормативном состоянии и приведение их не предусмотрено в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденных приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.
6.9.  Субподрядчик ведет производственно - техническую документацию в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативных документов и установленных в них форм, согласованных подрядчиком. Субподрядчик несет полную ответственность за ведение производственно – технической документации и представляет ее по первому требованию подрядчика.
6.10.  Субподрядчик организует круглосуточное дежурство ответственных работников и обеспечивает регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам.

7. Нанесение горизонтальной дорожной разметки:
7.1. Выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения автомобильной дороги.
7.2. Субподрядчик перед производством работ по нанесению дорожной разметки обязан совместно с подрядчиком произвести операционный контроль по нанесению дорожной разметки с составлением акта по форме Г.5 согласно ОДМ 218.6.1.009-2025 «Разметка дорожная. Рекомендации по устройству.»
7.3. Разметка должна быть выполнена:
горизонтальная разметка с применением световозвращающих материалов (расход холодного пластика – не менеее 4000г/м2, расход краски - не менее 700 г/м2, для разметки 1.2, 1.4 не менее 650 г/м2, расход стеклошариков - не менее 400г/м2).
Объем:
19 191,34 м2 - разовое нанесение горизонтальной дорожной разметки после зимнего периода;
4016,64 м2 - восстановление горизонтальной дорожной разметки в осенний период;
348,80 м2 - разовое нанесение горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком вручную после зимнего периода;
348,80 м2 - разовое восстановление изношенной горизонтальной дорожной разметки холодным пластиком вручную.

7.4. Сроки производства работ: 
- с «01» июня по «25» июня 2027 года разовое нанесение горизонтальной дорожной разметки после зимнего периода. Субподрядчику необходимо приступить к выполнению работ ранее указанных сроков, при соблюдении рекомендаций производителей материала. При отсутствии в рекомендациях данных о климатических условиях, горизонтальная дорожная разметка наносится при температуре воздуха от 10°С до 35°С, относительной влажности воздуха не более 75%, температуре покрытия от 5°С до 45С°.

- с «01» сентября по «25» сентября 2027 года восстановление горизонтальной дорожной разметки в осенний сезон. Субподрядчику необходимо приступить к выполнению работ ранее указанных сроков, в течение 5-ти суток, после выполнения работ по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжей части, при которых была нарушена горизонтальная дорожная разметка.
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Приложение №1.2
к Договору субподряда
от ___________ 2026 
№ ___________

Техническое задание
на выполнение работ по содержанию автомобильной дороги Подъезд к п. Лимбяяха

1. Параметры объекта:
1.1. Категория – III;
1.2. Место выполнения работ: км 0+000 – км 5+340;
1.3. Протяженность – 5,340 км;
1.4. Вид покрытия – асфальтобетон;
1.5. Тип укрепления обочин – асфальтогранулят;
1.6. Количество мостовых сооружений – 1 шт., протяженностью 36,6 м

2. Цель работы: выполнение Субподрядчиком дорожных работ с целью обеспечения на период действия договора круглосуточного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств, уровня содержания согласно настоящему техническому заданию и порядку проведения оценки уровня содержания и приемки автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки») не ниже высокого, с недопущением дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими и/или неудовлетворительными дорожными условиями, зависящими от дефектов содержания и отсутствием участков с недопустимым уровнем содержания.
  Оценка уровня содержания автомобильной дороги и искусственных сооружений проводится еженедельно. Субподрядчик организует обследование автомобильной дороги и искусственных сооружений с присутствием представителя Подрядчика, на основании графиков комиссионного обследования автомобильной дороги. График подготавливается Субподрядчиком и согласовывается с Подрядчиком не позднее трех рабочих дней с даты начала отчетного периода. Документация, требуемая для оценки уровня содержания автомобильной дороги и искусственных сооружений, подготавливается Субподрядчиком в печатной форме.
[bookmark: undefined]3. В зависимости от сезона года Договором устанавливаются два последовательных периода содержания автомобильных дорог: зимний и весенне-летне-осенний. Cроки начала и окончания зимнего периода с «01» января по «11» мая и с «01» октября по «31» декабря. Срок начала и окончания весенне-летне-осеннего периода с «12» мая по «30» сентября с учетом природно-климатических условий территорий, по которым проходит автомобильная дорога. В переходные периоды с «11» мая по «20» мая и с «15» сентября по «30» сентября Субподрядчик обеспечивает дежурство и (при необходимости в зависимости от погодных условий) работу техники для зимнего содержания.

4. В качестве основных показателей достижения цели, определенной п. 2 Технического задания, принимаются:

· поддержание потребительских свойств автомобильной дороги на максимально возможном уровне;
· обеспечение нормативной пропускной способности;
· обеспечение безопасности дорожного движения;
· отсутствие участков с уровнем содержания, ниже предусмотренного условиями настоящего технического задания;
· сроки устранения дефектов.

5. Срок выполнения работ:
· Начало выполнения работ: с даты заключения Договора, но не ранее 11 ноября 2026 года.
· Окончание выполнения работ: по 10 ноября 2027 года.
Перечень дефектов содержания, характеризуемых составом показателей, значениями (количественными, линейными и/или площадными) показателей, признаками недопустимости несоответствия эксплуатационного состояния конструктивного элемента, элемента обустройства или их составляющих, нормируемыми сроками их устранения, соответствующими высокому уровню содержания конструктивных элементов, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, определены в ГОСТ Р 59292-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля.» и ГОСТ Р 59434-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля.»
Участки автомобильных дорог с наличием дефектов содержания недопустимым по критерию оценки уровня содержания, оцениваются в 2 балла на дату фиксации дефекта. Устранение дефектов осуществляется в регламентируемые сроки. 
Нарушение регламентируемых сроков устранения дефектов содержания является основанием для привлечения Субподрядчика к ответственности согласно условий Договора.
6. Общая информация:

6.1 Сроки ликвидации дефектов содержания отсчитываются с момента их обнаружения.
6.2 Работы по содержанию укрепительной, остановочной полос обочин, укрепленных по типу дорожной одежды проезжей части, а также работы по содержанию используемых съездов, проводить аналогично выполняемым при содержании дорожных одежд.
6.3 Деформации и повреждения на укрепленных обочинах устранять с использованием фракционированного щебня или материалами, обладающими лучшими эксплуатационными свойствами (по согласованию с подрядчиком).
6.4 Субподрядчик обязан проводить подготовку дорог к эксплуатации в зимний период согласно приложению № 1 к техническому заданию.
6.5 Работы по борьбе с зимней скользкостью в первую очередь проводить на участках, где больше всего возможно возникновение аварийных ситуаций: на подъемах и спусках с большими уклонами, в пределах населенных пунктов, на кривых малого радиуса, участках с ограниченной видимостью, в пределах автобусных остановок, на пересечениях в одном уровне и подходах к ним, где особенно часто может требоваться экстренное торможение. 
6.6 Субподрядчик осуществляет контроль за качеством и количеством используемых противогололедных материалов.
6.7 Субподрядчик использует противогололедные материалы, имеющие положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня и предоставляет его подрядчику перед началом выполнения работ. 
6.8 Оценке уровня содержания не подлежат (при условии применения соответствующих средств организации дорожного движения):
· участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию или иным событиям, которые могут быть к ним приравнены, в течение срока, установленного соответствующими органами для ликвидации последствий;
· участки дорог, на которых в момент оценки содержания автомобильных дорог выполняются работы по реконструкции, капитальному ремонту и/или ремонту. Дата начала и окончания работ по реконструкции, капитальному ремонту и/или ремонту дорог определяется соответственно актом приемки-передачи участка дорог под реконструкцию, капитальный ремонт и/или ремонт и актом приемки-передачи законченного реконструкцией, капитальным ремонтом и/или ремонтом участка дороги; 
· конструктивные элементы дороги или их составляющие, не отвечающие требованиям нормативных документов, в том числе ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки» и ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» в случае, если договором не предусмотрены виды работ по поддержанию их в нормативном состоянии и приведение их не предусмотрено в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденных приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.
6.9 Субподрядчик ведет производственно - техническую документацию в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативных документов и установленных в них форм, согласованных подрядчиком. Субподрядчик несет полную ответственность за ведение производственно – технической документации и представляет ее по первому требованию подрядчика.
6.10 Субподрядчик организует круглосуточное дежурство ответственных работников и обеспечивает регулярное представление информации о состоянии проезда по дорогам. 

7. Нанесение горизонтальной дорожной разметки

7.1. Выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения автомобильной дороги.
7.2. Субподрядчик перед производством работ по нанесению дорожной разметки обязан совместно с подрядчиком произвести операционный контроль по нанесению дорожной разметки с составлением акта по форме Г.5 согласно ОДМ 218.6.1.009-2025 «Разметка дорожная. Рекомендации по устройству.»
7.3.  Разметка должна быть выполнена:
горизонтальная разметка с применением световозвращающих материалов (расход краски - не менее 700 г/м2, для разметки 1.2, 1.4 не менее 650 г/м2, расход стеклошариков - не менее 400г/м2).

В следующем объеме:

1449,510 м2 - разовое нанесение горизонтальной дорожной разметки после зимнего периода;
257,000 м2 - восстановление горизонтальной дорожной разметки в осенний период.

7.4    Сроки производства работ: 
- с «01» июня по «25» июня 2027 года разовое нанесение горизонтальной дорожной разметки после зимнего периода. Субподрядчику необходимо приступить к выполнению работ ранее указанных сроков, при соблюдении рекомендаций производителей материала. При отсутствии в рекомендациях данных о климатических условиях, горизонтальная дорожная разметка наносится при температуре воздуха от 10°С до 35°С, относительной влажности воздуха не более 75%, температуре покрытия от 5°С до 45С°.

- с «01» сентября по «25» сентября 2027 года восстановление горизонтальной дорожной разметки в осенний сезон. Субподрядчику необходимо приступить к выполнению работ ранее указанных сроков, в течение 5-ти суток, после выполнения работ по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжей части, при которых была нарушена горизонтальная дорожная разметка.
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Приложение №2.1
к Договору субподряда
от ___________ 2026 
№ ___________

Ведомость объемов и стоимости выполнения работ
по содержанию автомобильной дороги Сургут - Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой

	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ на период
	Кол-во мес. в период (Циклич-ность за год)
	 Укрупненный сметный норматив в текущих ценах на момент составления сметной докумен-  тации, руб. 
	 Всего, руб. 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	2026-2027 гг.

	1
	Глава 1. Нормативные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Нормативное содержание автомобильной дороги в зимний период
	 км в мес. 
	42,008
	7,35
	161 562,097950
	49 883 719,49

	2
	Нормативные всесезонные работы на мостах
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Текущий осмотр железобетонных мостов
	осмотр 1 моста 
	7
	2
	17 614,434750   
	246 602,09

	4
	Текущий осмотр металлических мостов
	осмотр 1 моста 
	6
	2
	15 483,567778   
	185 802,81

	5
	Периодический осмотр мостов









	осмотр 1 моста 
	13
	1
	50 207,017368   
	652 691,23

	6
	Итого нормативные работы
	 
	 
	 
	 
	50 968 815,62

	7
	Глава 2. Объемные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Объемные работы всесезонные на автомобильной дороге (часть 1)

	9
	Восстановление целостности лицевой поверхности дорожного знака
	шт.
	30
	 
	623,449000   
	18 703,47

	10
	Замена щитков дорожных знаков на желто-зелёном флуоресцентном фоне 
	шт.
	7
	 
	10 595,620222   
	74 169,34

	11
	Установка щитков дорожных знаков 
	шт.
	14
	 
	2 658,408500   
	37 217,72

	12
	Установка щитков дорожных знаков на желто-зелёном флуоресцентном фоне 900*900 мм 
	шт.
	7
	 
	10 271,594600   
	71 901,16

	13
	Замена пластиковых сигнальных столбиков тип С1
	шт.
	20
	 
	2 952,848679   
	59 056,97

	14
	Установка недостающих пластиковых сигнальных столбиков тип С1
	шт.
	20
	 
	2 311,690626   
	46 233,81

	15
	Замена стоек дорожных знаков (оцинкованных) d-76 мм, толщ стенки 3,5мм, длина 4м
	шт.
	6
	 
	11 508,265778   
	69 049,59

	16
	Установка дорожных знаков на металлических стойках (оцинкованных) на желто-зелёном флуоресцентном фоне 900*900 мм 
	шт.
	4
	 
	18 933,997966   
	75 735,99

	17
	Замена световозвращающих элементов на ограждениях
	шт.
	70
	 
	765,606099   
	53 592,43

	18
	Замена поврежденных секций барьерного ограждения марки 11ДО 2.0-190 кДж,У2 толщиной балки 4мм (оцинкованное) шаг стоек 2 метра 
	м.п
	13
	 
	7 686,189384   
	99 920,46

	19
	Обозначение брошенных транспортных средств знаком индивидуального проектирования на желто-зелёном флуоресцентном фоне с аварийным маяком светодиодным (автономного питания), 1000мм*1600мм
	шт.
	3
	 
	21 775,490000   
	65 326,47

	20
	Установка знаков индивидуального проектирования на двух металлических стойках d-76 мм, толщ стенки 3,5мм, длина 4м
	м2
	3
	 
	10 329,059231   
	30 987,18

	21
	Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия холодной асфальтобетонной смесью на полимерномодифицированном битуме толщиной 7см с разломкой старого покрытия (ямочный ремонт)
	м2
	20
	 
	8 567,285364   
	171 345,71

	22
	Итого объемные работы всесезонные на автомобильной дороге (часть 1)
	873 240,30

	23
	Объемные работы всесезонные на автомобильной дороге (часть 2)
	 

	24
	Установка недостающих секций барьерного ограждения марки 11ДО 2.0-190 кДж,У2 толщиной балки 4мм (оцинкованное) шаг стоек 2 метра
	м.п
	6
	 
	5 855,741586   
	35 134,45

	25
	Итого объемные работы всесезонные на автомобильной дороге (часть 2)
	35 134,45

	26
	Объемные работы в зимний период на автомобильной дороге
	 

	27
	Очистка труб от снега и льда (пропаривание труб)
	м.п.
	7
	 
	2 971,731900   
	20 802,12

	28
	Итого объемные работы в зимний период на автомобильной дороге
	20 802,12

	29
	Итого объемные работы
	 
	 
	 
	 
	929 176,87

	30
	Итого по разделам
	 
	 
	 
	 
	51 897 992,49

	31
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5%
	778 469,89 

	32
	Итого по расчету (С2026-2027)
	 
	 
	 
	 
	52 676 462,38 

	33
	Индекс-дефлятор Кдеф.2026-2027
	 
	 
	 
	1,0457   
	55 083 776,71 

	34
	Договорной коэффициент
	 
	 
	 
	0,9300   
	51 227 912,34 

	35
	Итого с НДС-22%
	 
	 
	 
	 
	62 498 053,05 

	36
	в т.ч. НДС-22%
	 
	 
	 
	 
	11 270 140,71 



Место выполнения работ: Сургут – Салехард, участок Коротчаево - Новый Уренгой км 674+257 - км 715+265




	ПОДРЯДЧИК
Врио генерального директора 
АО «Ямалавтодор»

________________/Н.А. Данилов/
   М.П.
	СУБПОДРЯДЧИК



________________/_______________/
    М.П.
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Приложение №2.2
к Договору субподряда
от ___________ 2026 
№ ___________

Ведомость объемов и стоимости выполнения работ
по содержанию автомобильной дороги Подъезд к п. Лимбяяха

	№ п.п.
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объём работ на период
	Кол-во мес. в период (Циклич-ность за год)
	 Укрупненный сметный норматив в текущих ценах на момент составления сметной докумен-  тации, руб. 
	 Всего, руб. 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Глава 1. Нормативные работы

	2
	Нормативные всесезонные работы на автомобильной дороге
	 шт. знаков 
	3
	1
	1 334,400000   
	4 003,20

	3
	Нормативное содержание автомобильной дороги в зимний период
	 км в мес. 
	5,34
	7,35
	172 839,757446   
	6 783 787,64

	4
	Нормативные всесезонные работы на мостах
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Текущий осмотр железобетонных мостов
	осмотр 1 моста 
	1
	4
	39 676,220000   
	158 704,88

	6
	Периодический осмотр мостов
	осмотр 1 моста 
	1
	1
	132 091,040000   
	132 091,04

	7
	Итого нормативные работы
	 
	 
	 
	 
	7 078 586,76

	8
	Глава 2. Объемные работы
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Объемные работы всесезонные на автомобильной дороге

	10
	Установка щитков дорожных знаков на желто-зелёном флуоресцентном фоне 900*900 мм 
	шт.
	5
	 
	10 279,896000
	51 399,48

	11
	Установка отсутствующих щитков дорожных знаков 
	шт.
	3
	 
	2 662,196667
	7 986,59

	12
	Замена пластиковых сигнальных столбиков тип С1
	шт.
	14
	 
	2 956,894286
	41 396,52

	13
	Установка недостающих пластиковых сигнальных столбиков тип С1
	шт.
	9
	 
	2 315,734444   
	20 841,61

	14
	Замена стоек дорожных знаков d-76 мм, толщ стенки 3,5 мм, длина 4м
	шт.
	5
	 
	9 705,234000   
	48 526,17

	15
	Обозначение брошенных транспортных средств знаком индивидуального проектирования на желто-зелёном флуоресцентном фоне с аварийным маяком светодиодным (автономного питания), 1000мм*1600мм
	шт.
	4
	 
	21 808,525000   
	87 234,10

	16
	Итого объемные работы всесезонные на автомобильной дороге 
	257 384,47

	17
	Итого объемные работы
	 
	 
	 
	 
	257 384,47

	18
	Итого по разделам
	 
	 
	 
	 
	7 335 971,23

	19
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 1,5%
	110 039,57 

	20
	Итого по расчету (С2026-2027)
	 
	 
	 
	 
	7 446 010,80 

	21
	Индекс-дефлятор Кдеф.2026-2027
	 
	 
	 
	1,0457   
	7 786 293,49 

	22
	Договорной коэффициент
	 
	 
	 
	0,9300   
	7 241 252,95 

	23
	Итого с НДС-22%
	 
	 
	 
	 
	8 834 328,60 

	24
	в т.ч. НДС-22%
	 
	 
	 
	 
	1 593 075,65 



Место выполнения работ: Ямало-Ненецкий автономный округ, автомобильная дорога Подъезд к п. Лимбяяха км 0+000 — км 5+340


	ПОДРЯДЧИК
Врио генерального директора 
АО «Ямалавтодор»

________________/Н.А. Данилов/
   М.П.
	СУБПОДРЯДЧИК



________________/_______________/
    М.П.






Приложение №3
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________
ПРЕДПИСАНИЕ № _______________

Должностному лицу _____________________________________________________
                                                                 (наименование Субподрядчика)
___________________________________________________________________________
                                                                    (Ф.И.О.)

В соответствии с Договором
№ _____________________ от _________________ 20___ г., на основании акта проверки от ____________ 20___ г., в целях устранения выявленных нарушений (дефектов, замечаний) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия:

	№ п/п
	Адрес участка, км+
	Вид нарушения, дефект содержания
	Требуемый срок устранения (дата и время)
	Отметка о выполнении

	
	
	
	
	Фактический срок устранения (дата и время)
	Подпись заказчика
	Подпись подрядчика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Информацию о выполнении указанных в предписании мероприятий по
устранению выявленных дефектов (нарушений, замечаний) представьте в
___________________________________________ до __________________ 20____ г.

В случае невыполнения предписания к Вам будут применены предусмотренные вышеуказанным Договором штрафные санкции.

Представитель Подрядчик _____________ ____________ / ________________
                            				 (должность)   (подпись)             (Ф.И.О.)
_________________ 20____ г.

Предписание получил:

Представитель Субподрядчика____________ ____________ / _______________
                              		 (должность)  (подпись)        	(Ф.И.О.)

___ ____________ 20____ г.

Примечание.
Предписание   составляется в двух экземплярах, один из которых
передается Субподрядчику, а другой остается у Подрядчика.




Приложение №4
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________

Перечень нормативной документации

1. Межгосударственные, национальные стандарты:

1) ТР ТС 014/2011. Технический регламент Таможенного союза. Безопасность автомобильных дорог.
2) Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
3) Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 О безопасности дорожного движения
4) Федеральный закон № 443-ФЗ от 29.12.2017 Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
5) ГОСТ 30740-2000 Материалы, герметизирующие для швов аэродромных покрытий. Общие технические условия
6) ГОСТ 32703-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Щебень и гравий из горных пород. Технические требования.
7) ГОСТ 32757-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация.
8) ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.
9) ГОСТ 32761-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования.
10) ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений
11) ГОСТ 32829-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний
12) ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.
13) ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля
14) ГОСТ 32843-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования.
15) ГОСТ 32844-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Методы контроля
16) ГОСТ 32846-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация.
17) ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования.
18) ГОСТ 32944-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования
19) ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.
20) ГОСТ 32946-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Методы контроля
21) ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.
22) ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.
23) ГОСТ 32949-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Методы контроля
24) ГОСТ 32950-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры металлические дорожных знаков. Методы контроля
25) ГОСТ 32952-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля
26) ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования (с Поправкой).
27) ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования
28) ГОСТ 32956-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля.
29) ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования.
30) ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля
31) ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы учета интенсивности движения транспортного потока
32) ГОСТ 33025-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Полосы шумовые. Технические условия
33) ГОСТ 33027-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению средств наружной рекламы
34) ГОСТ 33062-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса
35) ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.
36) ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования
37) ГОСТ 33129-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Методы контроля
38) ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения
39) ГОСТ 33175-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Методы контроля
40) ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования
41) ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания
42) ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания
43) ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию
44) ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования
45) ГОСТ 33386-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Методы контроля
46) ГОСТ 33387-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования
47) ГОСТ 33389-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Методы испытаний.
48) ГОСТ Р 50571.5.54-2024 (МЭК 60364-5-54:2021) Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства и защитные проводники
49) ГОСТ Р 50597-2017 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. 
50) ГОСТ Р 50970-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения.  
51) ГОСТ Р 50971-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения.
52) ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования
53) ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
54) ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
55) ГОСТ Р 52290-2024. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования.
56) ГОСТ Р 52399-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Геометрические элементы. Технические требования
57) ГОСТ Р 52575-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования.
58) ГОСТ Р 52605-2006 Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения
59) ГОСТ Р 52607-2006 Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования".
60) ГОСТ Р 52766-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.
61) ГОСТ Р 53172-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования
62) ГОСТ Р 54306-2022 Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Полимерные ленты. Технические требования.
63) ГОСТ Р 54809-2011 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Методы контроля.
64) ГОСТ Р 58101-2018 Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента "Безопасность автомобильных дорог"
65) ГОСТ Р 58107.1-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета
66) ГОСТ Р 58350-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения
67) ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения
68) ГОСТ Р 58368-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Демаркировка дорожной разметки. Технические требования. Методы контроля
69) ГОСТ Р 58397-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия.
70) ГОСТ Р 58401.1-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования
71) ГОСТ Р 58401.2-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Система объемно-функционального проектирования. Технические требования
72) ГОСТ Р 58401.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования. Правила приемки
73) ГОСТ Р 58406.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.
74) ГОСТ Р 58406.2-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон. Технические условия.
75) ГОСТ Р 58407.5-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Асфальтобетон дорожный. Методы отбора проб из уплотненных слоев дорожной одежды
76) ГОСТ Р 58422.1-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Защитные слои и слои износа дорожных одежд. Технические требования
77) ГОСТ Р 58426-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы противогололедные. Методы испытаний
78) ГОСТ Р 58427-2020 Материалы противогололедные для применения на территории населенных пунктов. Общие технические условия
79) ГОСТ Р 58831-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия асфальтобетонные. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях
80) ГОСТ Р 58861-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт и ремонт. Планирование межремонтных сроков
81) ГОСТ Р 58862-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Содержание. Периодичность проведения
82) ГОСТ Р 58952.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Эмульсии битумные дорожные. Технические требования
83) ГОСТ Р 59103-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Светофорные объекты. Технические правила содержания
84) ГОСТ Р 59104-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Линии электроосвещения. Технические правила содержания
85) ГОСТ Р 59105-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Автоматизированные системы управления дорожным движением, метеообеспечения, пункты весового и габаритного контроля. Технические правила содержания
86) ГОСТ Р 59118.1-2020 Дороги автомобильные общего пользования. Переработанный асфальтобетон (RAP). Технические условия
87) ГОСТ Р 59120-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожная одежда. Общие требования
88) ГОСТ Р 59178-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Правила производства работ. Оценка соответствия
89) ГОСТ Р 59200-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Мосты и трубы. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила
90) ГОСТ Р 59201-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. Технические правила
91) ГОСТ Р 59205-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Охрана окружающей среды. Технические требования
92) ГОСТ Р 59292-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
93) ГОСТ Р 59434-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания. Критерии оценки и методы контроля
94) ГОСТ Р 59982-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Эксплуатация. Правила оценки и приемки»
95) ГОСТ Р 70044-2022 «Дороги автомобильные общего пользования. Мониторинг дорожного движения. Общие требования».
96) ГОСТ Р 71880-2024 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Правила применения

2. Методические рекомендации:

97) ОДМ 218.1.001-2020 Рекомендации по применению документов технического регулирования и стандартизации в сфере дорожного хозяйства
98) ОДМ 218.2.018-2012 Методические рекомендации по определению необходимого парка дорожно-эксплуатационной техники для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог при разработке проектов содержания автомобильных дорог
99) ОДМ 218.3.044-2015 Требования к технологическим картам на выполнение дорожных работ
100)  ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах
101)  ОДМ 218.4.039-2018 Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог
102)  ОДМ 218.6.015-2015 Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации.
103)  ОДМ 218.6.019-2016 Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ.
104)  ОДМ 218.6.020-2016  Методические рекомендации по устройству дорожной разметки
105)  ОДМ 218.6.021-2019 Методические рекомендации по применению чистых низкотемпературных противогололедных материалов для зимнего содержания автомобильных дорог
106)  ОДМ 218.6.029-2017 Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения
107)  ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог
108)  ОДМ 218.11.005-2021 Методические рекомендации по метрологическому обеспечению измерений, испытаний и контроля в дорожном хозяйстве
109)  МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты

3. Отраслевые дорожные нормы и нормативы (ВСН, ОДН): 

110)  ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог.

4. Правила, порядок, классификации, постановления:

111)  Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог».
112)  Приказ Минтранса России от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения».
113)  Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».
114)  Распоряжение Правительства РФ от 04.11.2017 № 2438-р «Об утверждении перечня документов по стандартизации, обязательное применение которых обеспечивает безопасность дорожного движения при его организации на территории Российской Федерации».
115)  Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.10.2011 № 765-П «Об утверждении порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или муниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа».
116)  Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 09.09.2010 № 218-П «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа».
117)  Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.03.2011 № 108-П «Об утверждении перечней автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа».
118)  Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.02.2011 № 69-П «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа и Порядка утверждения и изменения перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа» (вместе с "Порядком подготовки предложений по внесению изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа").
119)  Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 октября 2024 года № 513-РП О распределении и использовании материалов,демонтированных в результате выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ямало-Ненецкого автономного округа

5. Строительные нормы и правила:

120)  СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.
121)  СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86.
122)  СП 131.13330.2020 Строительная климатология СНиП 23-01-99*
123)  СП 274.1325800.2016 Мосты. Мониторинг технического состояния






Приложение №5
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________

АКТ ПЕРЕДАЧИ 
участка автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Ямало-Ненецкого автономного округа
________________________________________________________________
(наименование участков автодороги (автодорог)


На основании Договора от «___» _______20____г. № ____________ на выполнение работ по содержанию, заключенного между________________________________________________________________________________________________________________, как Подрядчиком, и__________________________ ____________________ _____________________ как Субподрядчиком (Исполнителем),

Комиссия в составе:
Представителя Подрядчика ____________________________

Представителя Субподрядчика ___________________________

произвели в натуре осмотр передаваемого на содержание участка автомобильной дороги ____________________ км _____- км _________.

Комиссией установлены следующие дефекты, не отраженные в данных диагностики:

1. Земляного полотна и полосы отвода                                                                                                                          ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
2. Проезжей части (включая используемые съезды) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Обустройства и обстановки дороги ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
4. Другие элементы:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

На передаваемом участке в 20___ г. планируется (не планируется) проведение работ:

- по ремонту _______________________________________________________
                                                                               (указать адрес и год выполнения работ)
- по капитальному ремонту __________________________________________
                                                                               (указать адрес и год выполнения работ)
- по реконструкции _________________________________________________
                                                                               (указать адрес и год выполнения работ)
Приложения к акту: 
1. Технический паспорт автомобильной дороги на ______ листах;
2. Проект организации дорожного движения и обустройства автомобильной дороги на ____ листах;
3. Материалы диагностики на _________листах.

Сдал:							Принял:
Представитель Подрядчика		Представитель Субподрядчика
______________________				________________________

М.п.							М.п.

Приложение №6
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________

Требования
к материалам для выполнения дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

1. Качество исходных материалов для дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения, подведомственных ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» регламентируется проектными решениями, действующими нормативными документами ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог".
2. На предъявляемые материалы/изделия, указанные в ТР ТС 014/2011, предоставляется декларация/сертификация соответствия Таможенного союза.
3. Наличие паспорта качества на каждую партию применяемых материалов и изделий обязательно.
4. Противогололедные материалы, предназначенные для борьбы с зимней скользкостью, должны удовлетворять требованиями ГОСТ Р 59201-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Капитальный ремонт, ремонт и содержание. ГОСТ 33387-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Противогололедные материалы. Технические требования.
5. При замене или установке новых дорожных знаков применять указанные в ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования» дорожные знаки, с классом световозвращающих материалов, имеющих оптическую систему из микропризм и предусматривать их размещение на опорах (d = 76 мм для типового знака) по ГОСТ 32948-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.
6. При замене отдельных секций металлического барьерного ограждения руководствоваться требованиям ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования, ГОСТ 33127-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Классификация.
7. При замене светоотражающих элементов руководствоваться требованиям ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования.



Приложение №7
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________
	
Требования к исполнительной документации

	при выполнении всесезонных работ, объемных работ в весенне-летне-осенний период по содержанию автомобильной дороги

	
	Перечень основной исполнительной документации:

	2
	Общий журнал работ;

	3
	Журнал входного контроля применяемых материалов;

	4
	Паспорта (на каждую партию применяемых изделий - в обязательном порядке), сертификаты (предоставление - добровольное) на применяемые материалы;

	5
	Материалы операционного контроля качества работ;

	6
	Акт комиссионной приемки выполненных работ (с указанием объемов и фактических адресов производства работ);

	7
	Фотоматериалы.

	пп/п
	Наименование работ
	Перечень исполнительной документации
	Перечень нормативной документации, регламентирующей требования к исполнительной документации

	1.
	Замена щитков дорожных знаков
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Сведения о дефектах и устранении дефектов дорожных знаков
4. Акт проверки выполненных работ                                       5. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"

ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

ГОСТ Р 52290-2004 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования

ГОСТ 32948-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.


	2.
	Восстановление целостности лицевой поверхности дорожного знака
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Сведения о дефектах и устранении дефектов дорожных знаков
4. Акт проверки выполненных работ                                       5. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	

	3.
	Замена стоек дорожных знаков
	1. Общий журнал работ                                           2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Сведения о дефектах и устранении дефектов дорожных знаков
4. Акт проверки выполненных работ                                                                   5. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	

	4.
	Установка дорожных знаков на металлических стойках
	1. Общий журнал работ                                         2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Сведения о дефектах и устранении дефектов дорожных знаков
4. Акт проверки выполненных работ
5. Документы, подтверждающие качество применяемых материалов
	

	5.
	Замена светоотражающих элементов на ограждениях
	1. Общий журнал работ                                           2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
4. Акт проверки выполненных работ                                                                   5. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования

	6.
	Замена отдельных секций барьерного ограждения
	1. Общий журнал работ                                           2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                                                   4. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования

ГОСТ 26804-86 Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия

ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"


	7.
	Замена отдельных секций пешеходного перильного ограждения
	1. Общий журнал работ                                           2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                                                   4. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"

ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения

	8.
	Исправление повреждений и деформаций элементов удерживающего пешеходного ограждения
	1. Общий журнал работ                                           2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                                                   4. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"

ГОСТ Р 58351-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения

	9.
	Засыпка промоин грунтом с уплотнением на обочинах и откосах
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Журнал физико-механических свойств грунтов
4. Акт проверки выполненных работ                                       5. Исполнительная ведомость
6. Документ, подтверждающий качество применяемого материала
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85

СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"

	10.
	Укрепление откосной части земляного полотна с добавлением ТПС
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                       4. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85"

	11.
	Подсев трав на обочинах и разделительной полосе, укрепленных засевом трав
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                       4. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	
Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85"

ГОСТ Р 52325-2005 "Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия"

СТО ГУ «Дорожная дирекция ЯНАО» 48725089.02-2009 Проведение работ по биологическому укреплению откосов, рекультивации полосы отвода и карьеров на автомобильных дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа. Технические условия


	12.
	Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах с добавлением отсева дробления горных пород с уплотнением
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Журнал испытания песка (отсевов дробления)
4. Акт проверки выполненных работ                                       5. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85"

СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"

ОДН 218.3.039-2003 Укрепление обочин автомобильных дорог

	13.
	Вырубка кустарника с откосов земляного полотна с погрузкой и вывозкой на ТБО порубочных остатков
	1. Общий журнал работ                                          2. Акт проверки выполненных работ
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог


	14.
	Ликвидация съездов с дороги в неустановленных местах
	1. Общий журнал работ                                           2. Акт проверки выполненных работ
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

	15.
	Устранение повреждений водоотводных лотков
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                       4. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ 32955-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования"

ГОСТ 32956-2014. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Методы контроля

	16.
	Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного (цементобетонного) покрытий проезжей части асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия (ямочный ремонт покрытий)
	1. Общий журнал работ                                      2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Журнал испытания битума (битумной эмульсии)
4. Рецепт асфальтобетонной смеси                        5.Журнал испытания песка (отсевов дробления)
6. Журнал испытания щебня                              7. Журнал испытания образцов, взятых из смесителя
8. Акт приёмки выполненных работ                  9. Документы, подтверждающие качество материалов
10. Акты освидетельствования скрытых работ
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85"

СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"

ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений


	17.
	Заливка трещин в асфальтобетонном покрытии
	1. Общий журнал работ                                               2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных вяжущих
4. Акт приёмки выполненных работ                         5. Документы, подтверждающие качество применяемого материала
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85"

СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"

	18.
	Окрашивание оголовков металлических труб эмалью
	1. Общий журнал работ                                               2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт приёмки выполненных работ                         4. Документы, подтверждающие качество применяемого материала
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ Р 51691-2008 Материалы лакокрасочные. Эмали. Общие технические условия

	19.
	Укрепление откосов у оголовков водопропускных труб ТПС
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                       4. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

СП 78.13330.2012 Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85"

СП 34.13330.2021 "СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги"

	120.
	Замена разрушенных бордюров
	1. Общий журнал работ                                           2.  Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                       4. Документ, подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ 32961-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Технические требования

ГОСТ 32962-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Камни бортовые. Методы контроля


	21.
	Наклеивание светоотражающей пленки
	1. Общий журнал работ                                           2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций и оборудования
3. Акт проверки выполненных работ                                                                   4. Документ подтверждающий качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования

ГОСТ 32839-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Методы контроля

ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования

	22.
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки
	1. Общий журнал работ
2. Журнал производства работ по нанесению дорожной разметки (приложение В ОДМ 218.6.020-2016)
3. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций, и оборудования
4. Акт на выполненные работы
5. Сводная ведомость объёмов работ                          6. Документы, подтверждающие качество применяемых материалов
7. Формы актов контроля качества горизонтальной дорожной разметки
8. Формы ведомостей контроля качества горизонтальной дорожной разметки
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

ГОСТ Р 52289-2019 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств"

ГОСТ 32952-2014  Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Методы контроля

ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования

ГОСТ 32830-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования

ГОСТ Р 53172-2022 "Дороги автомобильные общего пользования. Изделия для дорожной разметки. Микростеклошарики. Технические требования"

ГОСТ Р 51256-2018 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования

ОДМ 218.6.020-2016 Методические рекомендации по устройству дорожной разметки

	23.
	Восстановление изношенной горизонтальной дорожной разметки в осенний сезон
	
	

	24.
	Устранение дефектов искусственных сооружений
	1. Общий журнал работ
2. Журнал входного учёта и контроля качества получаемых деталей, материалов, конструкций, и оборудования
3. Акт на выполненные работы
4. Сводная ведомость объёмов работ                          5. Документы, подтверждающие качество применяемых материалов
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.

ОДМ 218.6.1.008-2021 Пособие дорожному мастеру по организации производства работ при эксплуатации автомобильных дорог

СП 35.13330.2011. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84*.

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

СП 46.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91.

СП 79.13330.2012. Свод правил. Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний. Актуализированная редакция СНиП 3.06.07-86.

	25.
	Вывоз и утилизация мусора
	1. Общий журнал работ                                   2. Счёт-фактура на утилизацию мусора на полигоне
	Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования.






Приложение №8
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________
Акт
о приемке выполненных работ
по содержанию автомобильной дороги________________________
за _____________ 20____г.


	№  п/п
	Наименование видов работ
	Ед. изм
	Всего
	Оценено в текущем месяце
	Подлежит к оплате
	Стоимость выполненных работ в месяц в текущих ценах, руб.
	Кол-во мес.
	Стоимость всего, руб.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8                                                     (гр.5*гр.6*гр.7)

	1
	Нормативные работы:
	
	

	
	Всего нормативное содержание:
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Объемные работы
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемные работы всесезонные:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого объёмные работы всесезонные
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объемные работы на а/д в зимний период:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего объемные работы:
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Целевые работы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего целевые работы:
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Прочие работы и затраты:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего прочие работы:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого по разделам:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого сметная стоимость в ценах _ квартала 20__г. на год:
	
	
	
	
	
	
	

	
	Стоимость работ на 20__ г. С индексом-дефлятором
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого с коэффициентом контрактной цены
	
	
	
	
	
	
	

	
	Возвратные материалы
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	
	

	
	В том числе НДС
	
	
	
	
	
	
	

	
	


Представитель Подрядчика:
	
	
	
	



Представитель Субподрядчика:
	




	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(должность)
	
	(подпись)
	
	 (ФИО)
	
	(должность)
	
	(подпись)
	
	 (ФИО)
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№ ___________
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Унифицированная форма № КС-3

	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждена Постановлением Госкомитета России

	
	
	
	
	
	
	
	
	От 11 ноября 1999 г. № 100

	
	
	
	
	
	
	Код

	
	
	
	
	
	Форма по ОКУД
	322001

	
	
	
	
	
	по ОКПО
	

	Подрядчик:
	
	
	
	
	

	
	по ОКПО
	

	
	
	
	
	
	
	

	Субподрядчик:
	
	
	
	
	

	
	по ОКПО
	

	
	
	
	
	
	
	

	Объект:
	
	
	
	
	

	
	по ОКПО
	

	
	
	
	
	
	
	

	Источник финансирования: Окружной бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Вид деятельности по ОКУД
	

	
	
	
	
	Договор подряда (контракт)
	номер
	

	
	
	
	
	
	дата
	
	
	

	
	
	
	
	
	Вид операции
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Номер документа
	Дата составления
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СПРАВКА

	О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер по порядку
	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат, в рублях
	Код
	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.

	
	
	
	С начала проведения работ
	С начала года
	В том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого
	
	
	

	
	
	
	Сумма с НДС
	
	
	

	
	
	
	Всего с учетом НДС
	
	
	

	Подрядчик:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Субподрядчик:
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к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________


РЕЕСТР
актов выполненных работ за ______________20____г.


	№ п/п
	Наименование актов
	Всего выполнено, руб.
	НДС %, руб.
	Всего с НДС, руб

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	





Представитель Подрядчика ____________________

Представитель Субподрядчика ____________________















Приложение №11
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________
Образец макета информационного щита

[image: ]

Макет паспорта должен иметь следующие параметры:
- Основа должна быть из оцинкованного материала толщиной 0.8 – 1 мм;
- Щит должен быть выполнен на жестком металлокаркасе из профильной трубы 40х20 мм;
- Пленка светоотражающая типа А по ГОСТ Р 58350-2019;
- Крепление осуществляется на двух оцинкованных стойках диаметром не менее 76 мм;
- Высота установки от низа щита до покрытия должна составлять не менее 2000 мм.
[image: ]




Приложение №12
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________

[image: ]
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Приложение №13
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________
Схема
обозначения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств передвижными заградительными знаками на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения 
Ямало-Ненецкого автономного округа

[image: ]










[bookmark: _Hlk240299396]Приложение №14
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________

НЕУСТОЙКИ (штрафы)
за нарушение качества работ, ненадлежащее содержание строительной площадки и нарушения в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, культуры выполнения работ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Приложение устанавливает порядок начисления и уплаты штрафных санкций, применяемых в отношении Субподрядчиков/Исполнителей (далее – Субподрядчик) за нарушение качества работ, ненадлежащее содержание строительной площадки, нарушения в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (ОТ, ПБ, ПожБ и ООС) и культуры выполнения работ (далее - Штрафы) Сторонами Договора.
1.2. Во избежание сомнений Стороны соглашаются, что Штрафы в соответствии с условиями Договора являются мерами гражданско-правового обеспечения надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
1.3. Нарушение Субподрядчиком требований действующего законодательства, нормативно-технических документов и локально-нормативных документов Подрядчика в области ОТ, ПБ, ПожБ и ООС, культуры выполнения работ, качества выполняемых работ и ненадлежащего содержания строительной площадки, нарушения производственной и трудовой дисциплины, предусмотренные настоящим Приложением рассматриваются как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение Штрафов на Субподрядчика, а так же являются основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора со стороны Подрядчика.
1.4. Штрафы применяются в случае нарушений, допущенных Субподрядчиком, субподрядчиком или иными третьими лицами, привлеченными Субподрядчиком для выполнения работ.
1.5. Штрафы, установленные настоящим Приложением, не являются заранее согласованным размером убытков и взыскиваются дополнительно к суммам убытков, которые несет соответствующая Сторона.
1.6. Во всех случаях, если иное не следует из настоящего Приложения, Подрядчик вправе удержать суммы Штрафов, убытков (иные суммы, подлежащие выплате Подрядчику Субподрядчиком в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Субподрядчиком обязательств по Договору), из любых сумм, причитающихся выплате Субподрядчику. 
1.7. Уплата Субподрядчиком Штрафов не лишает права Подрядчика требовать от Субподрядчика исполнения в натуре его обязательств, предусмотренных Договором, а также не лишает Подрядчика права расторгнуть Договор и (или) в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо Договором.
1.8. В случае если Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства и начисляется за каждый день просрочки исполнения соответствующего обязательства, такой Штраф подлежит выплате Субподрядчиком или удержанию с Субподрядчика (в зависимости от того, что применимо) за весь срок неисполнения или ненадлежащего исполнения соответствующего обязательства, если Стороны не договорятся об ином.
1.9. Предусмотренные настоящим Приложением Штрафы за нарушение Субподрядчиком исполнения принятых им обязательств по Договору Субподряда не начисляются в случае, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
1.10. В случае если в результате действий (бездействия) Субподрядчика и (или) привлеченных им субподрядчиков был причинен реальный ущерб третьим лицам, который в соответствии со вступившим в силу судебным решением, подлежит возмещению Подрядчиком, Субподрядчик обязан компенсировать все понесенные Подрядчиком расходы и убытки в связи с таким судебным решением.
1.11. Субподрядчик отвечает за нарушения своих подрядных организаций, иных третьих лиц, выполняющих работы на производственных объектах или лицензионных участках Подрядчика, как за свои собственные. 
1.12. Субподрядчик самостоятельно несет полную ответственность перед всеми компетентными государственными (муниципальными), административными и иными органами (организациями) за нарушение правил и порядка ведения Работ на объекте, установленных действующими нормативными документами, порядка привлечения иногородней и иностранной рабочей силы, как со стороны самого Субподрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций. В случае применения административными или иными контролирующими органами имущественных санкций к Подрядчику, если они явились результатом нарушения Субподрядчиком своих обязанностей или совершения Субподрядчиком иных действий, влекущих применение к Подрядчику имущественных санкций, Субподрядчик компенсирует Подрядчику убытки в размере взысканных с него Штрафов.
2. Порядок начисления и выплаты (удержания) Штрафов. 
2.1. Начисление Субподрядчику Штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств по Договору и нарушение требований к работам, определенным Договором и действующим законодательством осуществляется в размере, предусмотренном настоящим Приложением.
2.2. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения.
2.3. Частичное устранение выявленных нарушений (неполное) или не соответствующее требованиям законодательства, нормативно-технической документации, или иной утвержденной документации на объекте строительства в соответствии с заключенным контрактом, считается невыполнением требований Подрядчика.
2.4. В случае, если установлено нарушение двумя и более работниками Субподрядной организации или привлеченными силами Субподрядчиком организаций или третьих лиц, Штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником).
2.5. В случае если установлено несколько нарушений работниками Субподрядной организации или привлеченными силами Субподрядчиком организаций или третьих лиц, Штраф взыскивается по факту (один факт соответствует нарушению одним работником), в рамках одного несоответствия/отклонения/события/происшествия, взыскивается сумма Штрафов за каждый факт нарушения. 
2.6. Уполномоченные представители Подрядчика вправе в любое время проводить проверки, связанные с соблюдением Субподрядчиком требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, требований природоохранного законодательства, а также строительных норм и правил, санитарных правил и нормативов при производстве работ. 
2.7. Полномочия представителей Подрядчика и Субподрядчика должны подтверждаться доверенностью на выполнение действий, связанных с выдачей и получением Предписаний об устранении выявленных нарушений правил производства работ (далее – Предписания») и/или Актов об устранении нарушений.
2.8. [bookmark: _Ref121335390]Порядок выдачи Предписания. 
Если в ходе проверки обнаружится ненадлежащее выполнение Субподрядчиком условий Договора, представителем Подрядчика составляется Предписание, в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, делается фотосъемка нарушений. 
Предписание подписывается уполномоченным сотрудником Подрядчика, осуществляющего производственный контроль либо третьим лицом привлеченным Подрядчиком для осуществления контроля, работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником Субподрядчика и/или представителем Субподрядчика. Общее количество лиц, подписывающих Предписание, должно быть не менее двух человек. 
Из них минимум один представитель Подрядчика и один представитель/работник Субподрядчика. 
В случае присутствия работника или представителя Субподрядчика на месте выявленного нарушения, и его отказа от подписания Предписания, такой факт фиксируется непосредственно в Предписании. В таком случае Предписание подписывается одним уполномоченным лицом Подрядчика. 
В случае отсутствия представителя Субподрядчика, Предписание подписывается двумя представителями Подрядчика.
2.9. Порядок вручения предписания Субподрядчику.
Для исполнения содержащихся в Предписании требований в указанные в нем сроки, Подрядчик направляет Субподрядчику один экземпляр Предписания с приложениями к нему (материалы фотосъемки) при их наличии. 
Надлежащим направлением Субподрядчику Предписания является вручение под роспись уполномоченному представителю Субподрядчику и/или отправление скан-копии такого Предписания уполномоченным представителем Подрядчика с адреса его служебной электронной почты на адрес электронной почты Субподрядчика, указанной в Договоре.
В случае присутствия уполномоченного представителя Субподрядчика на месте выявленного нарушения, ему вручается один экземпляр указанного Предписания под роспись. 
В случае отказа уполномоченного представителя Субподрядчика от получения Предписания или в случае отсутствия уполномоченного представителя Субподрядчика на месте выявленного нарушения скан-копия Предписания направляется Субподрядчику, на его электронную почту.
2.10. [bookmark: _Ref122681878]В течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения указанного в п. 2.8 настоящего Приложения Предписания Субподрядчик вправе направить Подрядчику мотивированные возражения в отношении выданного Предписания.
2.11. Если по истечении указанного в пункте 2.10 настоящего Приложения срока Субподрядчик не представит мотивированных возражений в отношении полученного от Подрядчика Предписания, соответствующее Предписание считается согласованным и принятым Субподрядчиком
2.12. Предписание является документом, устанавливающим факт нарушения и дающим право Подрядчику на применение в отношении Субподрядчика Штрафов в соответствии 
с п. 3.2. и п. 3.3. настоящего Приложения. 
2.13. Предписание, оформленное в соответствии с п. 2.8, является достаточным основанием для предъявления претензии и взыскания Штрафа. Отказ работника/представителя Субподрядчика от подписания Предписания не является препятствием для взыскивания Штрафа.
2.14. [bookmark: _Ref122695790]Отдельными документами, подтверждающими факт нарушения, могут быть также следующие документы:
· Акт расследования причин происшествия, составленного комиссией по расследованию причин происшествия Заказчика с участием представителей Подрядчика и/или
· Соответствующий Акт или Предписание контролирующих и надзорных органов, в том числе привлеченных Заказчиком и/или
· Акт выявленного несоответствия, выданный уполномоченным представителем Подрядчика.
2.15. На основании одного из документов, указанных в п. 2.14, представитель Подрядчика вправе выдать соответствующее Предписание Субподрядчику об устранении выявленных нарушений. Такое предписание подписывается только представителем Подрядчика, к нему прилагается скан-копия документа, указанного в п. 2.14 Приложения. Предписание направляется в адрес Субподрядчика в порядке, предусмотренном п. 2.9 Приложения. 
2.16. Уполномоченные представители Подрядчика, по истечении сроков, установленных Предписанием, проводят с участием представителя Субподрядчика повторное обследование Объекта, на котором выявлено нарушение. Перечень не устраненных Субподрядчиком нарушений фиксируется также в Предписании, которое подписывается представителями Субподрядчика и Подрядчика. Отказ от подписи Предписания представителем Субподрядчика не освобождает Субподрядчика от применения к нему Штрафов.
2.17. В случае повторного невыполнения указаний Подрядчика по срокам устранения нарушений, подтвержденное Предписанием, Подрядчик вправе потребовать от Субподрядчика уплаты штрафа в двойном размере.
2.18. В случае неоднократного (два раза и более) в течение шести месяцев совершения любого из нарушения, указанного в п. 3.2 и п. 3.3 настоящего Приложения, размер налагаемого Штрафа увеличивается в 2 раза.
2.19. В случае повреждения зелёных насаждений при выполнении работ, предусмотренных Договором, Субподрядчик обязан восстановить их за свой счёт, а в случае привлечения к ответственности Подрядчика контролирующими государственными органами к ответственности в виде штрафа, Субподрядчик возмещает Подрядчику сумму штрафа.
2.20. В случае причинения убытков Подрядчику, в том числе действиями субподрядчиков, поставщиков и других исполнителей, привлеченных Субподрядчиком по отдельным договорам, Субподрядчик полностью отвечает за действия привлеченных лиц и обязан возместить причиненные убытки в полном объеме.
2.21. Штрафы за нарушение обязательств Субподрядчика по настоящему Приложению начисляются и выплачиваются Субподрядчиком в следующем порядке:
2.21.1. [bookmark: _Ref121335406]В случае нарушения Субподрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик вправе направить Субподрядчику требование об уплате соответствующей суммы Штрафа (далее – «Требование об Уплате Штрафа), при этом срок направления такого требования не ограничен во времени.
2.21.2. [bookmark: _Ref121335431]В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного в п. 2.21.1. настоящего Приложения требования Субподрядчик вправе направить Подрядчику аргументированные возражения в отношении полученного Требования об Уплате Штрафа.
2.21.3. [bookmark: _Ref121335443]Если по истечении указанного в пункте 2.21.2 настоящего Приложения срока Субподрядчик не представит возражений в отношении полученного от Подрядчика Требования об Уплате Штрафа, соответствующее требование считается согласованным Субподрядчиком.
2.21.4. Субподрядчик обязан выплатить Подрядчику сумму начисленных Штрафов, указанных в Требовании об Уплате Штрафа, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого Требования.
2.21.5. [bookmark: _Ref122699552]Если по истечении указанного в пункте 2.21.3 срока Субподрядчик не осуществит выплату Штрафа в размере, предусмотренном в Требовании об Уплате Штрафа либо в случае, если Субподрядчик предоставил возражения на Требование об Уплате Штрафа, но Подрядчик считает его необоснованным: 
(i)  Подрядчик вправе удержать указанную в Требовании об Уплате Штрафа сумму начисленных Штрафов в счет выплаты сумм, подлежащих уплате Субподрядчику в соответствии с условиями Договора; и/или 
(ii) Подрядчик вправе предъявить требования по соответствующей Банковской Гарантии, и/или
(iii) Обратиться с иском в суд, и/или
(iv) Предпринять иные меры, предусмотренные Договором и/или действующим законодательством РФ.
2.21.6. Если совокупный объем начисленных Штрафов, оспариваемых и/или неоплаченных Субподрядчиком, превысит сумму 3 000 000 (три миллиона) рублей, Подрядчик вправе приостановить оплату аванса и/или оплату выполненных Субподрядчиком работ (услуг) и принятых Подрядчиком в порядке, предусмотренном Договором, и/или любых иных платежей в пользу Субподрядчика до момента урегулирования Сторонами спора (ов) в отношении соответствующих сумм Штрафов или оплаты данных Штрафов Субподрядчиком.
2.21.7. Подрядчик вправе произвести удержание выплачиваемых Субподрядчиком Штрафов при осуществлении Подрядчиком оплаты в отношении выполненных Субподрядчиком работ и принятых Подрядчиком из любых сумм, подлежащих оплате Субподрядчику.
3. Размеры Штрафов
3.1. Если в ходе проверки представителями Подрядчика обнаружатся нарушения законодательства при использовании труда иностранных граждан, представителем Подрядчика составляется Предписание, в котором указываются выявленные нарушения, делается фотосъемка нарушений. Указанное Предписание с материалами фотосъемки подписывается представителем Субподрядчика и передается уполномоченному представителю Субподрядчика для исполнения им требований и указаний в установленные в Предписании сроки. Данное Предписание является документом, дающим право Подрядчику на применение в отношении Субподрядчика Штрафов в размере 750 000 руб. за каждое нарушение. Отказ от подписи Предписания представителем Субподрядчика не освобождает Подрядчика от применения к нему Штрафов.
3.2. [bookmark: _Ref121335355]За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком принятых на себя обязательств по Договору в области качества выполняемых работ и содержания строительной площадки предусмотрены следующие Штрафы: 

	№ п.п.
	Нарушение
	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждый пункт выявленного нарушения

	1
	2
	3

	3.2.1.
	Земляное полотно

	3.2.1.1.
	Отсутствие уплотнения (коэффициент уплотнения грунта не соответствует проектному значению);
	50 000 рублей

	3.2.1.2.
	Использование для возведения насыпи заведомо непригодного грунта (визуально не соответствует требуемому, переувлажнён, присутствуют мёрзлые комья, превышающие допустимые размеры и пр.);
	50 000 рублей

	3.2.1.3.
	Возникновение просадок/продольных трещин/размывов и иных дефектов, возникших по причине нарушения технологии производства;
	60 000 рублей

	3.2.1.4.
	Превышение толщины отсыпаемого слоя/уплотнение выполнено не послойно (толщина больше указанной в акте пробного уплотнения);
	50 000 рублей

	3.2.1.5.
	Использование в одном слое разных видов грунтов (смешение);
	70 000 рублей

	3.2.1.6.
	Геометрические параметры снятия плодородно-растительного слоя (Далее – ПРС) не соответствуют проектным;
	50 000 рублей

	3.2.1.7.
	Отсутствие операционного контроля на месте производства работ в том числе проведение операционного контроля не в полном объеме;
	50 000 рублей

	3.2.2.
	Слои основания

	3.2.2.1.
	Нарушение геометрии слоя (ширина, уклон, толщина, отметки).
	50 000 рублей

	3.2.2.2.
	Нарушение временных интервалов между укладкой, уплотнением и устройством вышележащего слоя (при работе с материалами, содержащими вяжущее – Щебеночно-песчано-цементные смеси (Далее – ЩПЦС), Органо-минеральные смеси (Далее - ОМС), асфальтогранулобетон (Далее - АГБ);
	50 000 рублей

	3.2.2.3.
	Несоответствие фактического коэффициента уплотнения требуемому (при работе с материалами, содержащими вяжущее – ЩПЦС, ОМС, АГБ);
	50 000 рублей

	3.2.2.4.
	Несвоевременная обработка устроенного конструктивного элемента пленкообразующими материалами (при работе с материалами, содержащими вяжущее – ЩПЦС, ОМС, АГБ);
	50 000 рублей

	3.2.2.5.
	Возникновение просадок/продольных трещин/размывов и иных дефектов, возникших по причине нарушения технологии производства;
	70 000 рублей

	3.2.2.6.
	Отсутствие операционного контроля на месте производства работ;
	50 000 рублей

	3.2.2.7.
	Отсутствие согласованного и утвержденного в установленном порядке рецепта (состава) применяемых смесей;
	60 000 рублей

	3.2.3.
	Асфальтобетонные основания и покрытия (в том числе, покрытия из ОМС)

	3.2.3.1.
	Отсутствие защитных пологов на автосамосвалах при транспортировке; 
	50 000 рублей

	3.2.3.2.
	Укладка смеси на неподготовленное основание (пыль, грязь, отсутствие подгрунтовки нижележащего слоя /при условии, что она требовалась/);
	70 000 рублей

	3.2.3.3.
	Несоответствие асфальтобетонной смеси устраиваемого конструктивного слоя требуемым (утвержденным) физико-механическим характеристикам;
	75 000 рублей

	3.2.3.4.
	Нарушение геометрии слоя (ширина, уклон, толщина, отметки);
	50 000 рублей

	3.2.3.5.
	Устройство конструктивных слоёв из а/б смеси при неблагоприятных погодных условиях/пониженных температурах воздуха без соответствующего на то обоснованиях и необходимых мероприятий;
	60 000 рублей

	3.2.3.6.
	Не заделываются вовремя места отбора кернов;
	50 000 рублей

	3.2.3.7.
	Несоответствие ровности покрытия установленным требованиям;
	50 000 рублей

	3.2.3.8.
	Устройство верхнего слоя покрытия (далее – ВСП) без использования перегружателя (если это предусмотрено требованиями);
	50 000 рублей

	3.2.3.9.
	Возникновение просадок/продольных трещин/размывов и иных дефектов, возникших по причине нарушения технологии производства;
	70 000 рублей

	3.2.3.10.
	Отсутствие операционного контроля на месте производства работ в том числе проведение операционного контроля не в полном объеме;
	50 000 рублей

	3.2.3.11.
	Отсутствие согласованного и утвержденного в установленном порядке рецепта (состава) применяемых смесей;
	60 000 рублей

	3.2.3.11.
	Несоответствие устроенного слоя требованиям нормативно-технической документации (Далее – НТД) и проекта;
	75 000 рублей

	3.2.4.
	Бетонные работы

	3.2.4.1.
	Нарушение требований по уходу за бетоном забетонированных конструкций (укрытие/полив/ подогрев при пониженных температурах и пр) ;
	50 000 рублей

	3.2.4.2.
	Отсутствие специальных журналов (бетонирования, ухода за бетоном);
	50 000 рублей

	3.2.4.3.
	Добавление воды в бетонную смесь после приготовления с целью повышению её удобоукладываемости (нарушение водоцементного соотношения);
	70 000 рублей

	3.2.4.4.
	Превышение допустимых технологических перерывов при бетонировании;
	70 000 рублей

	3.2.4.5.
	Бетонная смесь не соответствует требованиям проекта и НТД
	75 000 рублей

	3.2.4.6.
	Отсутствие согласованного и утвержденного в установленном порядке рецепта (состава) применяемых смесей
	60 000 рублей

	3.2.4.7.
	Лабораторный контроль поступающей продукции ведется с нарушениями
	70 000 рублей

	3.2.4.8.
	Бетон монолитной конструкции не соответствует проектным требованиям
	75 000 рублей

	3.2.5.
	Содержание строительной площадки/Сохранность объекта

	3.2.5.1
	Разрушение водоотводных лотков/ водосбросов/ бортовых камней при производстве работ (механическое разрушение, размывы в паводок)
	50 000 рублей

	3.2.5.2.
	Присутствуют разрушения устроенных элементов а/д (в том числе дорожная одежда и др. конструктивные слои, локально-очистные сооружения (далее – ЛОС), конусы насыпи искусственных сооружений (Далее – ИССО), армогрунтовые подпорные стены (Далее - АГС) и т.д.
	50 000 рублей

	3.2.5.2.
	Отсутствует пункт мойки колес. Вынос грязи на а/д общего пользования;
	50 000 рублей

	3.2.5.3.
	Складирование мусора в полосе отвода а/д;
	50 000 рублей

	3.2.5.4.
	Не обеспечена уборка территории строительной площадки и прилегающей зоны от строительного мусора, загрязнение покрытия проезжей части;
	50 000 рублей

	3.2.5.5.
	Не обеспечен построечный водоотвод;
	50 000 рублей

	3.2.6.
	Организация дорожного движения ( Далее - ОДД)

	3.2.6.1.
	Отсутствует согласованная схема организации дорожного движения и проекта организации дорожного движения (Далее - ПОДД);
	70 000 рублей

	3.2.6.2.
	Отсутствуют знаки и другие элементы, указанные в согласованной схеме организации дорожного движения;
	70 000 рублей

	3.2.6.3.
	Фактическое расположение средств организации дорожного движения не соответствуют утвержденной схеме;
	70 000 рублей

	3.2.6.4.
	Средства организации дорожного движения повреждены, загрязнены/неинформативны, не соответствуют требованиям ГОСТ;
	50 000 рублей

	3.2.7.
	ИССО и Малые искусственные сооружения (Далее – МИС)

	3.2.7.1.
	Несоответствие отметок входного/ выходного оголовка труб;
	50 000 рублей

	3.2.7.2.
	Разрушение укрепления оголовков водопропускных труб (лотки, откосная часть);
	50 000 рублей

	3.2.7.3.
	Несоответствие отметок и планового положения элементов ИССО;
	50 000 рублей

	3.2.7.4.
	Повреждение гидроизоляции ездового полотна ИССО;
	70 000 рублей

	3.2.7.5.
	Погружение (забивка, бурение) свай свыше предельно допустимых отклонений;
	50 000 рублей

	3.2.7.6.
	Устройство свайного поля с отклонениями, превышающими предельно допустимые значения;
	50 000 рублей

	3.2.7.7.
	Невыполнение динамических и статических испытаний;
	70 000 рублей

	3.2.7.8.
	Несоответствие бетонной поверхности заданному классу;
	50 000 рублей

	3.2.7.9.
	Нарушение требований по уходу за бетоном забетонированных конструкций;
	50 000 рублей

	3.2.7.10.
	Превышение допустимых технологических перерывов при бетонировании;
	70 000 рублей

	3.2.7.11.
	Применение железобетонных конструкций с характеристиками отличными от проектных;
	70 000 рублей

	3.2.7.12.
	Трещины на бетонных или железобетонных конструкциях (ростверк, балка, плита и т.д.);
	60 000 рублей

	3.2.7.13
	Устройство оклеечной гидроизоляции выполнено с браком;
	50 000 рублей

	3.2.7.14.
	Дефекты ЛКП (лакокрасочного покрытия);
	50 000 рублей

	3.2.7.15.
	Устройство деформационных швов с отклонениями от проекта;
	70 000 рублей

	3.2.7.16.
	Использование шпунта, металлоконструкций для временных зданий и сооружений (Далее – ВзиС) не соответствующих требованиям НДТ и проекта;
	50 000 рублей

	3.2.7.17.
	Применение опалубки, не соответствующей требованиям ГОСТ и не обеспечивающей заданный класс поверхности бетона;
	50 000 рублей

	3.2.7.18.
	Несоблюдение требований по очистке и подготовке метизов, фасонных элементов и с фрикционных соединений;
	50 000 рублей

	3.2.7.19.
	Нарушение технология сварки металлоконструкций пролетного строения;
	50 000 рублей

	3.2.7.20.
	Нарушение технология сборки металлоконструкций пролетного строения моста;
	50 000 рублей

	3.2.7.21.
	Отсутствие согласования испытаний Проектным институтом;
	50 000 рублей

	3.2.7.22.
	Отсутствие мониторинга за деформациями инженерных сооружений;
	50 000 рублей

	3.2.7.23
	Бетон монолитной конструкции не соответствует проектным требованиям;
	75 000 рублей

	3.2.8.
	Прочие нарушения, распространяющиеся на все виды выполняемых работ;

	3.2.8.1.
	Ложные вызовы/несвоевременные отмены, в том числе направление Подрядчику заявки-вызова для проведения приемки выполненных Скрытых Работ, Ответственных конструкций, в случае если работы по факту не выполнены, что фиксируется Подрядчиком в Общем журнале работ;
	60 000 рублей

	3.2.8.2.
	Отсутствие на месте производства работ актуальных актов пробного уплотнения/ технологических карт/ специальных журналов;
	50 000 рублей

	3.2.8.3.
	Производство последующих работ без освидетельствования скрытых (скрытые работы проведены должным образом, но не освидетельствованы);
	75 000 рублей

	3.2.8.4.
	Производство последующих работ без освидетельствования скрытых (скрытые работы проведены с нарушением: не уложили ФРП и устроили слой основания из щебня; не уложили геосетку между слоями а/б и т.п.);
	75 000 рублей

	3.2.8.5.
	Движение гусеничной техники по а/б покрытию/сборному покрытию из ж/б плит без подкладок;
	70 000 рублей

	3.2.8.6.
	Несоответствие уклонов/толщины слоя (по всем конструктивам).
Отсутствие на участке пикетажных табличек;
	50 000 рублей

	3.2.8.7.
	Отсутствие геодезической разбивки;
	50 000 рублей

	3.2.8.8.
	Ведение работ вразрез утверждённой технологической карте;
	50 000 рублей

	3.2.8.9.
	Не осуществляется входной/операционный контроль; 
	50 000 рублей

	3.2.8.10.
	Применение строительных материалов, качество которых не соответствует требованиям проекта и действующей НТД;
	75 000 рублей

	3.2.8.11.
	Плановые и высотные отметки геодезической разбивочной основы (Далее – ГРО) имеют отклонения от утвержденных значений;
	70 000 рублей

	3.2.8.12.
	Работы выполнены не в полном объеме;
	60 000 рублей

	3.2.8.13.
	Геометрические размеры и формы конструктивного элемента/изделия не соответствуют требованиям рабочей документации ( Далее – РД)/проекта (за исключением указанных конструктивных элементов);
	70 000 рублей

	3.2.8.14.
	Записи в утвержденной документации ведутся не в полном объеме;
	50 000 рублей

	3.2.8.15.
	Отсутствие у Субподрядчика письменного согласия о привлечении субподрядчика на выполнение работ от Подрядчика; 
	100 000 рублей за каждый факт выполнения работ без соответствующего согласия

	3.2.8.16.
	Отсутствие в начале и конце участка производства работ информационных щитов;
	50 000 рублей 

	3.2.8.17.
	Неисполнение требований по ведению на объекте Общего и Специального Журнала Работ, Исполнительной Документации; 
	100 000 рублей 

	3.2.8.18.
	Неисполнение требований по оформлению, ведению и предоставлению Подрядчику Общего и Специального Журнала Работ, Исполнительной Документации, а также любой иной Отчетности (в том числе, сводки выполнения работ);
	100 000 рублей 

	3.2.8.19.
	Нарушение сроков предоставления Проекта Производства Работ;
	100 000 рублей за первые 10 дней несоблюдения сроков, далее 3 000 рублей за каждый день несоблюдения сроков

	3.2.8.20.
	Непредставление схемы организации въезда/выезда автотранспорта и строительной техники на дороги общего пользования;
	10 000 рублей 

	3.2.8.21.
	В случае нарушения обязательств по обеспечению беспрепятственного доступа на Строительную Площадку уполномоченных лиц;
	50 000 рублей 

	3.2.8.22.
	Нарушение срока освобождения Строительной Площадки от собственной строительной техники и расходных материалов, неиспользованных материалов и оборудования согласно п. 9.31 Договора;
	100 000 рублей за первые 10 дней несоблюдения сроков, далее 3 000 рублей за каждый день несоблюдения сроков

	3.2.8.23.
	Необоснованное уклонение Субподрядчика от подписания документации, в том числе, актов, предусмотренной Договором (в тех случаях, когда предусматривается его обязанность подписания соответствующих документов и отсутствуют основания, исчерпывающим образом определенные в настоящем Договоре, для отказа от подписания соответствующих документов);
	50 000  рублей

	3.2.9
	Складирование материалов;

	3.2.9.1.
	Нарушения правил складирования материалов;
	50 000 рублей 

	3.2.9.2.
	Не организованы (не обозначены, не выделены) зоны складирования и хранения дорожно-строительных материалов и изделий на участке производства работ;
	50 000 рублей 

	3.2.9.3.
	Нарушение условий складирования резерва грунта и плодородного слоя почвы, строительного мусора и древесины согласно п. 9.30. Договора;
	50 000 рублей 

	3.2.10
	Несоблюдение сроков устранения недостатков и дефектов, выявленных Подрядчиком и/или СК в ходе контроля выполнения работ и при приемке работ (зафиксированных в предписаниях);
	100 000 рублей за первые 10 дней нарушения срока, далее 3 000 рублей за каждый день несоблюдения сроков

	3.2.11.
	Прочие нарушения в области качества выполняемых работ и содержания строительной площадки
	50 000 рублей


3.3. [bookmark: _Ref121335367]За ненадлежащее исполнение Субподрядчиком принятых на себя обязательств по Договору в области требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды и культуры строительного производства предусмотрены следующие Штрафы:
	№ п/п
	Наименование нарушения
	Сумма штрафа, взыскиваемого за каждый пункт выявленного нарушения

	3.3.1.
	Нарушение требований охраны труда

	3.3.1.1
	Отсутствует распорядительный документ (приказ) руководителя строительной организации о назначении лица, ответственного за производство работ на Объекте. Отсутствует приказ о назначении лиц, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте);
	50 000 рублей.

	3.3.1.2
	Руководители и специалисты не прошли обучение по охране труда.  Отсутствуют удостоверения (или их копии) ответственных за производство работ и других инженерно-технических работников, руководящих работами, по проверке знаний требований охраны труда;
	10 000 рублей за 1 человека

	3.3.1.3
	Допуск работников к выполнению работ без проведения соответствующих инструктажей по охране труда. Отсутствует журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте;
	50 000 рублей.

	3.3.1.4
	Отсутствуют на участках комплекты организационно-технологической документации (проекты производства работ, технологические карты) на выполняемые виды работ (с ознакомлением работников);
	50 000 рублей.

	3.3.1.5
	Работники, выполняющие работы на объекте строительства не обеспечены специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
	50 000 рублей.

	3.3.1.6
	Неприменение работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;
	10 000 рублей за 1 человека

	3.3.1.7
	Отсутствуют защитные ограждения на границах зон с постоянным присутствием опасных производственных факторов, отсутствуют сигнальные ограждения и знаки безопасности на границах зон с возможным воздействием опасных производственных факторов;
	50 000 рублей.

	3.3.1.8
	Отсутствуют ограждения опасных зон по перепаду высот (1,8 м и более) высотой 1,1 м с заполнением в 3-х уровнях (по верху, в средней части и нижней – бортовая доска) инвентарных или изготовленных с соблюдением требуемых прочностных характеристик;
	50 000 рублей.

	3.3.1.9
	Проведение работ на высоте без применения систем обеспечения безопасности работ на высоте (систем безопасности) в случаях невозможности применения защитных ограждений;
	50 000 рублей за 1 человека.

	3.3.1.10
	Работы на высоте производятся с использованием неинвентарных (подручных) средств подмащивания;
	50 000 рублей.

	3.3.1.11
	Нарушены требования охраны труда при организации работ на высоте с оформлением наряда-допуска; 
	50 000 рублей.

	3.3.1.12
	Не выдан наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности;
	50 000 рублей.

	3.3.1.13
	При производстве работ нахождение работников в котлованах (выемках) с вертикальными стенками без крепления в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах на глубине более:
1) в не слежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах - 1,0 м;
2) в супесях - 1,25 м;
3) в суглинках и глинах - 1,5 м
	50 000 рублей.

	3.3.1.14
	Использование переходных мостиков местах перехода через траншеи, ямы, канавы, шириной менее 1 м, без ограждений с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, а также отсутствие мостиков;
	30 000 рублей.

	3.3.1.15
	Отсутствуют лестницы (трапы) шириной не менее 0,75 м с перилами для спуска и подъема работников в котлованы и широкие траншеи, а для спуска и подъема работников в узкие траншеи - приставные лестницы;
	30 000 рублей.

	3.3.1.16
	Леса высотой более 4 м от уровня земли, пола или площадки, на которой установлены стойки лесов, допущены к эксплуатации без приемки их комиссией с оформлением акта.
Подмости и леса высотой до 4 м допущены к эксплуатации без их приемки ответственным руководителем работ на высоте (отсутствует отметка в журнале приема и осмотра лесов и подмостей);
	50 000 рублей.

	3.3.1.17
	Использование съемных грузозахватных приспособлений с дефектами: узлы, порезы, обрывы нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ;
	30 000 рублей.

	3.3.1.18
	При вывешивании части транспортного средства (автомобиля) подъемными механизмами (талями, домкратами), под не поднимаемые колеса не установлены специальные упоры (башмаки), под вывешенную часть не установлены козелки (подставки);  
	50 000 рублей.

	3.3.1.19
	Разводка временных электросетей напряжением до 1000 В, используемых при электроснабжении объектов дорожного строительства и участков проведения дорожных работ выполнена с нарушениями. Должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями на опорах или конструкциях на высоте над уровнем земли (настила) не менее:
2,5 м - над рабочими местами;
3,5 м - над проходами;
6,0 м - над проездами.
	30 000 рублей.

	3.3.1.20
	Состояние электроснабжения и внутренних групповых электросетей производственной территории и бытового городка (крепление проводов и кабелей, способы их прокладки, вводы в здания и электрощиты) не соответствуют требованиям правилам устройства электроустановок;
	30 000 рублей.

	3.3.1.21
	Электрооборудование не имеет заземления;
	30 000 рублей.

	3.3.1.22
	Распределительное и коммутирующее электрооборудование (электрощиты, сборки, рубильники и др.) имеют внешние повреждения, некалиброванные плавкие вставки и не обеспечены исправными блокировочными или запирающими устройствами дверей, крышек, видимым заземлением;
	30 000 рублей.

	3.3.1.23
	Подключение кабелей к сварочному оборудованию осуществляется без применения опрессованных или припаянных кабельных наконечников;
	30 000 рублей.

	3.3.1.24
	Допускается применение самодельных электродержателей;
	30 000 рублей.

	3.3.1.25
	Нарушения выполнения мероприятий, предусмотренных Актом-допуском для производства работ на территории объекта строительного производства;
	50 000 рублей.

	3.3.1.26
	В случае механического повреждения трубопроводов, подземных и наземных коммуникаций, происшедших на территории Подрядчика, по вине Субподрядчика, помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Подрядчика от данного происшествия;
	100 000 рублей.

	3.3.1.27
	За невыполнение требований правил безопасного проведения газоопасных и электросварочных работ, предусмотренных действующим законодательством; 
	100 000 рублей.

	3.3.1.28
	За несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте (не применение необходимых страховочных поясов, лестниц, ограждений и т.д.); 
	50 000 рублей.

	3.3.1.29
	За начало работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной действующим законодательством;
	50 000 рублей.

	3.3.2.
	Нарушение требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности

	3.3.2.1.
	Отсутствуют копии протоколов проверки знаний специалистов, ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений (в случае применения на объекте);
	50 000 рублей.

	3.3.2.2.
	Не разработаны и не утверждены инструкции с должностными обязанностями, ответственных за промышленную безопасность в организации из числа ее аттестованных инженерно-технических работников: ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС; ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии; ответственный за безопасное производство работ с применением ПС.
А также не разработаны и не утверждены производственные инструкции для персонала;
	50 000 рублей.

	3.3.2.3.
	Допускается установка и работа кранов стрелового типа, кранов-манипуляторов, подъемников (вышек) на расстоянии менее 30 м от крайнего провода воздушной линии электропередачи или воздушной электрической сети напряжением более 50 В без наряда-допуска, определяющего безопасные условия работы;
	50 000 рублей.

	3.3.2.4.
	В процессе выполнения работ с применением ПС допускается использование тары для транспортировки людей, не предназначенной для этих целей;
	50 000 рублей.

	3.3.2.5.
	Находящиеся в эксплуатации ПС не снабжены табличками с обозначениями учетного номера, заводского номера ПС, паспортной грузоподъемности и дат следующего полного и частичного технического освидетельствований;
	30 000 рублей.

	3.3.2.6.
	Не обеспечено выполнение требований промышленной безопасности: ознакомление (под подпись) с ППР и ТК инженерно-технических работников, ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии, ответственных за безопасное производство работ с применением ПС, крановщиков (операторов), машинистов строительных подъемников, машинистов подъемников-вышек, рабочих люлек и стропальщиков;
	30 000 рублей.

	3.3.2.7.
	Не обеспечено содержание ПС в работоспособном состоянии и безопасные условия их работы путем организации надлежащего надзора и обслуживания, технического освидетельствования и ремонта: не проводятся периодические осмотры, технические обслуживания и ремонты, обеспечивающие содержание ПС, грузозахватных органов, приспособлений и тары в работоспособном состоянии. Не соблюдаются графики выполнения технических освидетельствований;
	50 000 рублей.

	3.3.2.8.
	Отсутствует лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (лицензируемый вид деятельности) при эксплуатации АБЗ, работающего на газовом топливе;
	50 000 рублей.

	3.3.2.9.
	Не обеспечена укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с требованиями. Лица, допускаемые к работе на опасном производственном объекте, не удовлетворяют квалификационным требованиям к осуществлению указанной работы;
	50 000 рублей.

	3.3.2.10
	Не осуществляется производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;
	50 000 рублей.

	3.3.2.11.
	Не проводится организацией диагностика, испытание, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте;
	50 000 рублей.

	3.3.2.12.
	Отсутствуют договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ОПО;
	50 000 рублей.

	3.3.2.13.
	В организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты I, II и III классов опасности, не разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
	50 000 рублей.

	3.3.2.14.
	Не соблюдаются организацией требования к внесению изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов;
	30 000 рублей.

	3.3.2.15.
	При использовании и хранении баллонов допускается их установка в местах прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств;
	50 000 рублей.

	3.3.2.16.
	Допускаются нарушения при эксплуатации баллонов с газами. Баллон с газом на месте применения до начала использования не установлен в вертикальное положение и не закреплен от падения. При производстве ремонтных или монтажных работ баллон со сжатым кислородом уложен на землю (пол, площадку), предварительно не очищенные от разливов топлива, масел, с обеспечением:
а) расположения вентиля выше башмака баллона и недопущения перекатывания баллона;
б) размещения верхней его части на прокладке с вырезом, выполненной из дерева или иного материала, исключающего искрообразование.
Допускается использование баллонов со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, ацетилен) в горизонтальном положении;
	50 000 рублей.

	3.3.2.17.
	Подключаемое оборудование к баллонам с горючими газами и кислородом, а также используемые для его подключения трубопроводы и (или) гибкие рукава не исправны или не соответствуют (по материалам и прочности) используемому в них газу;
	50 000 рублей.

	3.3.2.18.
	Баллоны с газами хранятся на открытом воздухе, и не защищены от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Допускается совместное хранение в одном помещении или контейнере баллонов с кислородом и горючими газами;
	50 000 рублей.

	3.3.2.19.
	Допускаются к применению на сосудах неисправные манометры:
а) отсутствует информация о проведении поверки (пломба или клеймо, или документ о проведении поверки);
б) истек срок поверки манометра;
в) стрелка манометра при его отключении не возвращается к нулевой отметке шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного манометра;
г) разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний;
	30 000 рублей.

	3.3.2.20
	Невыполнение требований правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов, предусмотренных действующим законодательством;
	50 000 рублей.

	3.3.2.21
	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску;
	50 000 рублей.

	3.3.3.
	Нарушение требований пожарной безопасности

	3.3.3.1
	Отсутствует приказ о назначении лиц, на которых непосредственно возложено обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты;
	50 000 рублей.

	3.3.3.2
	Работники допускаются к выполнению работ без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, журнал регистрации инструктажа по пожарной безопасности
	10 000 рублей за 1 человека

	3.3.3.3
	На объектах защиты отсутствуют знаки пожарной безопасности, планы (схемы) эвакуации, средства оповещения при пожаре, а также исправные средства первичного пожаротушения (пожарные щиты, огнетушители);
	50 000 рублей.

	3.3.3.4
	Использование распределительных устройств, электроприборов, переносных светильников, удлинителей с нарушением целостности изоляции токоведущих частей;
	50 000 рублей.

	3.3.3.5
	Допускается размещение (складирование) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;
	50 000 рублей.

	3.3.3.6
	Допускается применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;
	50 000 рублей.

	3.3.3.7
	Совместное хранение баллонов с горючими газами и баллонов с кислородом, сжатым воздухом, и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом;
	50 000 рублей.

	3.3.3.8
	При хранении и транспортировании баллонов с кислородом допуск попадания, масел (жиров), соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами, совместное хранение;
	50 000 рублей.

	3.3.3.9
	Разведение костров приготовления пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.), сжигание отходов и тары на территории вахтового городка;
	50 000 рублей.

	3.3.3.10
	Курение работников Субподрядчика на территории Объекта вне специально отведенных для этой цели мест;
	50 000 рублей.

	3.3.3.11
	Невыполнение требований Правил противопожарного режима РФ при производстве работ и отдельных операций на территории/объектах Подрядчика; 
	50 000 рублей.

	3.3.4.
	Нарушения требований охраны окружающей среды
	

	3.3.4.1
	Незаконная рубка или повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений (деревьев);
	50 000 рублей.

	3.3.4.2
	Захоронение отходов производства и потребления;
	50 000 рублей.

	3.3.4.3
	Размещение заправки транспортных средств, постов ремонта транспорта и станций технического обслуживания, осуществление мойки транспорта (за исключением моек колес замкнутого цикла), внутри границ водоохранных зон;
	50 000 рублей.

	3.3.4.4
	Несвоевременное выполнение обязательств по утилизации, вывозу, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов, отработанных автомобильных шин и других отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ;
	150 000 рублей.

	3.3.4.5
	Загрязнение территории Объекта нефтепродуктами;
	150 000 рублей.

	3.3.4.6
	За несанкционированную свалку отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения);
	50 000 рублей.

	3.3.5.
	Нарушение требований безопасности дорожного движения
	

	3.3.5.1.
	Несоблюдение скоростного режима (скорость движения автотранспорта на Объекте и/или месте выполнения работ не должна превышать 50 км/ч)
	15 000 рублей.

	3.3.5.2.
	Отсутствие в транспортном средстве/самоходной машине аптечки
	15 000 рублей.

	3.3.5.3.
	Отсутствие в транспортном средстве/самоходной машине огнетушителя
	15 000 рублей.

	3.3.6.
	Прочие нарушения в области требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны окружающей среды, организации дорожного движения и культуры строительного производства;
	50 000 рублей. 


3.4. В случае, если действия/бездействия Субподрядчика на Объекте привели к созданию аварийной ситуации, или ситуации, угрожающей здоровью работников, Субподрядчик обязан уплатить Подрядчику Штраф в размере 300 000 (Триста тысяч) рублей.
3.5. В случае не информирования Субподрядчиком в течение суток (сокрытие информации) Подрядчика, об авариях, дорожно-транспортных происшествиях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия - 300 000 (Триста тысяч) рублей;
3.6. В случае обнаружения на территории Объекта работников Субподрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Субподрядчика с письменным уведомлением об этом Подрядчика в течение 24 часов с момента выявления) - 300 000 (Триста тысяч) рублей.
3.7. за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований органов ГИБДД МВД РФ и Подрядчика в указанные в предписании сроки устранить нарушения по организации движения и ограждениям мест работ при выполнении работ на Объекте – 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый выявленный Подрядчиком или органами ГИБДД МВД РФ факт нарушения;
3.8. В случае применения неустоек, Штрафов и иных денежных взысканий к Подрядчику связанных с ответственностью за неисполнение обязательств, если такие требования Заказчика (взыскания) обращены к Подрядчику в связи с ненадлежащим исполнением своих обязательств Субподрядчиком по Договору, Субподрядчик возмещает Подрядчику вышеуказанные взыскания.
3.9. Уплата Штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
3.10. В случае неисполнения Субподрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков, Подрядчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц без согласования с Субподрядчиком и взыскать вызванные этим убытки с Субподрядчика.
3.11. В случае привлечения Субподрядчиком для выполнения работ иных организаций, Субподрядчик несет всю ответственность перед Подрядчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных для выполнения субподрядным организациям. Подрядчик не имеет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам.
3.12. Субподрядчик согласен с тем, указанные в настоящем приложении Штрафы и их размер являются обоснованным и соразмерными характеру соответствующих нарушений.»
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Приложение №15
к Договору субподряда
от «___»________2026 г.
№_______________ 


Заверение сторон об обстоятельствах и налоговая оговорка.

1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения Договора, а именно в том, что:

1.1.1. Каждая из Сторон является надлежащим образом учреждённым и зарегистрированным юридическим лицом и / или надлежащим образом зарегистрированным предпринимателем, правомочным в соответствии с законодательством РФ на заключение Договора;
1.1.2. Лица, подписывающие Договор, действуют в пределах полномочий определенных действующим на дату заключения Договора Уставом/внутренними документами, доверенностью. 
1.1.3. Сторонами получены все необходимые корпоративные одобрения Договора от своих органов Управления, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе, если Договор является для них крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью. 
1.1.4. Стороны имеют соответствующие лицензии (разрешения) для выполнения Договора (если требуется лицензия (разрешение)) и нет никаких обстоятельств, которые могут повлиять на действительность лицензии (разрешения) в течение всего срока действия Договора. 
1.1.5. Стороны на момент заключения Договора не имеют просроченной задолженности более 3 (Трех) месяцев по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, задолженности по оплате труда и связанных с ним выплат. 
1.1.6. Стороны обладают и будут обладать в течение срока действия Договора достаточными техническими и финансовыми возможностями для своевременного и полного (надлежащего) исполнения своих обязательств по Договору, в полном объеме вне зависимости от внешних обстоятельств. 
1.1.7. Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства как по настоящему Договору, так и по иным обязательствам перед третьими лицами. 
1.1.8. Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации. 
1.1.9. Каждая из Сторон способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по Договору. 
1.1.10. В отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом; 
1.1.11. Каждая из Сторон соблюдает требования законодательства РФ в части ведения налогового и бухгалтерского учёта, полноты, точности и достоверности отражения операций в первичных учетных документах и счетах-фактурах, а также в бухгалтерском и налоговом учёте, исполнения налоговых обязательств по начислению и уплате налогов и сборов.
Основной целью совершения сделки (совершения операций) по Договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога. 
1.2. Субподрядчик заверяет на момент подписания Договора и гарантирует (обязуется) в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что: 
1.2.1. Субподрядчик предоставил до момента подписания Договора или предоставит в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания настоящего приложения к Договору в территориальный налоговый орган по месту своей регистрации в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 102 НК РФ согласие на признание сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну, общедоступными.
Такое согласие (далее - Согласие налогоплательщика) должно быть предоставлено Субподрядчиком в территориальный налоговый орган с соблюдением всех нижеперечисленных условий: 
a) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, и действующей на дату такого предоставления; 
b) в отношении сведений о наличии (урегулировании, неурегулировании) несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС (далее - Несформированный источник вычета НДС), Код комплекта сведений 20006 c) на признание указанных сведений о налогоплательщике общедоступными; 
d) со сроком действия не позже начала календарного квартала, в котором заключен Договор/подписано настоящее приложение к Договору (а если стороны Договора установили, что условия заключенного ими Договора/соглашения применяются к их отношениям, возникшим до его заключения, то не позже начала календарного квартала, в котором возникли отношения сторон Договора), бессрочно.
Целью признания Субподрядчиком сведений о налогоплательщике общедоступными является создание оснований для получения (Обществом) сведений о наличии (урегулировании, неурегулировании) Несформированного источника вычета НДС.
Субподрядчик обязуется направить копию Согласия и квитанцию о его приеме налоговым органом в адрес Общества посредством электронной почты, указанной в договоре в течение 3 (трех) дней с даты его предоставления в налоговый орган.
1.3. Заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении Договора на условиях, указанных в Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.
Нарушение контрагентом п. 1.2.1 настоящего Приложения является основанием для одностороннего внесудебного отказа Общества от Договора и выплаты Субподрядчиком штрафа в размере 1 000 000 (один миллион) руб., при этом Субподрядчик не вправе требовать от Общества возмещения каких-либо убытков, вызванных отказом Общества от Договора. Отказ от Договора в данном случае не лишает Общества права на возмещение убытков или взыскания неустойки. Срок уплаты Субподрядчиком штрафа - 10 календарных дней с момента получения требования Общества, если иной срок не будет согласован сторонами. В случае нарушения срока уплаты Субподрядчик уплачивает проценты в порядке ст. 395 ГК РФ. 
1.4. Субподрядчик заверяет на момент подписания Договора и гарантирует в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции по Договору, что: 
1.4.1. Не осуществлял, не осуществляет и не будет осуществлять уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения. 
1.4.2. Субподрядчик в своей деятельности стремится приобретать товары (работы, услуги) у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), непосредственно производящих товары (выполняющих работы, оказывающих услуги), избегая, если это возможно для целей надлежащего исполнения Договора, формирования многоступенчатой последовательности сделок по приобретению товаров (работ, услуг). 
1.4.3. Соисполнитель (контрагент Соисполнителя в случае его привлечения) является добросовестным поставщиком товаров (работ, услуг) и обладает достаточными имущественными и трудовыми ресурсами для исполнения обязательств по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг) собственными либо привлеченными силами и средствами.
Субподрядчик гарантирует (обязуется), что он получит от Соисполнителя заверенные копии документов, надлежащим образом подтверждающих данные факты, в частности, но не ограничиваясь: - копии выписок из ЕГРН, свидетельств о регистрации транспортных средств, ПТС, персонифицированных сведений о физических лицах (с закрытыми колонками СНИЛС/ИНН/Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица) либо копии этих или иных документов, утвержденных органами государственной власти вместо упомянутых ранее, действующих (используемых) в соответствии с законодательством на дату их предоставления Субподрядчику, с актуальными для Общества сведениями;
- копии иных документов, подтверждающих исполнение (возможность исполнения) Соисполнителем Субподрядчика договора собственными силами и средствами либо привлеченными силами и средствами.
1.4.4. При этом Субподрядчик гарантирует, что договоры с Соисполнителем будут содержать заверения и гарантии (обязательства), аналогичные указанным в разделе 1 настоящего Приложения. 
1.4.5. Обязательства по сделкам (операциям) по Договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся Стороной Договора, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.
При этом Субподрядчик гарантирует (обязуется): 
1) что все его действия по привлечению Соисполнителя будут оформлены документально, 
2) что соответствующие отношения и совершенные в рамках этих отношений сделки действительны (реальны); все документы и сведения в таких документах достоверны и полны. 
1.4.6. По операциям с участием Субподрядчика не имеется и не будет иметься признаков Несформированного источника вычета НДС. 
1.4.7. Обязуется обеспечить представление Соисполнителем в территориальный налоговый орган по месту его регистрации Согласия налогоплательщика, на условиях и в порядке, аналогичных предусмотренным в п. 1.2.1 настоящего Приложения. 
1.4.8. Все совершаемые Субподрядчиком операции будут своевременно, полностью и достоверно отражены в счетах-фактурах и первичных документах Субподрядчика и в его обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности.
Будет требовать от соисполнителей, чтобы все совершаемые ими с Субподрядчиком операции своевременно, полностью и достоверно отражались в их счетах-фактурах и первичных документах, а также в их обязательной бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности. 
1.4.9. Предоставит Обществу достоверные, полностью соответствующие законодательству РФ счета-фактуры и первичные документы, которые подлежат оформлению в рамках Договора.
Обеспечит предоставление соисполнителем Субподрядчику достоверных, полностью соответствующих законодательству РФ счетов-фактур и первичных документов, которые подлежат оформлению при исполнении (в целях исполнения) договоров, заключенных Субподрядчиком и соисполнителем в целях исполнения Договора. 
1.4.10. Предоставит Обществу, или органам государственного контроля, или суду по первому требованию, а также обеспечит предоставление соисполнителем и контрагентом соисполнителя в том числе, но не ограничиваясь этим, надлежащим образом заверенные копии: 
1) документов, относящихся к осуществлению операций по исполнению Договора и договоров, заключенных в целях исполнения (во исполнение) Договора, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем разделе Приложения, 
2) документов, подтверждающих наличие у Субподрядчика, Соисполнителя и контрагента Соисполнителя имущественных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения Договора (и договоров, заключенных в целях исполнения (во исполнение) Договора) собственными силами и средствами, и (или) привлеченными силами и средствами соисполнителя, и (или) привлеченными силами и средствами контрагента соисполнителя. Состав таких документов и требования к ним аналогичны указанным в п. 1.3.3 настоящего Приложения.

2. Возмещение имущественных потерь и (или) убытков
2.1. Субподрядчик обязуется возместить Обществу полностью все имущественные потери (ст. 406.1 ГК РФ) и (или) убытки (ст. 15, ст. 393 ГК РФ), которые возникнут у Общества в случае принятия акта органа государственной власти (в частности, но не ограничиваясь этим, решения налогового органа, вступившего в законную силу или постановления о возбуждении уголовного дела), из которого будет следовать, что Подрядчик не вправе уменьшить налоговую базу и (или) сумму подлежащего уплате налога по операциям с Субподрядчиком.
Для целей применения настоящего пункта Стороны согласовали следующее: 
2.1.1. Заранее оцененный размер всех имущественных потерь и (или) убытков равен совокупности уплаченных и (или) подлежащих уплате Подрядчиком: 
a) сумм налогов, в вычете которых Обществу было отказано; 
b) сумм налогов, уплаченных или подлежащих уплате Подрядчиком вследствие непризнания для целей налогообложения расходов по операциям, вытекающим из Договора; 
c) суммы пени, размер которых будет определен в предусмотренном законодательством порядке; 
d) суммы предъявленных Обществу штрафов за неуплату (неполную уплату) налогов;
e) суммы в размере налога на прибыль организаций, подлежащего расчету Подрядчиком с суммы внереализационных доходов на основании п. 3 ст. 250 НК РФ в связи с возмещением Субподрядчиком всех имущественных потерь и (или) убытков Общества, определенных пунктом 2.1. настоящего Приложения. 
2.1.2. Акт органа государственной власти является достаточным доказательством имущественных потерь и (или) убытков Общества вне зависимости от факта его обжалования.
По требованию Общества Субподрядчик обязуется участвовать (а также обязуется предпринять меры по привлечению к такому участию Соисполнителей и контрагентов Соисполнителей по первому требованию Общества в обжалованиях акта(-ов) органа государственной власти, вынесенного(-ых) в отношении Общества, в части, касающейся сделок с участием Субподрядчика, и (или) его Соисполнителей, и (или) контрагентов Соисполнителей, и предоставлять по письменному или устному запросу Общества информацию и документы.
Подрядчик по запросу Субподрядчика окажет содействие в участии Субподрядчика и (или) соисполнителей Субподрядчика, и (или) контрагентов Соисполнителей в процессе обжалования на стороне Общества акта органа государственной власти, вынесенного в отношении Общества, в части, касающейся сделок с участием Субподрядчика, и (или) Соисполнителей, и (или) контрагентов Соисполнителей. 
2.1.3. Субподрядчик обязуется возместить Обществу все имущественные потери и (или) убытки Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Субподрядчиком соответствующего требования Общества.
2.2. Субподрядчик обязуется возместить Обществу полностью все имущественные потери и (или) убытки Общества, которые возникнут в случае неурегулирования ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием Субподрядчика, если вследствие такого неурегулирования Подрядчик добровольно отказалось от принятия к вычету суммы подлежащего уплате налога по операциям, совершенным в рамках Договора.
Для целей применения настоящего пункта Стороны согласовали следующее: 
2.2.1. Стороны достигли соглашения, что: 
1) Заранее оцененный размер имущественных потерь и (или) убытков, которые Субподрядчик обязуется возместить Обществу в случае добровольного отказа Общества от получения налоговой выгоды по операциям с Субподрядчиком вследствие отказа от принятия к вычету НДС, равен совокупности следующих потерь: 
a) суммы, эквивалентной сумме НДС, которая была уплачена в составе стоимости товаров (работ, услуг) по Договору, за налоговый период, в котором были выявлены признаки Несформированного источника вычета НДС;
b) суммы, эквивалентной сумме пеней, которая была уплачена Подрядчиком в связи с доплатой НДС вследствие добровольного отказа Общества от принятия НДС к вычету, а также:
c) суммы в размере налога на прибыль организаций, исчисленного Подрядчиком с суммы внереализационных доходов на основании п. 3 ст. 250 НК РФ в связи с возмещением Субподрядчиком имущественных потерь, определенных настоящим пунктом.
2) Существенное значение для возможности принятия к вычету НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета, в связи с чем Субподрядчик признает, что получение Подрядчиком от территориального налогового органа письма с информацией о наличии сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС (информации об отсутствии в бюджете сформированного источника для применения (Подрядчиком) вычета НДС) является достаточным основанием для добровольного отказа Подрядчика от принятия к вычету НДС по операциям Подрядчика с Субподрядчиком и не будет требовать от Подрядчика доказывания иных обстоятельств в обоснование добровольного отказа Подрядчика от принятия сумм НДС к вычету (термины «вычет НДС» и «вычет суммы НДС» для целей настоящего Приложения равнозначны).
Стороны соглашаются, что письмо с информацией о наличии сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС (информация об отсутствии в бюджете сформированного источника для применения Подрядчиком вычета НДС, или с информацией об урегулировании (неурегулировании) ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС) может быть направлено территориальным налоговым органом Подрядчику в любом виде, в частности, но не ограничиваясь этим, в виде «письма», «информации», «сообщения», «информационного письма». Далее по тексту документ, содержащий информацию о наличии (урегулировании, неурегулировании) Несформированного источника вычета НДС, именуется Сторонами как Информационное письмо (о наличии соответствующего обстоятельства).
3) Добровольный отказ Подрядчика от принятия сумм НДС к вычету выражается в подаче Подрядчиком в налоговый орган уточненной налоговой декларации с полным или частичным исключением из нее операций, совершенных по Договору с Субподрядчиком.
4) Несформированный источник вычета НДС возникает не только в связи с совершением сделки непосредственно между Подрядчиком и Субподрядчиком, но и в случаях, если НДС, исчисленный любым участником цепочки поставщиков товаров (работ, услуг), не поступил в бюджет и это привело к формированию в ПК «АСК НДС-2» (или ином программном комплексе, используемом налоговым органом) данных о наличии признаков Несформированного источника вычета НДС.
При этом для целей урегулирования между Сторонами ситуаций, связанных с Несформированным источником вычета НДС, Стороны согласились считать, что под цепочкой поставщиков товаров (работ, услуг) (далее также цепочка) понимается последовательность связанных договорными отношениями лиц (далее - участники цепочки, в единственном числе - участник цепочки), в которой каждый предшествующий участник цепочки выступает в качестве поставщика товара (подрядчика, выполняющего работы; исполнителя, оказывающего услуги) по отношению к последующему участнику цепочки вплоть до Подрядчика.
5) Способом урегулирования ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС признается любой из следующих способов:
a) устранение признаков Несформированного источника вычета НДС, которое осуществляется путем формирования проблемным участником цепочки в бюджете источника применения Подрядчиком вычета НДС, т.е. путем декларирования и уплаты в бюджет суммы НДС, необходимой для формирования источника вычета НДС последующими участниками цепочки и Подрядчиком.
При этом под проблемным участником цепочки поставщиков понимается участник цепочки, действия и (или) бездействие которого привели к возникновению признаков Несформированного источника вычета НДС; 
b) формирование источника применения Подрядчиком вычета НДС любым последующим участником цепочки по отношению к проблемному участнику цепочки путем отказа от принятия этим последующим участником цепочки к вычету НДС по операции с контрагентом - предшествующим участником цепочки;
c) добровольный отказ Подрядчика от принятия к вычету НДС (снятие вычета НДС) по операции с Субподрядчиком.
Факт урегулирования ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС подтверждается Информационном письмом территориального налогового органа, содержащим соответствующую информацию, полученным Подрядчиком.
2.2.2. При получении Информационного письма с информацией о наличии сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС Подрядчик направляет Субподрядчику Уведомление.
Кроме того, если помимо Информационного письма у Подрядчика будет иметься полученный от территориального налогового органа Протокол или иной документ, содержащий информацию о взаимоотношениях Подрядчика с этим Субподрядчиком, вычет НДС по сделкам с которым может быть не признан налоговым органом, в частности, по причине того, что налоговый орган считает этого Субподрядчика сомнительным и не отвечающим признакам организации, осуществляющей реальную финансово-хозяйственную деятельность, или из-за того, что посредством сделки с этим Субподрядчиком осуществляется уклонение от налогообложения, или по иной аналогичного рода причине, а также предложение предоставить уточненную налоговую декларацию по НДС по взаимоотношениям с этим Субподрядчиком, Подрядчик вправе, но не обязано направить копию такого Протокола (или иного документа) Субподрядчику, в т.ч. в качестве приложения к Уведомлению.
При получении Субподрядчиком Уведомления, оформленного на основании Информационного письма территориального налогового органа о наличии сведений о признаках Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием Субподрядчика, Субподрядчик обязуется урегулировать ситуацию в отношении Несформированного источника вычета НДС в срок, указанный в таком Уведомлении.
2.2.3. В случае если по истечении срока, предоставленного в Уведомлении для урегулирования ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС, эта ситуация не была урегулирована, вследствие чего Подрядчик отказалось от принятия к вычету НДС за соответствующий период, Подрядчик вправе удовлетворить во внесудебном порядке требование о возмещении имущественных потерь, понесенных Подрядчиком ввиду такого отказа, за счет сумм, подлежащих оплате Субподрядчику по любому основанию, а также из денежных средств, удержанных указанным в п. 2.3 Приложения способом, путем оставления Подрядчиком суммы, соответствующей сумме имущественных потерь за собой, и информирования об этом Субподрядчика посредством направления ему соответствующего уведомления.
2.2.4. При добровольном отказе Подрядчика от принятия к вычету НДС достаточным доказательством факта наступления обстоятельства, с которым Стороны связывают право Подрядчика требовать у Субподрядчика и корреспондирующую этому праву обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери Подрядчика и убытки согласно п. 2.2 настоящего Приложения, будет являться Информационное письмо территориального налогового органа, полученное Подрядчиком по каналам телекоммуникационной связи, о том, что ситуация с выявленными обстоятельствами, свидетельствующими о наличии признаков Несформированного источника вычета НДС, считается налоговым органом не урегулированной для Подрядчика.
Субподрядчик не вправе требовать от Подрядчика доказывания каких-либо иных обстоятельств в обоснование наступления обстоятельства, с которым Стороны связывают обязанность Субподрядчика возместить имущественные потери Подрядчика и убытки.
2.3. Исполнение Субподрядчиком обязательств 1) по возмещению Подрядчику всех имущественных потерь и (или) убытков Подрядчика, а также 2) по урегулированию ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС в срок, указанный в Уведомлении, обеспечивается способом обеспечения исполнения обязательства, который заключается в удержании денежных средств Подрядчиком в сумме, эквивалентной сумме всех имущественных потерь и (или) убытков, из суммы денежных средств, подлежащих оплате Субподрядчику по любому основанию, в том числе, по любому заключенному между Сторонами договору (далее - Удержание денежных средств).
Удержание денежных средств в качестве способа обеспечения исполнения обязательства Субподрядчиком исключает применение к Подрядчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по любому договору, заключенному между Подрядчиком и Субподрядчиком.
Удержанные денежные средства остаются в распоряжении Подрядчика с даты направления Субподрядчику требования Подрядчика о возмещении всех имущественных потерь и (или) убытков Подрядчика в соответствии с п. 2.1. настоящего Приложения или уведомления о наличии признаков Несформированного источника вычета НДС в соответствии с п. 2.2.2. настоящего Приложения и до момента, который наступит первым, а именно:
1) удовлетворение Субподрядчиком требования Подрядчика о возмещении всех имущественных потерь и (или) убытков;
2) урегулирование ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС (за исключением случая урегулирования этой ситуации самим Подрядчиком).
2.4. Подрядчик вправе во внесудебном порядке удовлетворить требования к Субподрядчику о возмещении всех имущественных потерь и (или) убытков из суммы Удержания денежных средств путем оставления Подрядчиком такой суммы за собой, т.е. посредством поступления Удержания денежных средств в собственность Подрядчика, направив соответствующее уведомление Субподрядчику. Право собственности на денежные средства, оставленные Подрядчиком за собой, переходит к Подрядчику по истечении 6 (шести) дней с даты направления соответствующего уведомления Субподрядчику по последнему, сообщенному им адресу места нахождения.

3. Поворот возмещения имущественных потерь и убытков
3.1. Сумма денежных средств, оставленная Подрядчиком за собой или полученная от Субподрядчика в счет возмещения имущественных потерь и (или) убытков, подлежит возврату Субподрядчику полностью или в соответствующей части без применения к Подрядчику какой-либо ответственности за нарушение сроков оплаты по любым основаниям, в том числе по договорам, заключенным между Подрядчиком и Субподрядчиком, в случаях:
3.1.1. отмены или признания соответствующего акта органа государственной власти (в частности, но не ограничиваясь этим, решения налогового органа или постановления о возбуждении уголовного дела) недействительным полностью или в соответствующей части в установленном законом порядке;
3.1.2. урегулирования каким-либо участником цепочки ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС полностью или в соответствующей части, что должно быть подтверждено соответствующим Информационным письмом территориального налогового органа, если ранее Подрядчик добровольно отказалось от принятия к вычету НДС по операциям с Субподрядчиком.
3.2. Подрядчик возвращает денежные средства Субподрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Подрядчиком приложенных копий документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в п. 3.1 настоящего Приложения.
3.3. Своевременное информирование Подрядчика об урегулировании ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС Субподрядчиком или иными участниками цепочки является обязанностью Субподрядчика. Если срок принятия Подрядчиком к вычету НДС истечет к моменту, когда Подрядчик узнает об урегулировании ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС, Подрядчик вправе не возвращать Субподрядчику сумму, указанную в п. 3.1, а Субподрядчик соглашается с утратой им права требовать поворота возмещения имущественных потерь и (или) убытков.

4. Ограничения применения условий настоящего Приложения в ситуациях реализации товаров (работ, услуг) по Договору без начисления НДС
4.1. В случаях, когда:
a) Субподрядчик не является налогоплательщиком НДС, и (или);
b) Субподрядчик освобожден от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, и (или);
c) операции по реализации товаров (работ, услуг), совершаемые по Договору, не подлежат налогообложению НДС, Условия данного Приложения не применяются к отношениям Сторон в части, относящейся к урегулированию ситуации в отношении Несформированного источника вычета НДС по операциям с участием (Субподрядчика).
4.2. При прекращении обстоятельств, указанных в п. 4.1 Приложения, условия данного Приложения применяются Сторонами без ограничений с начала того квартала, в котором в отношении Субподрядчика прекратили действовать такие обстоятельства.
4.3. Если Субподрядчик при осуществлении операций по реализации товаров (работ, услуг) по Договору выставит Подрядчику счет-фактуру (счета-фактуры) с выделением суммы НДС, то данное Приложение начнет применяться Сторонами без ограничений с начала квартала, в котором Субподрядчик выставил счет-фактуру (счета-фактуры).

Подписи сторон: 

	ПОДРЯДЧИК
Врио генерального директора
АО «Ямалавтодор»


________________/Н.А. Данилов/
   М.П.
	

	СУБПОДРЯДЧИК
____________________________
____________________________


________________/_____________/
    М.П.




































Приложение №16
к Договору субподряда
от ___________2026 г.
№_____________

Отчет о привлечении субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
Предмет договора: ______________________________________________________________________________
№ и дата договора______________________________________________________________________________
Сумма ________________ руб.  ________ % цены Договора, предусмотренные обязательством о привлечении субподрядчиков.

	Наименование субподрядчика,
 № и дата договора (контракта) субподрядчика, дата постановки на учет в налоговом органе
	Цена договора с субподрядчиком (руб.)
	Наименование предмета договора (контракта) субподрядчика
	Код ОКПД2 (КТРУ), соответствующий наименованию предмета договора (с детализацией до подкатегории).

	Наименование товара, работы, услуги (если предметом договора субподряда является несколько товаров, работ, услуг)
	Код ОКПД2 (КТРУ), соответствующий наименованию товара, работы, услуги (если предметом договора субподряда является несколько товаров, работ, услуг)
	Дата завершения субподрядчиком работ по договору (контракту)
	Сумма фактически выполненных субподрядчиком, и оплаченных обязательств по договору (контракту), руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	
	
	
	



*Информация в графе 8 заполняется после оплаты фактически выполненных субподрядных работ
** Информация по форме предоставляется нарастающим итогом (с указанием всех привлеченных субподрядчиков по Договору) 
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