# Приложение № 1 к конкурсной документации

# ПРОЕКТ ДОГОВОРА

### ДОГОВОР №

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Тюмень                                                                                 «___» __________ 2023г.

Акционерное общество «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Романец Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице _____________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили между собой договор о следующем:

### Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить проектно-изыскательских работ по объекту: «Промышленный технопарк «ДСК-500» (Приложение №1 к договору Задание на проектирование), являющимся неотъемлемой частью договора.

1.2. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющиеся предметом настоящего договора, должны соответствовать требованиям СП и других действующих нормативных актов РФ в части состава.

1.3 Заказчиком установлено требование о расширенное банковское сопровождение настоящего Договора.

Привлекаемый Заказчиком банк в целях проведения мониторинга расчетов в рамках исполнения Контракта – «Газпромбанк» (Акционерное общество) (ИНН- _________) (сокращенное наименование Банк ГПБ (АО).

### Цена договора и порядок расчетов

2.1. Цена работ, выполняемых по договору, составляет ____________ (______________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС-20% - ______ руб.

Цена договора включает в себя стоимость всех затрат и расходов, связанных с надлежащим исполнением договора, в том числе стоимость всех работ, налоги, сборы и пошлины, действующие на момент заключения договора и прочие затраты, за исключением стоимости прохождения государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта строительства.

2.2. Оплата Заказчиком работ по настоящему договору производится в соответствии с пунктами 6, 7 Приложения №1 к настоящему договору.

2.2.1. Оплата выполнения отдельных этапов производится после завершения Исполнителем работ и выдачи Заказчику результата этапа выполнения работ пункт 6 Приложения №1 к настоящему договору, в течение 7 (семи) календарных дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ по каждому этапу.

2.3. Оплата работ осуществляется Заказчиком по Договору, путем перечисления денежных средств на Отдельный счет Исполнителя, открытый Банком в целях оказания услуги Банковского сопровождения, указанный в пункте 3 Условий банковского сопровождения Договора (Приложение № 3 к Договору) (далее – Отдельный счет).

### Сроки выполнения работ

  - Срок выполнения работ по настоящему договору:

- начало выполнения работ -  с даты заключения настоящего договора;

- окончание выполнения работ - ___ (________) календарных дней с даты заключения настоящего договора.

В установленный срок включается срок прохождения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства. Срок и порядок прохождения государственной экспертизы проектной документации и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Задержка сроков выполнения работ, произошедшая не по вине Исполнителя (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых Заказчиком), дают Исполнителю право на продление сроков выполнения работ. В случае нарушения Заказчиком срока передачи Исполнителю необходимых для выполнения работы исходных данных, предусмотренных п.4.1.1 настоящего договора, конечные сроки выполнения работ для Исполнителя продлеваются на соразмерное количество календарных дней просрочки передачи Заказчиком исходных данных.

3.3. Работы по настоящему Договору могут быть выполнены Исполнителем досрочно.

### Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. В течение 3-х календарных дней с момента заключения настоящего договора передать Исполнителю информацию и исходные данные необходимые для полного и эффективного оказания услуг.

4.1.2. Участвовать, в необходимых случаях, вместе с Исполнителем в согласовании готовой документации с заинтересованными государственными органами и органами местного самоуправления.

4.1.3.  В случае необходимости назначить в 3-х дневный срок с момента подписания настоящего договора, представителя Заказчика, ответственного за ход работ по договору, официально известив об этом Исполнителя с указанием предоставленных ему полномочий.

4.1.4. Своевременно и за счет собственных средств произвести оплату государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости по объекту в ГАУ ТО «УГЭПД».

4.1.5. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего договора, а также требовать своевременного устранения выявленных  недостатков.

4.2.2. Проверять ход и качество оказания услуг по настоящему договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.2.3. Осуществлять приемку досрочно выполненных работ.

4.2.4. Осуществлять иные  права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

### Права и обязанности Исполнителя

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.1.2. В течение 10 дней после с даты заключения настоящего договора Исполнитель обязан предоставить на согласование Заказчику график выполнения проектно-изыскательских работ с указанием сроков выдачи результата работ по этапам 1-6 согласно Заданию на проектирование.

5.1.2. Предоставить Заказчику документацию в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.1.3. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего договора, то Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору, в котором определяется объем требуемых  дополнительных работ и условия их оплаты.

5.1.4. Информировать Заказчика, по его запросу, о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

5.1.5. В течение 5-ти календарных дней  устранять недоделки и дополнять документацию по получении от Заказчика мотивированной  письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

5.1.6. Согласовать готовую документацию с Заказчиком.

5.1.7. Передать документацию Заказчику на бумажном и электронном носителе.

5.1.8. После подписания сторонами акта сдачи – приемки второго этапа выполненных работ своими силами направить проектную документацию, а так же все необходимые заявления (комплект документов) для прохождения государственной экспертизы от имени Заказчика в соответствии с Постановлением Правительства РФ №145 от 05.03.2007г., Постановлением Правительства РФ №427 от 18.05.2009г. Обеспечить получение положительного заключения ГАУ ТО «УГЭПД» по проведению проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а также проектной документации. В случае отрицательного заключения ГАУ ТО «УГЭПД» устранить недостатки, указанные в отрицательном заключении и передать Документацию на повторную экспертизу (при необходимости 2 и более раза, оплата повторной экспертизы  за счет Исполнителя) либо обжаловать заключение экспертизы в установленном порядке.

5.1.9. Подрядчик обязан использовать денежные средства по целевому назначению.

5.1.10. Подрядчик в порядке и сроки, установленные Условиями банковского сопровождения (Приложение № 3 к Договору) обязан открыть Отдельный счет в Банке для целей расчетов по Договору и осуществлять все расчеты по Договору только с Отдельного счета. Неисполнение или несвоевременное исполнение Подрядчиком обязательства по открытию Отдельного счета освобождает Заказчика от обязательства по осуществлению платежей по Договору до даты получения уведомления от Подрядчика об открытии Отдельного счета, а также от ответственности за нарушение сроков осуществления этих платежей.

5.2 Исполнитель вправе:

5.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика всю информацию, необходимую для полного и качественного исполнения обязательств по настоящему договору.

5.2.2. Требовать своевременного подписания Заказчиком актов выполненных работ по настоящему договору.

5.2.3. Требовать своевременной оплаты фактически выполненных работ  в соответствии с подписанными Заказчиком и Исполнителем актами выполненных работ по настоящему договору.

5.2.4. Досрочно выполнить работы, предусмотренные настоящим Договором.

5.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации.

### Порядок сдачи и приемки документации

6.1. Работа считается выполненной в полном объеме после сдачи всех этапом предусмотренных приложением №1 к настоящему договору  ее Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

6.2. Передача оформленной в установленном порядке документации по выполнению обязательств по настоящему договору осуществляется с сопроводительными документами Исполнителя. Документация предоставляется в            4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе и  на электронном носителе в формате *.pdf и в форматах разработки.

6.3. Заказчик рассматривает полученную документацию в течение 10-ти (десяти) рабочих дней. В случае, если Заказчик не подписал акт выполненных работ( этапа) и не предоставил мотивированный отказ в течение 10-ти (десяти) рабочих дней, работа считается принятой.

6.4. По письменной запросу Заказчика Исполнитель обязан выдать дополнительное количество комплектов документации либо отдельных ее частей.

6.5. Документация, работа над которой по письменному распоряжению Заказчика приостановлена или прекращена, остается в распоряжении Исполнителя, если предварительно не произведена ее оплата. Документация, работы по которой оплачены Заказчиком, передается в распоряжение Заказчика.

### Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных  договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф.  Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем  обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате  пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены договора (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта)  и фактически исполненных Исполнителем.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Исполнитель выплачивает  Заказчику  штраф в размере, определяемом в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. <1>

7.5.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, (при наличии в контракте таких обязательств) Исполнитель выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.5.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем, обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель   выплачивает Заказчику штраф. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). <2>

7.6. Неустойка, предусмотренная пунктами 7.4.,7.5.<1>,7.5.1.,7.5.2.<2>,  настоящего договора, является штрафной, Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки в полной сумме сверх неустойки.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление  документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе  документации и данных изыскательских работ.

7.10. При обнаружении недостатков в проектной документации или в изыскательских работах Исполнитель обязан безвозмездно переделать проектную документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки, в том числе затраты по увеличению стоимости строительства объекта.

7.11. Уплата неустойки в случае ненадлежащего исполнения обязательства не  освобождает стороны от исполнения предусмотренного настоящим контрактом обязательства.

7.12. За нарушение Исполнителем  срока, установленного подпунктом 2.1 или подпунктом 2.2 пункта 2 Условий банковского сопровождения (Приложение № 3 к Договору), Заказчик вправе требовать от Исполнителя  уплаты пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, действующей на дату уплаты пени, от стоимости работ по Договору за каждый день просрочки.

7.13. За нарушение Исполнителем обязанности осуществлять расчеты с использованием Отдельного счета Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 10 (десяти) процентов от суммы каждой операции, совершенной без использования Отдельного счета.

7.14. Заказчик вправе потребовать расторжения Договора в случае невыполнения Исполнителем обязанности, установленной пунктом 3 Условий банковского сопровождения (Приложение №3 к Договору).

8. Обеспечение исполнения договора

8.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора в форме:

1. Внесение денежных средств;

2. Банковская гарантия.

Сумма обеспечения договора  ____________________(_____________)  рублей.

8.2. Исполнение Договора обеспечивается внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет.

8.3. Денежные средства, внесенные в качестве способа обеспечения исполнения Договора, подлежат возврату Подрядчику после даты завершения выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

8.4. Заказчик будет обязан в случае прекращения залога в связи с надлежащим исполнением договора контрагентом и прекращением обязательства, обеспеченного залогом, вернуть заложенные денежные средства в течение 5 (пяти банковских) дней с момента получения письменного заявления контрагента с указанием банковских реквизитов для перечисления залога.

8.5. В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору Заказчик имеет право удовлетворить свои требования за счёт обеспечения исполнения договора на сумму указанную в п.8.1 настоящего договора без обращения в суд.

### Разрешение противоречий и полнота договора

9.1. Настоящий договор с дополнениями и приложениями, включенными в него, является полным соглашением сторон. Никакие изменения или поправки любых частей настоящего договора не имеют силы, если они не оформлены в письменном виде и не подписаны, уполномоченными на то, представителями Сторон.

9.2. В случае разногласия Стороны принимают все возможные меры  по урегулированию разногласий на альтернативной основе.

9.3. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается и производится только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.4. Непредусмотренные настоящим договором взаимоотношения Сторон регулируются действующим законодательством РФ.

9.5. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

### Срок действия договора

10.1 Срок действия настоящего договора устанавливаются с начала выполнения работ и до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по договору.

### Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга,  или ставшей известной им   в ходе выполнения работы по договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.2. Требования п.11.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер представляемой документации.

11.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 11 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

### Прочие условия

12.1. Заказчик вправе использовать документацию для строительства, созданную по настоящему договору в пределах способа и территории, установленных п.1.1 настоящего договора. Право на все другие виды использования документации Заказчику не передается.

12.2. При отсутствии оплаты или при неполной оплате Заказчик не приобретает, предусмотренные договором, права на использование документации для строительства. В этом случае права использования документации для строительства, оговоренные настоящим договором, остаются за Исполнителем.

12.3. При выполнении проектных работ (задания на проектирование) в соответствии с пунктом 1.1 настоящего договора Исполнитель по разделу II Требований к проектным решениям задания на проектирование  использует материалы преимущественно отечественного производства,  регионального производителя и поставщика.

### Заключительные положения

13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:

- Приложение №1 Задание на проектирование;

- Приложение №2 – Соглашение о конфиденциальности.

### Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: АО «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области» Юридический адрес: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, д. 194 Почтовый адрес: 625034, г. Тюмень, ул. Камчатская, д.194. ИНН 7203223118/ КПП 720301001 ОГРН 1087232037595 Банковские реквизиты: БИК 047102613 Банк Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) р/с 40602810500000000004 к/с 30101810145250000411 БИК 047102613тел/факс (3452) 48-23-10 e-mail: info@tmnpark.ru | Исполнитель: _________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: ИНН / КПП ОГРН Банковские реквизиты: тел/факс (____) __________ e-mail: |
| --- | --- |
| Генеральный директор __________________ О.Н. Романец м.п. | __________________ /___________ / м.п. |

Приложения №1. к договору

от «__»___________ 2023г. № ___

Задание на проектирование

Приложение №2 к договору

от «__»______  2023г. № ____

СОГЛАШЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Акционерное общество «Агентство инфраструктурного развития Тюменской области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Романец Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

_____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, принимая во внимание, что Стороны собираются раскрывать друг другу информацию в связи с реализацией совместных проектов, выполнением работ в рамках совместно заключаемых договоров и соглашений, и, поскольку такой обмен информацией может заключать в себе раскрытие каждой Стороной другой Стороне информации, которая является конфиденциальной, касается собственности или которая значима для другой Стороны, то Стороны приняли решение согласовать следующее.

1.	Для целей настоящего Соглашения поименованным ниже терминам придается следующее значение:

1.1.	Конфиденциальная информация – информация в письменном виде или на электронных носителях, составляющая служебную или коммерческую тайну Стороны, передающей такую информацию, либо которая по каким-либо основаниям не является общеизвестной, при условии, что такая информация в письменной форме или иным образом при ее передаче идентифицирована как конфиденциальная; информация, подготовленная Стороной в рамках выполнения совместных проектов/договоров с использованием полученной ранее от другой Стороны конфиденциальной информации; информация об условиях проектов/договоров, совместно реализуемых Сторонами.

Под конфиденциальной информацией будут пониматься не являющиеся общедоступными сведения, передаваемые с пометкой «конфиденциально».

Передающая Сторона – Сторона, которая передает Конфиденциальную информацию другой Стороне (далее «Получающая Сторона»).

2.	Каждая Сторона обязуется сохранять Конфиденциальную информацию в секрете начиная с момента получения такой информации и не должна раскрывать эту информацию какой-либо третьей стороне, кроме как в случае принятия обязательств об обеспечении сохранности Конфиденциальной информации третьей стороной при наличии обязательного предварительного письменного согласия другой Стороны.

2.1.	Получающая Сторона обязуется:

а) не использовать Конфиденциальную информацию для целей иных, нежели чем для реализации Сторонами совместных проектов/договоров;

б) предварительно письменно согласовать с Передающей Стороной содержание, время и иные условия опубликования или любые иные формы разглашения Конфиденциальной информации неограниченному кругу лиц, которые могут потребоваться для реализации Сторонами совместных проектов/договоров.

3.	Каждая Сторона должна обеспечить, чтобы её сотрудники и иные лица (за исключением случаев, предварительно согласованных Сторонами):

- получали доступ к Конфиденциальной информации только в случае действительной необходимости ознакомления их с Конфиденциальной информацией;

- были ознакомлены с требованиями об обеспечении сохранности Конфиденциальной информации, установленными в данном Соглашении;

- не разглашали Конфиденциальную информацию третьей стороне.

4.	Каждая Сторона может потребовать от другой Стороны проверки соответствия этим условиям.

5.	Условия настоящего Соглашения не препятствуют каждой из Сторон раскрывать Конфиденциальную информацию, если Сторона была обязана сделать это согласно закону, или если Сторона может документально подтвердить хотя бы один из следующих фактов:

- информация являлась собственностью этой Стороны (с полным правом на раскрытие этой                                                                                                                                       информации) до получения этой информации от другой Стороны;

5.1.	информация является или становится достоянием общественности не путём нарушения Стороной своих обязательств, а каким-либо иным законным способом,

5.2.	информация независимо разработана Стороной или законным образом получена Стороной от третьей стороны.

6.	В случае несанкционированного раскрытия или использования Конфиденциальной информации, произошедших вследствие передачи (разглашения) Конфиденциальной информации Получающей Стороне, Получающая Сторона должна предпринять все разумные действия, чтобы помочь Передающей Стороне в восстановлении и предотвращении использования Конфиденциальной информации любым другим способом.

7.	Это Соглашение не должно интерпретироваться (явно или предположительно, в течение его срока или после) как предоставление каких-либо прав Получающей Стороне в отношении какого-либо патента, авторских прав или других действующих прав на интеллектуальную собственность и принадлежащих Передающей Стороне.

8.	Владение Конфиденциальной информацией, раскрытой в связи с реализацией совместных проектов, выполнением работ в рамках совместно заключаемых договоров и соглашений остаётся за Передающей Стороной.

9.	Конфиденциальная информация считается переданной, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:

•	факт передачи подтвержден актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон;

•	информация отправлена по потовому/электронному адресу, указанному в разделе 23 настоящего Соглашения;

•	информация направлена в электронном виде уполномоченному представителю Стороны.

Сторона, ответственная за разглашение Конфиденциальной информации, обязана возместить все убытки другой Стороне, связанные с разглашением.

10.	В случае неисполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению и возникновения оснований для возмещения убытков, Сторона, чье право нарушено, направляет другой Стороне требование о возмещении убытков с приложением обосновывающих документов. В случае признания предъявленных к уплате сумм Сторона, получившая требование, должна направить другой Стороне сообщение о признании указанных сумм к уплате.

11.	Требование о возмещении убытков вручается другой Стороне под расписку или передается иным способом, свидетельствующим о дате его получения.

12.	Сторона, которой направляется требование, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения должна представить Стороне, чье право нарушено, письменное сообщение о признании возмещения убытков к уплате.

13.	Неполучение Стороной, чье право нарушено, по истечении указанных сроков письменного сообщения о признании возмещения убытков к уплате свидетельствует о наличии возражений у другой Стороны настоящего соглашения со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями.

14.	Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15.	Настоящий текст Соглашения выражает все соглашения и понимание между Сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все предыдущие предложения, обещания, предварительные соглашения, проекты соглашений, обсуждения и договоренности между сторонами, касающиеся предмета и условий настоящего Соглашения, если таковые имелись, как в письменной, так и в устной форме, теряют силу и заменяются настоящим текстом.

16.	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания уполномоченными представителями и скрепления оттисками печатей обеих Сторон. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено путем составления единого документа, подписанного уполномоченными представителями и скрепленного оттисками печатей обеих Сторон.

17.	Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если такое неисполнение обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), под которыми понимаются любые чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события природного, социального, техногенного характера, наступившие после вступления в силу настоящего Соглашения. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой наступления / прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы, известить вторую Сторону о наступлении / прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае неизвещения в указанный срок пострадавшая Сторона лишается права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы (за исключением случаев, когда невозможно было известить другую Сторону по причинам, независящим от воли пострадавшей Стороны). Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента окончания действия обстоятельств  непреодолимой силы представить второй Стороне официальный документ, выданный компетентным органом, подтверждающий существование обстоятельств непреодолимой силы, с указанием срока ее действия. При наступлении непреодолимой силы сроки выполнения нарушенных обязательств продлеваются соразмерно периоду действия этих обстоятельств. Стороны договорились, что в случае принятия государственными органами нормативных актов, которые делают невозможным для одной из Сторон или обеих Сторон выполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, будут применяться положения настоящего пункта Соглашения.

18.	Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением, изменением, расторжением настоящего Соглашения, могут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Российской Федерации по месту нахождения истца в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

19.	Все уведомления, разрешения и иная корреспонденция, подача которых требуется или допускается по настоящему Соглашению, должны быть выполнены в письменной форме, оформлены должным образом и отправлены по адресам Сторон, указанным ниже.

20.	При изменении адреса Стороны обязаны сообщить об этом друг другу в течение 10 (десяти) рабочих дней.

21.	Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Соглашению третьим лицам без предварительного письменного на то согласия другой Стороны.

22.	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет с момента последнего получения любой из Сторон Конфиденциальной информации. Получающая сторона обязуется не использовать Конфиденциальную информацию для собственной выгоды и не разглашать Конфиденциальную информацию и после прекращения действия настоящего Соглашения.

23.	Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ  СТОРОН

| Заказчик: АО «Агенство инфраструктурного развития Тюменской области» Генеральный директор ___________________/ О.Н. Романец / | Исполнитель: __________________________ ___________________________ _________________/ _____________ / м.п |
| --- | --- |

м.п

Приложение №3 к договору

от «__»______  2023г. № ____

Условия Банковского сопровождения

1.	Исполнение настоящего Договора осуществляется с применением банковского сопровождения. В Договоре используются термины, имеющие следующие значения:

1.1.	Банковское сопровождение – предоставление Банком на основании договора банковского сопровождения, заключенного с Заказчиком, комплекса услуг по обеспечению контроля за целевым расходованием денежных средств в рамках исполнения Договора с использованием Отдельных счетов, в том числе мониторинг расчетов и контроль за исполнением распоряжений на перевод в соответствии с режимом работы Отдельных счетов, доведение результатов Банковского сопровождения до Заказчика.

1.2.	Банк – Газпромбанк (Акционерное общество), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1, ОГРН: 1027700167110.

1.3.	Отдельный счет – расчетный счет, открытый в Банке Подрядчику и Исполнителям в рамках реализации Договора для проведения операций при исполнении настоящего Договора и иных договоров, заключенных Подрядчиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, предполагающий специальный режим проведения расходных операций после подписания дополнительного соглашения к договору банковского счета, устанавливающего специальный режим проведения расходных операций.

1.4.	Исполнители – субподрядчики, субпоставщики (контрагенты) и иные лица, привлекаемые Подрядчиком и его контрагентами для целей исполнения настоящего Договора, за исключением лиц, определенных договором банковского сопровождения, заключенного между Заказчиком и Банком.

2.	Подрядчик обязан:

2.1.	В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора представить в Банк документы, необходимые для открытия Отдельного счета.

2.2.	В течение 7 (семи) рабочих дней с даты представления в Банк документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, заключить с Банком договор банковского счета, а также дополнительное соглашение к договору банковского счета, устанавливающее специальный режим проведения расходных операций.

2.3.	Осуществлять все расчеты, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, исключительно с использованием Отдельного счёта.

2.4.	Обеспечить наличие в договорах, заключаемых с Исполнителями в рамках реализации Договора, условий об обязанности Исполнителей:

- осуществления всех расчетов, связанных с исполнением обязательств по договорам, заключение которых направлено на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, исключительно по Отдельным счетам;

- в течение 5 (рабочих) дней с даты заключения договоров, направленных на исполнение Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, предоставить в Банк документы, необходимые  для открытия Отдельного счета;

- указывать реквизиты настоящего Договора в предмете договоров, заключаемых со своими контрагентами;

- предоставлять по запросу Банка сведения о привлекаемых ими Исполнителях в рамках реализации Договора (полное наименование, место нахождения (почтовый адрес), телефоны руководителя и главного бухгалтера, идентификационный номер налогоплательщика и код причины постановки на учет);

- включать указанные в настоящем подпункте обязанности в договоры, заключаемые Исполнителями в рамках реализации Договора со своими контрагентами (Исполнителями в рамках реализации Договора).

3.	Заказчик осуществляет расчеты по настоящему Договору с использованием Отдельного счета Подрядчика, открытого в Банке.